ROMÂNIA

JUDEȚUL CONSTANȚA

CONSILIUL LOCAL TÂRGUȘOR

PRIMĂRIA COMUNEI TÂRGUȘOR

Anexă

la Hotarârea Consiliului Local Târgușor

Nr. ______din ___

Contrasemnează,                                                      PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

SECRETAR GENERAL COMUNĂ

Camelia VELICICĂ                                                            Consilier,  ………………...

| Element | Date |
| --- | --- |
| Beneficiar / Investitor | U.A.T. Comuna Târgușor, județul Constanța |
| Program de finanțare | Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, etapa I |
| Contract de finanțare | Contract nr. 673/25.10.2016 |
| Contract proiectare și execuție | Contract nr. 3305/27.06.2018 |
| Executant | Asocierea DUGARO S.R.L. – DUAL DISTRICON S.R.L., prin lider de asociere DUGARO S.R.L. |
| Consultant documentație | S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L. – Ing. Deacu Florin |
| Termen de finalizare contractual | 31.12.2026 |
| Autorizație actuală | A.C. nr. 4/03.07.2026 – continuare și finalizare lucrări autorizate |

# Indicator fizic principal

Asfaltarea/modernizarea străzilor din localitățile Târgușor și Mireasa în lungime totală de 11.088,00 ml, împreună cu lucrările aferente de terasamente, structură rutieră, scurgerea apelor pluviale, rigole/șanțuri, podețe, racordarea drumurilor laterale și semnalizare. Indicatorii fizici aprobați se mențin nemodificați.

# Indicatori valorici actualizați

| Indicator | Valoare |
| --- | --- |
| Valoare totală investiție existentă aprobată | 11.703.676,84 lei cu TVA |
| Finanțare buget de stat existentă | 10.713.066,12 lei cu TVA |
| Contribuție buget local existentă | 990.610,72 lei cu TVA |
| Valoare contractuală de referință Vo | 8.603.083,81 lei fără TVA |
| Cumul execuție contractuală validată | 6.620.150,30 lei fără TVA |
| Rest total neactualizat | 1.982.933,51 lei fără TVA |
| Rest lucrări | 1.971.618,50 lei fără TVA |
| Rest organizare de șantier | 1.855,01 lei fără TVA |
| Rest proiectare/asistență – distinct | 9.460,00 lei fără TVA |
| Bază eligibilă pentru actualizare | 1.973.473,51 lei fără TVA |
| Rest eligibil actualizat | 3.802.690,52 lei fără TVA |
| TVA 21% | 798.565,01 lei |
| Rest eligibil actualizat | 4.601.255,53 lei cu TVA |
| Sumă solicitată spre recuperare | 127.558,32 lei cu TVA |
| Suplimentare totală solicitată buget stat | 4.728.813,85 lei cu TVA |
| Finanțare buget stat finală propusă | 15.441.879,97 lei cu TVA |
| Contribuție buget local finală | 990.610,72 lei cu TVA |
| VALOARE TOTALĂ INVESTIȚIE FINALĂ PROPUSĂ | 16.432.490,69 lei cu TVA |

# Parametri de actualizare

| Parametru | Valoare / reper |
| --- | --- |
| ICC referință | 84,9 – ianuarie 2019 |
| ICCn | 165,2 – iunie 2026 |
| p – profit | 2% |
| a – avans | 0% |
| Coeficient K | 1,9269022379 |
| TVA | 21% |