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PRIMĂRIA COMUNEI TÂRGUȘOR



               		                                                                                 Anexă
la Hotarârea Consiliului Local Târgușor 
                                                                                                Nr. ______din ___
         Contrasemnează,                                                      PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ 
           SECRETAR GENERAL COMUNĂ
  
                Camelia VELICICĂ                                                            Consilier,  ………………...                         

	Element
	Date

	Beneficiar / Investitor
	U.A.T. Comuna Târgușor, județul Constanța

	Program de finanțare
	Programul Național de Dezvoltare Locală – PNDL, etapa I

	Contract de finanțare
	Contract nr. 673/25.10.2016

	Contract proiectare și execuție
	Contract nr. 3305/27.06.2018

	Executant
	Asocierea DUGARO S.R.L. – DUAL DISTRICON S.R.L., prin lider de asociere DUGARO S.R.L.

	Consultant documentație
	S.C. D.A.G. PROJECT PLUS S.R.L. – Ing. Deacu Florin

	Termen de finalizare contractual
	31.12.2026

	Autorizație actuală
	A.C. nr. 4/03.07.2026 – continuare și finalizare lucrări autorizate



Indicator fizic principal
Asfaltarea/modernizarea străzilor din localitățile Târgușor și Mireasa în lungime totală de 11.088,00 ml, împreună cu lucrările aferente de terasamente, structură rutieră, scurgerea apelor pluviale, rigole/șanțuri, podețe, racordarea drumurilor laterale și semnalizare. Indicatorii fizici aprobați se mențin nemodificați.
Indicatori valorici actualizați
	Indicator
	Valoare

	Valoare totală investiție existentă aprobată
	11.703.676,84 lei cu TVA

	Finanțare buget de stat existentă
	10.713.066,12 lei cu TVA

	Contribuție buget local existentă
	990.610,72 lei cu TVA

	Valoare contractuală de referință Vo
	8.603.083,81 lei fără TVA

	Cumul execuție contractuală validată
	6.620.150,30 lei fără TVA

	Rest total neactualizat
	1.982.933,51 lei fără TVA

	Rest lucrări
	1.971.618,50 lei fără TVA

	Rest organizare de șantier
	1.855,01 lei fără TVA

	Rest proiectare/asistență – distinct
	9.460,00 lei fără TVA

	Bază eligibilă pentru actualizare
	1.973.473,51 lei fără TVA

	Rest eligibil actualizat
	3.802.690,52 lei fără TVA

	TVA 21%
	798.565,01 lei

	Rest eligibil actualizat
	4.601.255,53 lei cu TVA

	Sumă solicitată spre recuperare
	127.558,32 lei cu TVA

	Suplimentare totală solicitată buget stat
	4.728.813,85 lei cu TVA

	Finanțare buget stat finală propusă
	15.441.879,97 lei cu TVA

	Contribuție buget local finală
	990.610,72 lei cu TVA

	VALOARE TOTALĂ INVESTIȚIE FINALĂ PROPUSĂ
	16.432.490,69 lei cu TVA



Parametri de actualizare
	Parametru
	Valoare / reper

	ICC referință
	84,9 – ianuarie 2019

	ICCn
	165,2 – iunie 2026

	p – profit
	2%

	a – avans
	0%

	Coeficient K
	1,9269022379

	TVA
	21%
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