ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU

COMUNA CLEJA

CONSILIUL LOCAL

Strada Unirii, nr. 224, sat Cleja; Tel/fax: 0234/253012; 0234/253222

e-mail: uat@primariacleja.ro

Anexa nr. 1 LA HCL 59 DIN  31.07.2023

Indicatorii tehnico- economici ai obiectivului de investiții

„MODERNIZARE ȘI DOTARE PARC CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAȚI ÎN SITUAȚII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI „SF. LUCIA” SAT CLEJA, COMUNA CLEJA, JUDEȚUL BACĂU”, faza PTH și DTAC

- Proiect nr. 55/2023

Proiectant – SC MARISAR SPORT SRL

- Indicatori economici

Valoarea totala a investiției ( inclusiv TVA): 200.000,00 lei;

din care C+M (inclusiv TVA):  76.202,29  lei

- Indicatori tehnici:

Structura: Decopertarea a 15 cm de strat vegetal; Nivelarea și compactarea stratului suport; Montarea bordurilor care au dimensiunea de 10x15x50 cm pentru delimitarea zonei de tartan; Montarea mobilierului; Așternerea și compactarea unui strat de piatră concasată 4/31 în grosime de 13 cm și compactarea acestuia; Turnarea stratului de tartan în două straturi, primul strat din granule de cauciuc de tip SBR cu grosimea de 2 cm, al doilea strat cu grosimea de 1 cm din granule de cauciuc de tip EPDM; Așternerea unui strat de pământ vegetal cu grosimea de 13 cm și însămânțarea acestuia, în zona verde a parcului.

Mobilier urban: complex de joacă (1 buc.); carusel rotativ (1 buc.); balansoar (1 buc.); balansoar pe arc „Scooter” (1 buc.); balansoar pe arc „Unicorn” (1 buc.); aparat fitness picioare (1 buc.); aparat fitness „Presa piept” (1 buc.); aparat fitness stepper (1 buc.); coș de gunoi (2 buc.); banca stradală (4 buc.).

Suprafața terenului – 4.028 mp;

Suprafață decopertată – 335 mp;

Suprafață de tartan – 187 mp;

Suprafață spațiu verde – 148 mp;

- Sursa de finantare: Bugetul local

- Termenul de realizare a investiției este – 3 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                           CONTRASEMNEAZĂ

Consilier local,                                               Secretar general comună,

Valentin HOBORICI                                             Tatiana  FODOR