Anexa nr. 2 la PHCL nr. 82 pe 2023

PRINCIPALII INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții „Modernizare și extindere  DE28/2 în comuna Cornetu, județul Ilfov”

Lungimea pentru DE28/2  est de  865,07 m.

Suprafata terenului ocupat ce urmeaza a se moderniza este de: 5715,95mp.

Suprafata carosabil                    4850,89 mp

Suprafata acostamente               865,07 mp

Suprafata de expropriat             2282  mp intravilan si 1874 mp extravilan

Indicatoare rutiere                     3 buc (2 indicatoare treceri de pietoni si 1 indicator stop)

Trecere pietoni                          1 buc

Valoarea totala a drumului de exploatare a carei structura rutiera urmeaza sa se modernizeze este de :

3.911.967,45 cu TVA (19%)

3.293.856,77 fara TVA

din care C+M 2.582.079,91 lei cu TVA (19%)

2.169.815,05 fara TVA.

Durata estimata de realizare a investitiei este de 3 luni calendaristice.

| INIȚIATOR PROIECT PRIMARUL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV Adrian-Eduard STOICA | AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE: p. SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CORNETU, JUDEȚUL ILFOV Lenuța COBUZ, Consilier cu atribuții delegate specifice secretarului general |
| --- | --- |