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INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
AI „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020"

A. Valoarea totala a investitiei
A.1.1Valoarea totala in mii lei,  inclusiv TVA, în preturi constante:
Total INV: 2.273.795,64 Mii lei
din care, C+M = 1.678.459,53 Mii Lei 
A.1.2 Valoarea totala, in mii EURO, exclusiv TVA, în preturi constante, la cursul BNR 1Euro =4.8435 Lei, din data de 30.06.2020
Total INV: 395.260,89 Mii EURO
din care, C+M = 291.208,88 Mii Euro

A.2.1. Valoarea totala in mii lei,  inclusiv TVA, în preturi curente (inclusiv inflatia pe durata de realizare a investitiei):
Total INV: 3.320.092,67 Mii lei;
din care, C+M = 2.450.847,65 Mii lei.
A.2. Valoarea totala in mii EURO, exclusiv TVA, în preturi curente (inclusiv inflatia pe durata de realizare a investitiei):
Total INV: 577.141,95 Mii EURO;
din care, C+M = 425.216,44 Mii EURO.

B. Durata de realizare a investitiei: 64 luni, în perioada 2020 – 2025

[bookmark: _Hlk41906601]C. Esalonarea investitiei: 

	ANUL
	PRETURI CURENTE, fara TVA

	Anul  I
	Total INV:
	8.397,33 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	6.186,84. Mii Euro

	Anul  II
	Total INV:
	12.831,67 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	9.453,89 Mii Euro

	[bookmark: _Hlk55234613]Anul  III
	Total INV:
	42.780,77 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	31.519,26 Mii Euro

	Anul  IV
	Total INV:
	154.105,37 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	113.541,24 Mii Euro

	Anul  V
	Total INV:
	290.660,88 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	214.150,93 Mii Euro

	Anul  VI
	Total INV:
	68.358,93 Mii Euro

	
	din care   C+M:
	50.364,28 Mii Euro



D. Finantarea proiectului:proiectul va fi finantat din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene,  fonduri ale Bugetului de Stat, fonduri ale bugetelor locale si  fonduri proprii ale Operatorului Regional SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.
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