 

	DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

	al obiectivului de investiţie

	“MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ"

	Nr. 
crt.
	Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli
	Valoare totală investiție( inclusiv T.V.A.)
	Valoare decontată (inclusiv T.V.A.)
	Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)

	
	
	TOTAL
	din care
	TOTAL
SUME DECONTATE 
	din care
	TOTAL
SUME REST DE EXECUTAT
	din care

	
	
	
	din fonduri de la bugetul de stat
	din finanțare de la bugetul local
	
	din fonduri de la bugetul de stat
	din finanțare de la bugetul local
	
	din fonduri de la bugetul de stat
	din finanțare de la bugetul local

	
	
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI
	LEI

	1
	2
	3=4+5
	4=7+10
	5=8+11
	6=7+8
	7
	8
	9=10+11
	10
	11

	Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

	1.1
	Obţinerea terenului.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Amenajarea terenului.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 1     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

	2.1
	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 2     
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

	3.1
	Studii de teren
	10.710,00
	0,00
	10.710,00
	10.710,00
	0,00
	10.710,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,3
	Expertizare tehnica
	4.760,00
	0,00
	4.760,00
	4.760,00
	0,00
	4.760,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,4
	Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,5
	Proiectare şi Inginerie
	122.522,00
	66.592,00
	55.930,00
	122.522,00
	66.592,00
	55.930,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate
	55.930,00
	0,00
	55.930,00
	55.930,00
	0,00
	55.930,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.4
	Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
	2.142,00
	2.142,00
	0,00
	2.142,00
	2.142,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.5
	Verificarea tehnică a proiectării
	4.950,00
	4.950,00
	0,00
	4.950,00
	4.950,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.5.6
	Proiect tehnic şi detalii de execuţie
	59.500,00
	59.500,00
	0,00
	59.500,00
	59.500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3,6
	Organizarea procedurilor de achiziţie
	63.070,00
	0,00
	63.070,00
	39.270,00
	0,00
	39.270,00
	23.800,00
	0,00
	23.800,00

	3,7
	Consultanţă 
	21.420,00
	0,00
	21.420,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.420,00
	0,00
	21.420,00

	3,8
	Asistenţă tehnică
	74.646,32
	0,00
	74.646,32
	0,00
	0,00
	0,00
	74.646,32
	0,00
	74.646,32

	 
	TOTAL CAPITOL 3     
	297.128,32
	66.592,00
	230.536,32
	177.262,00
	66.592,00
	110.670,00
	119.866,32
	0,00
	119.866,32

	Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

	4.1
	Construcţii şi Instalaţii
	6.241.962,67
	4.620.052,15
	1.621.910,52
	4.509.774,23
	4.509.774,23
	0,00
	1.732.188,44
	110.277,92
	1.621.910,52

	4.1.1
	Lucrari executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)
	4.210.151,91
	4.210.151,91
	0,00
	4.210.151,91
	4.210.151,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.2
	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)+ lucrari suplimentare
	1.921.532,84
	299.622,32
	1.621.910,52
	299.622,32
	299.622,32
	0,00
	1.621.910,52
	0,00
	1.621.910,52

	4.1.3
	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021
	110.277,92
	110.277,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.277,92
	110.277,92
	0,00

	4.2
	Montaj utilaje tehnologice
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.4
	Utilaje fără montaj şi echipamente de transport
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.5
	Dotări
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.6
	Active necorporale
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 4      
	6.241.962,67
	4.620.052,15
	1.621.910,52
	4.509.774,23
	4.509.774,23
	0,00
	1.732.188,44
	110.277,92
	1.621.910,52

	Capitolul 5 Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de şantier 
	4.988,92
	4.988,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.988,92
	4.988,92
	0,00

	5.1.1
	Lucrări de construcţii
	4.988,92
	4.988,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.988,92
	4.988,92
	0,00

	5.1.1.1
	Lucrari executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1.1.2
	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)
	4.352,57
	4.352,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.352,57
	4.352,57
	0,00

	5.1.1.3
	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021
	636,35
	636,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	636,35
	636,35
	0,00

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării de șantier
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2
	Comisioane, taxe, cote, costul creditului
	52.172,42
	0,00
	52.172,42
	0,00
	0,00
	0,00
	52.172,42
	0,00
	52.172,42

	5.3
	Cheltuieli diverse şi neprevăzute
	779.121,67
	779.121,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	779.121,67
	779.121,67
	0,00

	5,4
	Cheltuieli pentru informare şi publicitate
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 5      
	836.283,01
	784.110,59
	52.172,42
	0,00
	0,00
	0,00
	836.283,01
	784.110,59
	52.172,42

	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL CAPITOL 6      
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	TOTAL GENERAL
	7.375.374,00
	5.470.754,74
	1.904.619,26
	4.687.036,23
	4.576.366,23
	110.670,00
	2.688.337,77
	894.388,51
	1.793.949,26

	
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	VALOARE CONTRACT FINANTARE  
	5.470.754,74
	 
	
	
	 
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






