ANEXA nr.1 la HCL …………..

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

„Crearea unui nou coridor de mobilitate urbană și creșterea performanțelor transportului public prin investiții integrate în Municipiul Drobeta Turnu Severin - Componenta de achiziție autobuze electrice si reabilitare statii de călători”

Documentatia: PT

Faza de proiectare: PT

Proiectant: URBAN SCOPE SRL

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Judeţul: Mehedinti

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.	Indicatori maximali

Valoarea totala  (INV) lei  cu TVA / lei fără TVA

48.484.684,55 cu TVA /  40.755.546,85 lei fără TVA

din care :

Construcții montaj (C+M) lei cu  TVA / lei fără TVA

8.208.277,12 lei cu TVA / 6.897.711,87 lei fără TVA

2.  Indicatori minimali

- 6 autobuze electrice, dotate cu echipamente ITS

- 9 stații de încărcare vehicule electrice de transport public

- 18 statii de transport public inteligente

- 10 statii de bike – sharing

- 1 platformă de tip IA suport de decizie pentru cresterea performantelor transportului public

- 1 sistem de canalizare pluvială pe Calea Tg. Jiu

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 12 luni

Proiectant ,	        Beneficiar,