# Act adițional nr. 1

# la Acord de parteneriat nr.36571/09.12.2022

pentru realizarea proiectului ”Cu bicicleta prin vest – traseu cicloturistic” din Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național”, finanțat din PNRR,  Componenta 11 – Turism și cultură,

Potrivit prevederilor de la art. 2 lit. jj) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, parteneriatul este forma de cooperare între entități de drept public și/sau privat care urmăresc realizarea în comun a reformelor/investițiilor/investițiilor specifice locale/proiectelor, În conformitate cu prevederile art. 1.166 – 1.170 și ale art. 1.949 – 1.954 din Codul Civil, precum și prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e) și alin. (9) lit a) și c), art. 173 alin. (1) lit. d), lit. e) și alin. (5), alin. (7) lit. a) și c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  art. 3 alin. (1), lit. l), lit. m) și lit. o), art. 4 alin. (1) lit.c) și art. 44 alin. (1)-(3) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile și obligațiile părților.

Liderul de parteneriat, beneficiar al unui proiect, este responsabil cu asigurarea implementării proiectului și a respectării tuturor prevederilor contractului de finanțare, sens în care acesta trebuie să aibă în vedere includerea în acordul de parteneriat, după caz, a oricăror prevederi pe care acesta le consideră necesare și care nu contravin, în niciun fel, prevederilor contractului de finanțare, legislației comunitare și naționale incidente.

Cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea și finanțarea activităților proiectului, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 124 din 13 decembrie 2021, art. 2 lit. m).

Se convine modificarea Acordului de parteneriat nr. 36571/09.12.2022, la Art. 1. Și Art. 3., prin încheierea prezentului act adiținal nr. 1, după cum urmează:

Art. I. Se modifică și se completează Art. 1 al Acordului de parteneriat nr. 36571/09.12.2022 și va avea următorul conținut:

##### “ Art. 1. Părţile

| UAT | Date de identificare |
| --- | --- |
| Lider de parteneriat JUDEȚUL TIMIȘ | JUDEȚUL TIMIȘ - Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timişoara 300034, Bd. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Tel 0256.406.300, Fax 0256.406.301, Cod fiscal 4358029, reprezentat prin domnul Alfred-Rober Simonis, preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 35 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer: nr. _______ deschis la Trezoreria Timișoara, și Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: nr. RO22TREZ62121A428901XXXX, RO66TREZ62121A428902XXXX, RO13TREZ62121A428903XXXX deschis la Trezoreria Timișoara. |
| Partener 2 JUDEȚUL ARAD | JUDEȚUL ARAD - Consiliul Județean Arad, cu sediul în Arad,310003, str. Corneliu Coposu, nr.22, tel. 0357-731100, fax 0357-731280, e-mail: consiliul@cjarad.ro, Cod fiscal 351994, reprezentat prin domnul Cionca-Arghir Iustin-Marinel, preşedinte al Consiliului Judeţean Arad, Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer: nr. _______________________________________ deschis la Trezoreria Arad, și Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: nr.________________________________________ deschis la Trezoreria Arad. |
| Partener 3 JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN - Consiliul Județean Caraș-Severin, cu sediul în Resita, 320084, Piața 1 Decembrie 1918 nr.1, Cod fiscal 3227890, reprezentat prin domnul Silviu Hurduzeu, preşedinte al Consiliului Judeţean Caraș-Severin, Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer: nr. _______________________________________ deschis la Trezoreria Reșița, și Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: nr. RO42TREZ18121A428901XXXX, RO33TREZ18121A428903XXXX deschis la Trezoreria Reșița. |
| Partener 4 JUDEȚUL HUNEDOARA | JUDEȚUL HUNEDOARA - Consiliul Județean Hunedoara, cu sediul în Deva, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 28, tel. 0254-211624, fax 0254-230030, e-mail: cjh@cjhunedoara.ro strategii@cjhunedoara.ro , Cod fiscal 4374474, reprezentat prin domnul Laurențiu Nistor, preşedinte al Consiliului Judeţean Hunedoara, Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de transfer: nr. _______________________________________ deschis la Trezoreria Deva, și Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de transfer: nr. ________________________________________ deschis la Trezoreria Deva. |

Parteneri din JUDEȚUL TIMIȘ:

| Partener 5 ##### Municipiul Timișoara | Municipiul Timișoara, cu sediul în Timișoara, strada C.D.Loga, nr. 1, județul Timiș Cod fiscal 14756536,reprezentat prin domnul Samuel Dominic FRITZ, primar |
| --- | --- |
| Partener 6 ##### Municipiul Lugoj | Municipiul Lugoj, cu sediul în Piața Victoriei, nr. 4, Lugoj, județul Timiș Cod fiscal 4527381, reprezentat prin domnul Blidariu Bogdan Ștefan, primar |
| Partener 7 ##### Orașul Deta | Orașul Deta, cu sediul în Deta, Str. Mihai Viteazu 32, județul Timiș Cod fiscal 2503378, reprezentat prin domnul Roman Petru, primar |
| Partener 8 ##### Orașul Jimbolia | Orașul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, Str. Tudor Vladimirescu, Nr.81, județul Timiș, Cod fiscal 2502763, reprezentat prin domnul Postelnicu Darius Adrian, primar |
| Partener 9 ##### Orașul Sânnicolau Mare | Orașul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, Str. Republicii, nr. 15, județul Timiș Cod fiscal 4548554, reprezentat prin domnul Groza Dănuț, primar |
| Partener 10 Orașul Buziaș | Orașul Buziaș, cu sediul în Buziaș, strada Principală, nr. 16, județul Timiș, cod fiscal 2502534, reprezentată prin domnul Munteanu Sorin, primar |
| Partener 11 Orașul Gătaia | Orașul Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpați, nr. 106, județul Timiș, cod fiscal 4357988, reprezentată prin domnul Cozarov Raul, primar |
| Partener 12 ##### Comuna Banloc | Comuna Banloc, cu sediul în Banloc, str. Principală, Nr. 405, județul Timiș Cod fiscal 4357996, reprezentat prin domnul Trifonescu Lucian, primar |
| Partener 13 ##### Comuna Beba Veche | Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, județul Timiș Cod fiscal 5390648, reprezentat prin domnul Bohâncanu Ioan, primar |
| Partener 14 Comuna Boldur | Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, județul Timiș, cod fiscal 4357945 reprezentată prin domnul Constantin Cristian Stoi, primar |
| Partener 15 ##### Comuna Cenei | Comuna Cenei, cu sediul în Cenei, Str. Principală nr.134, județul Timiș Cod fiscal 5286753, reprezentat prin domnul Tanasin Sîrgean, primar |
| Partener 16 ##### Comuna Checea | Comuna Checea, cu sediul în Checea, strada Principală, nr. 184, județul Timiș Cod fiscal 16544785., reprezentat prin domnul Breje Ioan, primar |
| Partener 17 ##### Comuna Comloșu Mare | Comuna Comloșul Mare, cu sediul în Comloșul Mare, Strada Principală, Nr. 655, județul Timiș Cod fiscal 4483854, reprezentat prin domnul Ovidiu Ștefănescu, primar |
| Partener 18 Comuna Criciova | Comuna Criciova, cu sediul în Criciova, str. Principală nr. 51A, județul Timiș, cod fiscal 4357937,reprezentată prin domnul Cătană Cristian Iosif, primar |
| Partener 19 ##### Comuna Curtea | Comuna Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268,județul Timiș Cod fiscal 4357856, reprezentat prin domnul Marinel Ovidiu Crăciunescu, primar |
| Partener 20 ##### Comuna Denta | Comuna Denta, cu sediul în Denta nr. 224,județul Timiș Cod fiscal 4483943, reprezentat prin domnul Tapanov Petru, primar |
| Partener 21 ##### Comuna Dudeștii Vechi | Comuna Dudeştii Vechi, cu sediul în Dudeştii Vechi, nr. 254,județul Timiș Cod fiscal 4483919, reprezentat prin domnul Cucalan Bono, primar |
| Partener 22 ##### Comuna Fârdea | Comuna Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 107,județul Timiș Cod fiscal 4483846, reprezentat prin doamna Murari Maria Rovena, primar |
| Partener 23 ##### Comuna Foeni | Comuna Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiș Cod fiscal 5517181., reprezentat prin doamna Moldovan Saveta, primar |
| Partener 24 Comuna Giera | Comuna Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiș Cod fiscal 4483684, reprezentat prin domnul Vicol Radu Ionel, primar |
| Partener 25 Comuna Jamu Mare | Comuna Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180, județul Timiș Cod fiscal 4483676, reprezentat prin domnul Gagea Neaga Petre, primar |
| Partener 26 Comuna Livezile | Comuna Livezile, cu sediul în Livezile, nr. 191, județul Timiș Cod fiscal 20568677, reprezentat prin domnul Varga Ștefan, primar |
| Partener 27 Comuna Margina | Comuna Margina, cu sediul în Margina, nr. 1, județul Timiș Cod fiscal 2806193, reprezentat prin domnul Costa Ionel, primar |
| Partener 28 Comuna Moravița | Comuna Moraviţa, cu sediul în Moraviţa, nr. 261, județul Timiș Cod fiscal 4358193, reprezentat prin domnul Brazdău Remus Răzvan, primar |
| Partener 29 Comuna Nădrag | Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, str. Piața Centrală, nr. 2, județul Timiș, cod fiscal 2483246,reprezentată prin domnul Muntean Liviu, primar |
| Partener 30 Comuna Otelec | Comuna Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471, județul Timiș Cod fiscal 24296605, reprezentat prin doamna Fechete Simona, primar |
| Partener 31 Comuna Periam | Comuna Periam, cu sediul în Periam, Str. Mureşului, nr. 1 bis, județul Timiș Cod fiscal 4759543, reprezentat prin domnul Dumitraș Cornel, primar |
| Partener 32 Comuna Pietroasa | Comuna Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, județul Timiș Cod fiscal 4483838, reprezentat prin domnul Ciocea Virgiliu Victor, primar |
| Partener 33 Comuna Racovița | Comuna Racovița, cu sediul în Ohaba Lungă, str. Principală, nr. 33, cod fiscal 4357872, reprezentată prin domnul Catrinoi Alexandru Valentin, primar |
| Partener 34 Comuna Saravale | Comuna Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 167,județul Timiș Cod fiscal 16594708., reprezentat prin domnul Stoain Sava, primar |
| Partener 35 Comuna Săcălaz | Comuna Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, județul Timiș Cod fiscal 5439113., reprezentat prin domnul Nicu Viorel, primar |
| Partener 36 Comuna Sânmihaiu Român | Comuna Sânmihaiu Român, cu sediul în Sânmihaiu Român, nr. 1, județul Timiș Cod fiscal 5138404, reprezentat prin domnul Mărcuți Viorel, primar |
| Partener 37 Comuna Sânpetru Mare | Comuna Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, județul Timiș Cod fiscal 4483862, reprezentat prin domnul Popovici Viorel, primar |
| Partener 38 Comuna Teremia Mare | Comuna Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, județul Timiș Cod fiscal 4527403, reprezentat prin domnul Gui Cornel Vasile, primar |
| Partener 39 Comuna Tomești | Comuna Tomești, cu sediul în sat Colonia Fabricii, nr. 46, Comuna Tomești, Judetul Timiș Cod fiscal 4357864, reprezentat prin domnul Medelean Costel, primar |
| Partener 40 Comuna Uivar | Comuna Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, Judetul Timiș Cod fiscal 9640615, reprezentat prin domnul Săvulescu Bogdan, primar |
| Partener 41 Comuna Valcani | Comuna Valcani, cu sediul în Valcani, nr. 222, Judetul Timiș Cod fiscal 17513000, reprezentat prin domnul Buicu Dragoș - Ioan, primar |

Parteneri din JUDEȚUL ARAD:

| Partener 42 ##### MUNICIPIUL ARAD | MUNICIPIUL ARAD, cu sediul în Arad, B-dul Revoluției, nr. 75, Cod fiscal 3519925, reprezentat prin domnul Călin Bibarț, primar, |
| --- | --- |
| Partener 43 ##### ORAȘUL NĂDLAC | ORAȘUL NĂDLAC, cu sediul în Nădlac, str. 1 Decembrie, nr. 24, jud. Arad, Cod fiscal 3518822, reprezentat prin domnul Onea Mircea-Laurențiu, primar, |
| Partener 44 ##### ORAȘUL PECICA | ORAȘUL PECICA , cu sediul în Pecica, str. 2, nr.150, jud. Arad, Cod fiscal 3519550, reprezentat prin domnul Antal Petru, primar, |
| Partener 45 ##### COMUNA BIRCHIȘ | COMUNA BIRCHIȘ, cu sediul în Birchiș, nr.162, Cod fiscal 3519127, reprezentată prin domnul Pașca Laurențiu Răzvan, primar, |
| Partener 46 ##### COMUNA SĂVÂRȘIN | COMUNA SĂVÂRȘIN, cu sediul în Săvârșin, str. Principală, nr. 37, Cod fiscal 3519178, reprezentată prin domnul Vodicean Ioan, primar, |
| Partener 47 ##### COMUNA FELNAC | COMUNA FELNAC, cu sediul în Felnac, nr. 330, Cod fiscal 3519518, reprezentată prin domnul Malița Ioan, primar, |
| Partener 48 ##### COMUNA SECUSIGIU | COMUNA SECUSIGIU, cu sediul în Secusigiu, str. Principală, nr. 275, Cod fiscal 3519577, reprezentată prin domnul Grad Gheorghe, primar, |
| Partener 49 ##### COMUNA ZĂDĂRENI | COMUNA ZĂDĂRENI, cu sediul în Zădăreni, nr. 28, Cod fiscal 16343200, reprezentată prin domnul Șiclovan Petru, primar, |
| Partener 50 ##### COMUNA SEMLAC | COMUNA SEMLAC, cu sediul în Semlac, nr. 656, Cod fiscal 3518830, reprezentată prin doamna Stoian Letiția, primar, |
| Partener 51 ##### COMUNA ȘEITIN | COMUNA ȘEITIN, cu sediul în Șeitin, str. Revoluției, nr. 47, jud. Arad, Cod fiscal 3518849, reprezentată prin domnul Florea Dorin, primar, |
| Partener 52 ##### ORAȘUL LIPOVA | ORAȘUL LIPOVA, cu sediul în Lipova, str. N. Bălcescu, nr. 26, jud. Arad, Cod fiscal 3519224, reprezentată prin domnul Pera Florin Fabius, primar, |
| Partener 53 ##### COMUNA FÂNTÂNELE | COMUNA FÂNTÂNELE, cu sediul în Fântânele, str. Principală, nr. 115, jud. Arad, Cod fiscal 3519526, reprezentată prin domnul Dolha Nicolae, primar, |
| Partener 54 ##### COMUNA FRUMUȘENI | COMUNA FRUMUȘENI, cu sediul în Frumușeni, nr. 379, jud. Arad, Cod fiscal 16341462, reprezentată prin domnul Reginald Andronic, primar, |
| Partener 55 ##### COMUNA ZĂBRANI | COMUNA ZĂBRANI, cu sediul în Zăbrani, str. Principală, nr. 95, jud. Arad, Cod fiscal 3519216, reprezentată prin domnul Codrean Dănuț, primar, |
| Partener 56 ##### COMUNA USUSĂU | COMUNA USUSĂU, cu sediul în Ususău, str. Principală, nr. 87 A, jud. Arad, Cod fiscal 3519194, reprezentată prin domnul Țole Florin, primar, |
| Partener 57 ##### COMUNA CONOP | COMUNA CONOP, cu sediul în Conop, jud. Arad, Cod fiscal 3519143, reprezentată prin domnul Moldovan Petrică, primar, |
| Partener 58 ##### COMUNA BÂRZAVA | COMUNA BÂRZAVA, cu sediul în Bârzava, str. Principală, nr. 314, jud. Arad, Cod fiscal 3519135, reprezentată prin domnul Faur Gabriel, primar, |
| Partener 59 ##### COMUNA BATA | COMUNA BATA, cu sediul în Bata, str. Principală, nr. 162, jud. Arad, Cod fiscal 3519089, reprezentată prin domnul Matiaș Cristian Giorgian, primar, |
| Partener 60 ##### COMUNA PETRIȘ | COMUNA PETRIȘ, cu sediul în Petriș, jud. Arad, Cod fiscal 3519160, reprezentată prin domnul Berari Ionel Gheorghe, primar, |

Parteneri din JUDEȚUL HUNEDOARA:

| Partener 61 ##### UAT Municipiul Hunedoara, | ##### cu sediul în mun. Hunedoara, bd. Libertății, nr. 17, 331128, cod fiscal 2127028, cu reprezentată prin domnul primar Dan BOBOUȚANU |  |
| --- | --- | --- |
| Partener 62 ##### UAT Municipiul Brad, | cu sediul în mun. Brad, str. Independenței,nr. 2, 335200, cod fiscal 4374962, reprezentată prin domnul primar Florin CAZACU |  |
| Partener 63 ##### UAT Orașul Călan | cu sediul în orașul Călan, str. Gării, nr. 1, 335300, cod fiscal 5742434, reprezentată prin domnul primar Filip Adrian IOVĂNESC |  |
| Partener 64 ##### UAT Orașul Simeria | cu sediul în orașul Simeria, str. Avram Iancu, nr. 23, 335900, cod fiscal 4375135, reprezentată prin domnul primar Emil Ioan RÎȘTEIU |  |
| Partener 65 ##### UAT Orașul Geoagiu | cu sediul în orașul Geoagiu, calea Romanilor, nr. 141, 335400, cod fiscal 5742426, reprezentată prin domnul primar Ovidiu VLAD |  |
| Partener 66 ##### UAT Comuna Bătrâna | cu sediul în sat Bătrâna, str. Principală, nr. 55, 337070, cod fiscal 4521311, reprezentată prin domnul primar Ciprian PASCOTESC |  |
| Partener 67 UAT Comuna Beriu | cu sediul în sat Beriu, str. Principală, nr. 131, 337075, cod fiscal 4521281, reprezentată prin domnul primar Emil Moise BÎC |  |
| Partener 68 UAT Comuna Boșorod | cu sediul în sat Boșorod,str. Principală, nr. 73, 337095, cod fiscal 4521338, reprezentată prin domnul primar Denis PERȚA |  |
| Partener 69 UAT Comuna Bunila | cu sediul în sat Bunila, nr. 7, 337160, cod fiscal 4521320, reprezentată prin domnul primar Romulus STROIA |  |
| Partener 70 UAT Comuna Burjuc | cu sediul în sat Burjuc, nr. 59, 337165, cod fiscal 4374261, reprezentată prin domnul primar Adrian Ovidiu BARTHA |  |
| Partener 71 UAT Comuna Cerbăl | cu sediul în sat Cerbăl, nr. 7A, 337180, cod fiscal 4779605, reprezentată prin domnul primar Mircea Claudiu COSTA |  |
| Partener 72 UAT Comuna Dobra | cu sediul în sat Dobra, str. Piața Victoriei, nr. 1, 337215, cod fiscal 4374113, reprezentată prin domnul primar Ovidiu Iosif PĂDUREAN |  |
| Partener 73 UAT Comuna Ghelari | cu sediul în sat Ghelari, str. Rusca, nr. 5, 337240, cod fiscal 4373991, reprezentată prin domnul primar Iancu-Emerson TOMA |  |
| Partener 74 UAT Comuna Gurasada | cu sediul în sat Gurasada, nr. 193, 337245, cod fiscal 4374172, reprezentată prin domnul primar Silviu NAN |  |
| Partener 75 UAT Comuna Hărău | cu sediul în sat Hărău, str. Principală, nr. 69, 337265, cod fiscal 4374040, reprezentată prin domnul primar Weber Lucian Ioan ALBU |  |
| Partener 76 UAT Comuna Ilia | cu sediul în sat Ilia, str. Libertății, nr. 56, 337270, cod fiscal 4374164, reprezentată prin domnul primar Gabriel Marius OMOTĂ |  |
| Partener 77 UAT Comuna Lăpugiu de Jos | cu sediul în sat Lăpugiu de Jos, nr. 60, 337280, cod fiscal 4374180, reprezentată prin domnul primar Alin DRĂGĂNESCU |  |
| Partener 78 UAT Comuna Lelese | cu sediul în sat Lelese, nr. 20, 337295, cod fiscal 4633340, reprezentată prin domnul primar Ciprian Gheorghe ACHIM |  |
| Partener 79 UAT Comuna Orăștioara de Sus | cu sediul în sat Orăștioara de Sus, str. Poștei, nr. 133, 337325, cod fiscal 4468366, reprezentată prin domnul primar Vasile Marian INĂȘESCU |  |
| Partener 80 UAT Comuna Pui | cu sediul în satul Pui, str. Republicii, nr. 64, 337345, cod fiscal 4374059, reprezentată prin domnul primar Ovidiu CIOLEA |  |
| Partener 81 UAT Comuna Rapoltu Mare | cu sediul în sat Rapoltu Mare, nr. 67, 337365, cod fiscal 4374199, reprezentată de domnul primar Octavian Gheorghe ROMAN |  |
| Partener 82 UAT Comuna Râu de Mori | cu sediul în sat Râu de Mori, str. Principală, nr. 1, 337380, cod fiscal 4633285, reprezentată de domnul primar Flaviu DILERTEA |  |
| Partener 83 UAT Comuna Romos | cu sediul în sat Romos, nr. 114, 337410, cod fiscal 5453797, reprezentată de doamna primar Daniela Mihaiela CSATLOS-KONCZ |  |
| Partener 84 UAT Comuna Sarmizegetusa | cu sediul în sat Sarmizegetusa, str. Principală,nr. 4, 337415, cod fiscal 4633293, reprezentată de domnul primar Gina Auroara SOCACIU |  |
| Partener 85 UAT Comuna Sălașu de Sus | cu sediul în sat Sălașu de Sus, nr. 114 A, 337420, cod fiscal 5453819, reprezentată prin domnul primar Ioan VLAD |  |
| Partener 86 UAT Comuna Șoimuș | cu sediul în sat Șoimuș, str. Principală nr. 310, 337450, cod fiscal 4468358, reprezentată prin domnul primar Mihai Gabriel IRIMIE |  |
| Partener 87 UAT Comuna Teliucu Inferior | cu sediul în Teliucul Inferior, str. Minei, nr. 2, 337465, cod fiscal 4727010, reprezentată prin domnul primar Daniel PUPEZĂ |  |
| Partener 88 UAT Comuna Vețel | cu sediul în sat Vețel, str. Mihai Eminescu, nr. 256, 337525, cod fiscal 4374105, reprezentată prin domnul primar Gheorghe CAPȘA |  |
| Partener 89 UAT Comuna Zam | cu sediul în sat Zam, nr. 149, 337550, cod fiscal 4468374, reprezentată prin domnul primar Sorin Ionel NISTOR |  |

Parteneri din JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN:

| Partener 90 ##### UAT Comuna Armeniș | cu sediul în comuna Armeniș,str. Principala nr.368, 327005, cod fiscal 3227980, reprezentată prin domnul primar Ioan Cristian VELA |  |
| --- | --- | --- |
| Partener 91 ##### UAT Comuna Băuțar | cu sediul în comuna Băuțar,str. Principala nr.55, 327015, cod fiscal 3228004, reprezentată prin domnul primar Romeo Silviu RADUTA |  |
| Partener 92 ##### UAT Comuna Berliște | cu sediul în comuna Berliste,str. Principala nr.99A, 327020, cod fiscal 3228012, reprezentată prin domnul primar Nicolae Vasile ORĂVICEAN |  |
| Partener 93 ##### UAT Comuna Berzasca | cu sediul în comuna Berzasca,str. Principala nr.282, 327025, cod fiscal 3228020, reprezentată prin domnul primar Petru Nicolae FURDUI |  |
| Partener 94 ##### UAT Comuna Obreja | cu sediul în comuna Obreja,str. Principala nr.164, 327285, cod fiscal 3227530, reprezentată prin domnul primar Ion PEIA |  |
| Partener 95 ##### UAT Comuna Brebu Nou | cu sediul în comuna Brebu Nou,str. Principala nr.66, 327050, cod fiscal 3227637, reprezentată prin domnul primar Ioan BUDA |  |
| Partener 96 ##### UAT Comuna Buchin | cu sediul în comuna Buchin,str. Principala nr.4B, 327055, cod fiscal 3227653, reprezentată prin domnul primar Gheorghe COILĂ |  |
| Partener 97 UAT Comuna Bolvașnița | cu sediul în comuna Bolvașnița, strada Principală Nr. 141A, 327035, cod fiscal 3228047, reprezentată prin domnul primar Măran Marius Maxim Daniel |  |
| Partener 98 ##### UAT Comuna Carașova | cu sediul în comuna Carașova,str. Principala nr.274, 327065, cod fiscal 3227661, reprezentată prin domnul primar Petru BOGDAN |  |
| Partener 99 ##### UAT Comuna Cărbunari | cu sediul în comuna Cărbunari,str. Principala, 327070, cod fiscal 3227660, reprezentată prin domnul primar Gheorghe PRASNESCU |  |
| Partener 100 ##### UAT Comuna Ciclova Română | cu sediul în comuna Ciclova Română,str. Principala nr.203, 327075, cod fiscal 3227688, reprezentată prin domnul primar Mircea Cătălin GOLU |  |
| Partener 101 ##### UAT Comuna ##### Ciuchici | ## cu sediul în comuna Ciuchici, strada Principală, Nr. 261, 327080, cod fiscal 3227696, reprezentată prin domnul primar Ion Orbulescu |  |
| Partener 102 ##### UAT Comuna Cornereva | cu sediul în comuna Cornereva,str. Principala, 327110, cod fiscal 3227742, reprezentată prin domnul primar Nicolae NOVĂCESCU |  |
| Partener 103 ##### UAT Comuna Coronini | cu sediul în comuna Coronini,str. Principala nr.58, 327160, cod fiscal 3227564, reprezentată prin domnul primar Ilie BOBOESCU |  |
| Partener 104 ##### UAT Comuna Ezeris | cu sediul în comuna Ezeris,str. Principala nr.1, 327195, cod fiscal 3227807, reprezentată prin domnul primar Ioan RUSU |  |
| Partener 105 ##### UAT Comuna Fîrliug | cu sediul în comuna Fîrliug,str. Principala nr.80, 327200, cod fiscal 3227815, reprezentată prin doamna primar Elena Adriana SĂRĂOR |  |
| Partener 106 ##### UAT Comuna Forotic | cu sediul în comuna Forotic,str. Principala, 327210, cod fiscal 3227823, reprezentată prin domnul primar Alexandru SPOREA |  |
| Partener 107 ##### UAT Comuna Gîrnic | cu sediul în comuna Gîrnic,str. Principala nr.77, 327215, cod fiscal 3227831, reprezentată prin domnul primar Nicolae TISMĂNARIU |  |
| Partener 108 ##### UAT Comuna Glimboca | cu sediul în comuna Glimboca,str. Principala nr.367, 327220, cod fiscal 3227408, reprezentată prin domnul primar Petru Novac CRÎSNIC |  |
| Partener 109 ##### UAT Comuna Grădinari | cu sediul în comuna Grădinari,str. Principala nr.198, 327230, cod fiscal 3227424, reprezentată prin domnul primar Valentin Ovidiu FIRCA |  |
| Partener 110 ##### UAT Comuna Iablanița | cu sediul în comuna Iablanița,str. Principala nr.89B, 327235, cod fiscal 3227432, reprezentată prin domnul primar Victor TERTELEACĂ |  |
| Partener 111 ##### UAT Comuna Lăpușnicel | cu sediul în comuna Lăpușnicel,str. Principala, 327240, cod fiscal 3227440, reprezentată prin domnul primar Ilie CANEA |  |
| Partener 112 ##### UAT Comuna Marga | cu sediul în comuna Marga,str. Principala nr.127, 327260, cod fiscal 3227483, reprezentată prin domnul primar Nicolae BEG |  |
| Partener 113 ##### UAT Comuna Mehadia | cu sediul în comuna Mehadia,str. Principala, 327270, cod fiscal 3227505, reprezentată prin domnul primar Grigore Petru BARDAC |  |
| Partener 114 ##### UAT Comuna Naidăș | cu sediul în comuna Naidăș,str. Principala, 327280, cod fiscal 3227521, reprezentată prin domnul primar Marius POHANKA |  |
| Partener 115 UAT Comuna Păltinș | ## cu sediul în comuna Păltiniș, strada Principală, nr. 123, 327295, cod fiscal 3227556, reprezentată prin domnul primar Ioan Popovici |  |
| Partener 116 ##### UAT Comuna Pojejena | cu sediul în comuna Pojejena,str. Principala nr.277, 327300, cod fiscal 3227572, reprezentată prin doamna primar Mira RADOVANCOVICI |  |
| Partener 117 ##### UAT Comuna Prigor | cu sediul în comuna Prigor,str. Principala, 327305, cod fiscal 3227580, reprezentată prin doamna primar Simona MICLĂU |  |
| Partener 118 UAT Comuna Ramna | cu sediul în comuna Ramna, strada Principală, nr. 26, 327310, cod fiscal 3227599, reprezentată prin doamna primar Magdalena Valeria Ciurea |  |
| Partener 119 ##### UAT Comuna Rusca Montană | cu sediul în comuna Rusca Montană,str. Principala, 327320, cod fiscal 3227610, reprezentată prin domnul primar Sergiu Adrian TOMA |  |
| Partener 120 ##### UAT Comuna Sasca Montană | cu sediul în comuna Sasca Montană,str. Principala, 327330, cod fiscal 3227190, reprezentată prin domnul primar Ion POPLICEAN |  |
| Partener 121 ##### UAT Comuna Sichevița | cu sediul în comuna Sichevița,str. Principala nr.396, 327335, cod fiscal 3227203, reprezentată prin domnul primar Ilie JURCA |  |
| Partener 122 ##### UAT Comuna Slatina-Timiș | cu sediul în comuna Slatina-Timiș,str. Principala nr.32, 327360, cod fiscal 3227211, reprezentată prin domnul primar Gheorghe ROMA |  |
| Partener 123 ##### UAT Comuna Socol | cu sediul în comuna Socol,str. Principala nr.162, 327365, cod fiscal 3227220, reprezentată prin doamna primar Olgița GHIȚĂ |  |
| Partener 124 ##### UAT Comuna Teregova | cu sediul în comuna Teregova,str. Principala, 327390, cod fiscal 3227246, reprezentată prin doamna primar Maria DAMIAN |  |
| Partener 125 UAT Comuna Ticvaniu Mare | cu sediul în comuna Ticvaniu Mare, strada Principală, nr. 1, 327395, cod fiscal 3227254, reprezentată prin domnul primar Ciprian Măceșanu |  |
| Partener 126 ##### UAT Comuna Tîrnova | cu sediul în comuna Tîrnova,str. Principala nr.377, 327385, cod fiscal 3227262, reprezentată prin domnul primar Petru FARA |  |
| Partener 127 ##### UAT Comuna Turnu Ruieni | cu sediul în comuna Turnu Ruieni,str. Principala, 327405, cod fiscal 3227289, reprezentată prin domnul primar Mihuț Cosmin BELCI |  |
| Partener 128 ##### UAT Comuna Văliug | cu sediul în comuna Văliug,str. Principala nr.56, 327415, cod fiscal 3227297, reprezentată prin domnul primar Sorin BLAGA |  |
| Partener 129 ##### UAT Comuna Vărădia | cu sediul în comuna Vărădia,str. Principala nr.379, 327420, cod fiscal 3227300, reprezentată prin domnul primar Dănuț Ionel MUȘA |  |
| Partener 130 ##### UAT Comuna Vrani | cu sediul în comuna Vrani,str. Principala nr.93, 327430, cod fiscal 3227327, reprezentată prin domnul primar Răzvan Nicolae OTIMAN |  |
| Partener 131 UAT Comuna Vermeș | cu sediul în comuna Vermeș, strada Principală, nr. 152, 327425, cod fiscal 3227319, reprezentată prin domnul primar Ion Iacob Damian |  |
| Partener 132 ##### UAT Comuna Zăvoi | cu sediul în comuna Zăvoi,str. Principala nr.186, 327435, cod fiscal 3227335, reprezentată prin domnul primar Iustin Doru CÎRDEI |  |
| Partener 133 ##### UAT Comuna Bozovici | cu sediul în comuna Bozovici,str. M.Eminescu nr.251B, 327040, cod fiscal 3228035, reprezentată prin domnul primar Adrian Sergiu STOICU |  |
| Partener 134 ##### UAT Municipiul Reșița | cu sediul în Municipiul Reșița,Piața 1 Decembrie 1918 nr.1A, 320084, cod fiscal 3228764, reprezentată prin domnul primar Ioan POPA |  |
| Partener 135 ##### UAT Municipiul Caransebeș | cu sediul în Municipiul Caransebeș,Piața Revoluției nr.1, 325400, cod fiscal 3227947, reprezentată prin domnul primar Felix Cosmin BORCEAN |  |
| Partener 136 ##### UAT Oraș Anina | cu sediul în Oraș Anina,str. Sfânta Varvara nr.48, 325100, cod fiscal 3227912, reprezentată prin domnul primar Dan DANU |  |
| Partener 137 ##### UAT Oraș Băile Herculane | cu sediul în Oraș Băile Herculane,str. M. Eminescu nr.10, 325200, cod fiscal 3227920, reprezentată prin domnul primar Cristian MICLĂU |  |
| Partener 138 ##### UAT Oraș Moldova Nouă | cu sediul în Oraș Moldova Nouă,str. N. Bălcescu nr.26, 325500, cod fiscal 3227955, reprezentată prin domnul primar Ion CHISĂLIȚĂ |  |
| Partener 139 ##### UAT Oraș Oravița | cu sediul în Oraș Oravița,str. 1 Decembrie 1918 nr.60, 325600, cod fiscal 3227963, reprezentată prin domnul primar Dumitru URSU |  |
| Partener 140 ##### UAT Oraș Oțelu Roșu | cu sediul în Oraș Oțelu Roșu,str. Rozelor nr.2, 325700, cod fiscal 3227971, reprezentată prin domnul primar Luca MĂLĂESCU |  |
| Partener 141 UAT Comuna Bucoșnița | cu sediul în comuna Bucoșnița, Str. nr. 154, 327060, cod fiscal 3227645, reprezentată prin domnul primar Suru Vichente |  |
| Parteneri care ies din proiect |  | Traseul stabilit în urma elaborării Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI nu afectează teritoriul administrativ al acestor parteneri. |
| Partener 142 UAT Comuna Bârna | Comuna Bârna, cu sediul în Bârna, Str.Principală, nr.71, județul Timiș Cod fiscal 4269223, reprezentat prin domnul Ignatoni Ovidiu Nicolae, primar |  |
| Partener 143 UAT Comuna Traian Vuia | Comuna Traian Vuia, cu sediul în sat Sudriaş, nr. 163 A, Comuna Traian Vuia, Judetul Timiș Cod fiscal 4357848, reprezentat prin domnul Petruescu Vaile Bujor, primar |  |
| Partener 144 UAT Comuna Victor Vlad Delamarina | Comuna Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina nr.127, Judetul Timiș Cod fiscal 4548520, reprezentat prin domnul Cardaș Ioan Cristian, primar |  |
| Partener 145 UAT Comuna Cornea | cu sediul în comuna Cornea,str. Principala nr.261, 327105, cod fiscal 3227734, reprezentată prin domnul primar Pavel MARTINESCU |  |
| Partener 146 UAT Comuna Băița | cu sediul în sat Băița, str. Principală, nr. 110, 337045, cod fiscal 4374024, reprezentată prin domnul primar Damian DINIȘ |  |
| Partener 147 UAT Comuna Luncoiu de Jos | cu sediul în sat Luncoiu de Jos, nr. 80A, 337310, cod fiscal 4468323, reprezentată prin domnul primar Călin Dorin DUD |  |
| Partener 148 UAT Comuna Vălișoara | cu sediul în sat Vălișoara, nr. 194, 337520, cod fiscal 4521419, reprezentată prin doamna primar Camelia BEDEA |  |

Art. II. Se modifică Art. 3 al Acordului de parteneriat nr. 36571/09.12.2022 și va avea următorul conținut:

##### „Art. 3. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului

##### Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare:

| Organizaţia |  | Roluri şi responsabilităţi |
| --- | --- | --- |
| Lider de parteneriat (Partener 1) | În conformitate cu prevederile art. 5 din prezentul Acord Implementarea se va face conform etapelor descrise in Ghid - Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului Timiș - Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare - Realizează următoarele activități pentru toți partenerii: - Servicii de informare, valoarea estimată 9.800,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 1.862,00 lei. - Servicii de promovare, valoarea estimată 49.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 9.310,00 lei. - Servicii de elaborare a documentației tehnico- economice etapa Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI, valoarea estimată 16.880.000,00 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 3.207.200,00 lei. - Realizează următoarele activități pentru partenerii din județul Timiș - Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Timiș, valoarea estimată 193.400.208,34 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 36.746.039,58 lei - Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Timiș, valoarea estimată 874.708,52 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 166.194,62 lei. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor ta de execuţie, valoarea estimata 341.137,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 64.816,03 lei. - Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va valoarea estimata 174.941,70 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 33.238,92 lei. - Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Timiș și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani respectiv perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu Ghidul și Contractul de finanțare. |  |  |
| Partener 2 JUDEȚUL ARAD | În conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul Acord Implementarea se va face conform etapelor descrise in Ghid Va oferi suport Liderului în implementare conform etape și cerințe Ghid și Contract de finanțare Va identifica cele mai bune trasee (terenuri) în conformitate cu Ghidul de finanțare și vor transmite Liderului actele doveditoare privind terenurile pe care se va realiza investiția - Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului Arad; - Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare; - Deleagă Partenerului nr. 1 Județul Timiș realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: Servicii de informare, Servicii de promovare, Servicii de elaborare a documentației tehnico- economice etapa Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI. - Realizează următoarele activități pentru partenerii din județul Arad: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Arad, valoarea estimată 68.515.858,91 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 13.018.013,19 lei. • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Arad (Dirigenţie de şantier), valoarea estimată 193.579,51 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 36.780,11 lei. • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor ta de execuţie, valoarea estimata 125.827,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 23.907,13 lei. • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va valoarea estimata 64.526,50 lei la care se adaugă TVA în valoare de 12.260,04 lei. - Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Arad și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani respectiv perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu Ghidul și Contractul de finanțare. |  |  |
| Partener 3 JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN | În conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul Acord Implementarea se va face conform etapelor descrise in Ghid Va oferi suport Liderului în implementare conform etape și cerințe Ghid și Contract de finanțare Va identifica cele mai bune trasee (terenuri) în conformitate cu Ghidul de finanțare și vor transmite Liderului actele doveditoare privind terenurile pe care se va realiza investiția - Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului Caraș-Severin; - Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare; - Deleagă Partenerului nr. 1 Județul Timiș realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: Servicii de informare, Servicii de promovare, Servicii de elaborare a documentației tehnico- economice etapa Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI. - Realizează următoarele activități pentru partenerii din județul Caraș-Severin: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Caraș-Severin, valoarea estimată 277.635.324,30 lei la care se adaugă TVA în valoare de 52.750.711,62 lei. • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Caraș Severin, valoarea estimată 400.000,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 76.000,00 lei. • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor ta de execuţie, valoarea estimata 507.363,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA în valoare de 96.398,97 lei. • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va valoarea estimata 260.185,75 lei la care se adaugă TVA în valoare de 49.435,29 lei. - Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Caraș-Severin și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani respectiv perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu Ghidul și Contractul de finanțare. |  |  |
| Partener 4 JUDEȚUL HUNEDOARA | În conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul Acord Implementarea se va face conform etapelor descrise in Ghid Va oferi suport Liderului în implementare conform etape și cerințe Ghid și Contract de finanțare Va identifica cele mai bune trasee (terenuri) în conformitate cu Ghidul de finanțare și vor transmite Liderului actele doveditoare privind terenurile pe care se va realiza investiția - Stabilește Traseul Cicloturistic pe raza județului Hunedoara; - Implementează/derulează/sprijină/contribuie la activitățile proiectului conform prevederilor schemei de finanțare; - Deleagă Partenerului nr. 1 Județul Timiș realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: Servicii de informare, Servicii de promovare, Servicii de elaborare a documentației tehnico- economice etapa Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI. - Realizează următoarele activități pentru partenerii din județul Hunedoara: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Hunedoara, valoarea estimată 167.452.881,58 lei la care se adaugă TVA în valoare de.31.816.047,50 lei. • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului de pe raza teritorial administrativă a județului Hunedoara, valoarea estimată 288.490,22 ei la care se adaugă TVA în valoare de 54.813,14 lei. • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor ta de execuţie, valoarea estimata 314.151,00 lei la care se adaugă TVA în valoare de 59.688,69 lei. • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare, va valoarea estimata 80.551,38 lei la care se adaugă TVA în valoare de 15.304,76 lei. - Menține proprietatea elementelor de infrastructură nou creată, modernizată sau extinsă pe raza județului Hunedoara și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani respectiv perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu Ghidul și Contractul de finanțare. |  |  |
| Parteneri 5 -141 | În conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul Acord Vor identifica cele mai bune trasee (terenuri) în conformitate cu Ghidul de finanțare și vor transmite Liderului sau Parteneilor 2, 3, sau 4 actele doveditoare privind terenurile pe care se va realiza investiția - Deleagă Partenerului nr. 1 Județul Timiș realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: Servicii de informare, Servicii de promovare, Servicii de elaborare a documentației tehnico- economice etapa Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI. - Mențin proprietatea elementelor de infrastructură nou creată, modernizată sau extinsă pe raza UAT – ului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani respectiv perioada de durabilitate a investiției, în conformitate cu Ghidul și Contractul de finanțare. - Nu realizează activități. - Valoare cheltuieli eligibile 0,00 lei. - Valoare contribuție proprie 0,00 lei. |  |  |
| Partenerii 5-41 | - Deleagă Partenerului nr. 1 Județul Timiș, realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: - Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului cicloturistic; - Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului cicloturistic; - Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor de execuţie; - Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |
| Partenerii 42-60 | - Deleagă Partenerului nr. 2 Județul Arad, realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului cicloturistic; • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului cicloturistic; • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor de execuţie; • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |
| Partenerii 61 -89 | - Deleagă Partenerului nr. 4 Județul Hunedoara, realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului cicloturistic; • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului cicloturistic; • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor de execuţie; • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |
| Partenerii 90-141 | - Deleagă Partenerului nr. 3 Județul Caraș-Severin, realizarea următoarelor activități privitoare la implementarea proiectului: • Servicii de proiectare etapa DTAC, PT, DDE și asistență tehnică din partea proiectantului şi execuţie de lucrări aferente traseului cicloturistic; • Servicii de supervizare a execuției lucrărilor aferente traseului cicloturistic; • Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detalilor de execuţie; • Coordonator în materie de securitate şi sănătate – conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările şi completările ulterioare. |  |  |
| Partenerii 142-148 | Fără responsabilități. Traseul stabilit în urma elaborării Studiului de fezabilitate cu elemente de DALI nu afectează terioriul administrativ al acestor UAT-uri. - Valoare cheltuieli eligibile 0,00 lei - Valoare contribuție proprie 0.00 lei |  |  |

##### Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului

##### Partenerii vor asigura contribuția la finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

| Organizaţia | Contribuţia (unde este cazul) |
| --- | --- |
| Lider de parteneriat (Partener 1) | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile este de 32.449.886,34 lei TVA inclus |
| Partener 2 | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile este de 7.386.359,47 lei TVA inclus. |
| Partener 3 | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile este de 200.000,00 lei TVA inclus. |
| Partener 4 | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile este de 0,00 lei TVA inclus. |
| Parteneri 5-148 | Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile este de 0,00 lei TVA inclus. |

Art. III. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat  nr. 36571/09.12.2022  rămân nemodificate.

Prezentul act adițional este parte integrantă a acordului de parteneriat nr. 36571/09.12.2022 și se semnează elecronic urmând ca fiecare partener să primească un exemplar semnat.

Semnături:

| UAT Județul Timiș Prin Consilul Județean Timiș | Alfred-Robert SIMONIS Președinte |
| --- | --- |
| Municipiul Timișoara | Samuel Dominic Fritz Primar |
| Municipiul Lugoj | Blidariu Bogdan Ștefan Primar |
| Orașul Deta | Roman Petru Primar |
| Orașul Jimbolia | Postelnicu Darius Adrian Primar |
| Orașul Sânnicolau Mare | Groza Dănuț Primar |
| Orașul Buziaș | Munteanu Sorin Primar |
| Orașul Gătaia | Cozarov Raul Primar |
| Comuna Banloc | Trifonescu Lucian Primar |
| Comuna Beba Veche | Bohâncanu Ioan Primar |
| Comuna Boldur | Constantin Cristian Stoi Primar |
| Comuna Cenei | Tanasin Sîrgean Primar |
| Comuna Checea | Breje Ioan Primar |
| Comuna Comloșul Mare | Ovidiu Ștefănescu Primar |
| Comuna Criciova | Cătană Cristian Iosif Primar |
| Comuna Curtea | Marinel Ovidiu Crăciunescu Primar |
| Comuna Denta | Tapanov Petru Primar |
| Comuna Dudeștii Vechi | Cucalan Bono Primar |
| Comuna Fârdea | Murari Maria Rovena Primar |
| Comuna Foeni | Moldovan Saveta Primar |
| Comuna Giera | Vicol Radu Ionel Primar |
| Comuna Jamu Mare | Gagea Neaga Petre Primar |
| Comuna Livezile | Varga Ștefan Primar |
| Comuna Margina | Costa Ionel Primar |
| Comuna Moravița | Brazdău Remus Răzvan Primar |
| Comuna Nădrag | Muntean Liviu Primar |
| Comuna Otelec | Fechete Simona Primar |
| Comuna Periam | Dumitraș Cornel Primar |
| Comuna Pietroasa | Ciocea Virgiliu Victor Primar |
| Comuna Racovița | Catrinoi Alexandru Valentin Primar |
| Comuna Saravale | Stoain Sava Primar |
| Comuna Săcălaz | Nicu Viorel Primar |
| Comuna Sânmihaiu Român | Mărcuți Viorel Primar |
| Comuna Sânpetru Mare | Popovici Viorel Primar |
| Comuna Teremia Mare | Gui Cornel Vasile Primar |
| Comuna Tomești | Medelean Costel Primar |
| Comuna Uivar | Săvulescu Bogdan Primar |
| Comuna Valcani | Buicu Dragoș - Ioan Primar |
| JUDEȚUL ARAD |  |
| UAT Județul Arad Prin Consiliul Județean Arad | Cionca-Arghir Iustin-Marinel Președinte |
| Municipiu Arad | Călin Bibarț Primar |
| Orașul Nădlac | Onea Mircea-Laurențiu Primar |
| Orașul Pecica | Antal Petru Primar |
| Comuna Birchiș | Pașca Laurențiu Răzvan Primar |
| Comuna Săvârșin | Vodicean Ioan Primar |
| Comuna Felnac | Malița Ioan Primar |
| Comuna Secusigu | Grad Gheorghe Primar |
| Comuna Zădăreni | Șiclovan Petru Primar |
| Comuna Semlac | Stoian Letiția Primar |
| Comuna Șeitin | Florea Dorin Primar |
| Orașul Lipova | Pera Florin Fabius Primar |
| Comuna Fântânele | Dolha Nicolae Primar |
| Comuna Frumușeni | Reginald Andronic Primar |
| Comuna Zăbrani | Codrean Dănuț Primar |
| Comuna Ususău | Țole Florin Primar |
| Comuna Conop | Moldovan Petrică Primar |
| Comuna Bârzava | Faur Gabriel Primar |
| Comuna Bata | Matiaș Cristian Giorgian Primar |
| Comuna Petriș | Berari Ionel Gheorghe Primar |
| JUDEȚUL HUNEDOARA |  |
| UAT Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara | Laurențiu Nistor Președinte |
| Municipiul Hunedoara | Dan Bobouțanu Primar |
| Municipiul Brad | Florin Cazacu Primar |
| Orașul Călan | Adrian Iovănesc Primar |
| Orașul Simeria | Emil Ioan Rișteiu Primar |
| Orașul Geoagiu | Ovidiu Vlad Primar |
| Comuna Bătrâna | Ciprian Pascotesc Primar |
| Comuna Beria | Emil Moise Bîc Primar |
| Comuna Boșorod | Denis Perța Primar |
| Comuna Bunila | Romulus Stroia Primar |
| Comuna Burjuc | Adrian Ovidiu Bartha Primar |
| Comuna Cerbăl | Mircea Claudiu Costa Primar |
| Comuna Dobra | Ovidiu Iosif Pădurean Primar |
| Comuna Ghelari | Iancu-Emerson Toma Primar |
| Comuna Gurasada | Silviu Nan Primar |
| Comuna Hărău | Weber Lucian Ioan Albu Primar |
| Comuna Ilia | Gabriel Marius Omotă Primar |
| Comuna Lăpugiu de Jos | Alin Drăgănescu Primar |
| Comuna Lelese | Ciprian Gheorghe Achim Primar |
| Comuna Orăștioara de Sus | Vasile Marian Inășescu Primar |
| Comuna Pui | Ovidiu Ciolea Primar |
| Comuna Rapoltu Mare | Octavian Gheorghe Roman Primar |
| Comuna Râu de Mori | Flaviu Dilertea Primar |
| Comuna Romos | Daniela Mihaiela Csatlos-Koncz Primar |
| Comuna Sarmizegetusa | Gina Auroara Socaciu Primar |
| Comuna Sălașu de Sus | Ioan Vlad Primar |
| Comuna Șoimuș | Mihai Gabriel Irimie Primar |
| Comuna Teliucu Inferior | Daniel Pupeză Primar |
| Comuna Vețel | Gheorghe Capșa Primar |
| Comuna Zam | Sorin Ionel Nistor Primar |
| JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN |  |
| UAT Județul Caraș-Severin prin Consiliul Județean Caraș-Severin | Silviu Hurduzeu Președinte |
| Comuna Armeniș | Ioan Cristian Vela Primar |
| Comuna Băuțar | Romeo Silviu Răduță Primar |
| Comuna Berliște | Nicolae Vasile Oăvicean Primar |
| Comuna Berzasca | Petru Nicolae Furdui Primar |
| Comuna Obreja | Ion Peia Primar |
| Comuna Brebu Nou | Ioan Buda Primar |
| Comuna Buchin | Gheorghe Coilă Primar |
| Comuna Bolvașnița | Măran Marius Maxim Daniel Primar |
| Comuna Carașova | Petru Bogdan Primar |
| Comuna Cărbunari | Gheorghe Prăsnescu Primar |
| Comuna Ciclova Română | Mircea Cătălin Golu Primar |
| Comuna Ciuchici | Ion Orbulescu Primar |
| Comuna Cornereva | Nicolae Novăcescu Primar |
| Comuna Coronini | Ilie Boboescu Primar |
| Comuna Ezeris | Ioan Rusu Primar |
| Comuna Fîrliug | Elena Adriana Sărăor Primar |
| Comuna Forotic | Alexandru Sporea Primar |
| Comuna Gîrnic | Nicolae Tismănariu Primar |
| Comuna Glimboca | Petru Novac Crîsnic Primar |
| Comuna Grădinari | Valentin Ovidiu Firca Primar |
| Comuna Iablanița | Victor Terteleacă Primar |
| Comuna Lăpușnicel | Ilie Canea Primar |
| Comuna Marga | Nicolae Beg Primar |
| Comuna Mehadia | Grigore Petru Bardac Primar |
| Comuna Naidăș | Marius Pohanka Primar |
| Comuna Păltiniș | Ioan Popovici Primar |
| Comuna Pojejena | Mira Radovancovici Primar |
| Comuna Prigor | Simona Miclău Primar |
| Comuna Ramna | Magdalena Valeria Ciurea Primar |
| Comuna Rusca Montană | Sergiu Adrian Toma Primar |
| Comuna Sasca Montană | Ion Poplicean Primar |
| Comuna Sichevița | Ilie Jurca Primar |
| Comuna Slatina-Timiș | Gheorghe Roma Primar |
| Comuna Socol | Olgița Ghiță Primar |
| Comuna Teregova | Maria Damian Primar |
| Comuna Ticvaniu Mare | Ciprian Măceșanu Primar |
| Comuna Tîrnova | Petru Fara Primar |
| Comuna Turnu Ruieni | Mihuț Cosmin Belci Primar |
| Comuna Văliug | Sorin Blaga Primar |
| Comuna Vărădia | Dănuț Ionel Mușa Primar |
| Comuna Vrani | Răzvan Nicolae Otiman Primar |
| Comuna Vermeș | Ion Iacob Damian Primar |
| Comuna Zăvoi | Iustin Doru Cîrdei Primar |
| Comuna Bozovici | Adrian Sergiu Stoicu Primar |
| Municipiul Reșița | Ioan Popa Primar |
| Municipiul Caransebeș | Felix Cosmin Borcean Primar |
| Orașul Anina | Dan Danu Primar |
| Orașul Băile Herculane | Cristian Miclău Primar |
| Orașul Moldova Nouă | Ion Chisăliță Primar |
| Orașul Oravița | Dumitru Ursu Primar |
| Orașul Oțelu Roșu | Luca Mălăescu Primar |
| Comuna Bucoșnița | Suru Vichente Primar |