Anexa 2 la PH43 din 02 10 2025

PROGRAMUL DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU PROIECTUL:

“INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI”

Aproba Primar,

BENGESCU MARIAN SORIN

...................................................

# Avizat  CFP

Togoe Aurora Monica ..................

| Nr crt | Tipul si obiectul contractului de achizitie pubica/acordului-cadru | Cod CPV | Valoare estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru lei, fara TVA | Sursa de finantare | Procedura stabilita/ instrumente specifice pentru derularea procesului de achizitie | Data (luna) estimata pentru initierea procedurii | Data (luna) estimata pentru atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru | Modalitatea de derulare a procedurii de atribuire Online/ offline | Persoana responsabila cu aplicarea procedurii de atribuire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Servicii de consultanta in management (depunere si implementare) pentru obiectivul de investitii “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 72224000-1 Servicii de consultanta privind gestionarea proiectelor (Rev.2) | 98.000 | Buget local 7.000+ Buget de stat 91.000 | Achizitie directa | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Audit financiar pentru obiectivul de investitii “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Rev.2) | 7.000 | Buget local | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Audit energetic pentru obiectivul de investitii “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2) | 5.000 | Buget local | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Servicii de intocmire proiect tehnic, verificare tehnica si asistenta din partea proiectantului pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 71322000-1 Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2); 71356200-0 Servicii de asistenta tehnica (Rev.2) | 92.000 250.000 contractul-trebuie act aditional | Buget de stat 91.000 + Buget local 1.000 | Achizitie directa | 30.08.2023 | 30.08.2023 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Executie lucrari pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 45310000-3: Lucrări de instalare electrică (Rev.2) 09331200-0: Panouri solare fotovoltaice; | 1.198.505 | Buget de stat 926.505 + Buget local 272.000 | Procedura simplificata | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Servicii de asistenta tehnica din partea dirigintelui de santier pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 71520000-9 Servicii de supraveghere a lucrarilor (Rev.2) | 5.000 | Buget local | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Servicii de informare si publicitate pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 92400000-5 Servicii de agentii de presa (Rev.2) | 5.000 | Buget de stat | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Servicii de org proceduri pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 79418000-7 - Servicii de consultanta in domeniul achizitiilor (Rev.2) | 10.000 | Buget local | Achizitie directa | Ianuarie 2025 | Decembrie 2025 | Online | Budirinca Adrian |
|  | Studiu geo pentru proiectul “INFIINTARE CAPACITATE DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM IN CADRUL UAT GRUIA, JUDETUL MEHEDINTI” | 71332000-4 - Servicii de inginerie geotehnica (Rev.2) | 2.500,00 | Buget local | Achizitie directa | 08.11.2023 | 08.11.2023 | Online | Budirinca Adrian |

Achizitii publice,

Budirinca Adrian