ANEXA 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 242/11052/29.12.2025

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI „AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD –

CORP B” LA FAZA SF

- valoare totală 20.292.400 lei (cu T.V.A.) respectiv 16.822.241,89 lei (fără T.V.A.);

- C+M 8.379.213,82 lei (cu T.V.A.)_ respectiv 6.924.970,10 lei (fără T.V.A.);

- contribuție proprie din bugetul local al Municipiului Brad 405.848 lei (cu T.V.A.).

CAPACITĂȚI FIZICE :

- Clădire cu regim de înălțime P+3E, suprafață construită la sol 377 mp, suprafață construită desfășurată 1.508 mp, număr cabinete ambulatoriu 16.

- Clădirea va fi echipată cu aparatură medicală, instrumentar și mobilier conform normelor în vigoare.

- Durata de realizare a investiției este de 20 de luni din care durata pentru execuția lucrărilor obiectivului este de 15 luni

Inițiator

Primar

CAZACU FLORIN