ANEXA 2

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului
„CONSTRUIRE DE LOCUINȚE PENTRU TINERI CARE PROVIN DIN GRUPURI/COMUNITĂȚI VULNERABILE ETAPA I, LOT 2”

Documentația: PT Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile etapa I, LOT 2.
Faza de proiectare: Proiect tehnic
Proiectant: S.C. Quadratum Architecture S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Județul Mehedinți
Localitatea: Drobeta Turnu Severin
Strada: Romaniței

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

1. Indicatori maximali
Valoarea totală (INV) lei cu TVA / lei fără TVA
16.645.781,53 lei cu TVA / 13.844.721,42 lei fără TVA

Din care:
Construcții montaj (C+M) lei cu TVA / lei fără TVA
12.519.826,55 lei cu TVA / 10.400.072,65 lei fără TVA

2. Indicatori minimali
Capacități fizice

Clădire C2
Suprafață construită: 825 mp
Suprafață desfășurată: 3300 mp
Compartimentare: 32 apartamente și 4 garsoniere
Suprafață utilă/garsonieră: 42,94 mp
Suprafață utilă/apartament: 62,47 mp

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 24 luni si 132 zile

DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ
Director executiv,
Vâlcu Romulus

Compartiment Urmărire Investiții și Contracte Lucrări
Bogasieu Luminița