ANEXA 2
Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului
„CONSTRUIRE DE LOCUINȚE PENTRU TINERI CARE PROVIN DIN GRUPURI/COMUNITĂȚI VULNERABILE ETAPA II, CORP C2, LOT 2”
Documentația: PT Construire de locuințe pentru tineri care provin din grupuri/comunități vulnerabile etapa II, corp C2, lot 2
Faza de proiectare: Proiect tehnic
Proiectant: S.C. PROJECT BUILDING PSG S.R.L.
Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Amplasament: Județul Mehedinți
Localitatea: Drobeta Turnu Severin
Strada: Romanitei
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIȚIEI
1. Indicatori maximali
Valoarea totală (INV) lei cu TVA / lei fără TVA:
20.231.239,09 lei cu TVA / 16.801.941,97 lei fără TVA
Din care:
Construcții montaj (C+M) lei cu TVA / lei fără TVA:
15.671.331,13 lei cu TVA / 13.003.076.15 lei fără TVA
2. Indicatori minimali
Capacități fizice
Clădire C2
Regim de înălțime: P+3
Suprafață construită: 1024 mp
Suprafață desfășurată: 4123 mp
Compartimentare: 40 apartamente și 4 garsoniere
Suprafață utilă/apartament: 62,47 mp
Suprafață utilă garsonieră: 42,94 mp
3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 26 luni
DIRECȚIA DEZVOLTARE LOCALĂ
Director executiv,
Vâlcu Romulus
Compartiment Urmarire investitii si contracte lucrari
Bogasieru Luminita

