ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA ION  CREANGA

PRIMAR

PROIECT   DE    HOTARARE

Nr. 6  din 06.02.2024

Privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” si  aprobarea  scoaterii  la  licitatie a lucrarilor rest  de  executat ale obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”, lot 1  .

Analizând temeiurile  juridice :

- art. 120 si  art. 121 alin.(1) si (2)  din Constituția  României ,

- art. 3,4,8, si 9  din  Carta europeană a  autonomiei locale , adoptată la  Strasbourg la  15  octombrie  1985, ratificată  prin Legea  nr. 199/ 1997 ,

-art. 7 alin.(2)  din Legea  nr. 287/ 2009 privind  Codul  civil, republicată , cu  modificările  și  completările  ulterioare ,

-  Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

-  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,

- H.G  nr. 907 / 2016  privind  etapele de elaborare  si conținutul cadru  al  documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor  de investiții finanțate  din fonduri  publice, cu  modificările  și  completările  ulterioare ,

- OUG nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , cu  modificările  și  completarile  ulterioare,

-Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  OUG nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  completarile  ulterioare,

-  Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

- art. 42 din Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  ulterioare,

-O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru,

-O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,

- H.G  nr. 742/2018 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

-  Legea  nr. 24/ 2000 privind  normele de  tehnică legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative , cu  modificările  și  completările  ulterioare,

Ținând  seama de  prevederile  :

-H.C.L nr. 95  din 31.07.2023 privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Proiect  Tehnc  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică , expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

-Contractul de  finantare pentru  PNDL , subprogramul Modernizarea  satului  românesc , inregistrat  la  nr. 1343/ 21.02.2018  la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul   aditional  nr. 1  la  Contractul  de  finatare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA  si la  nr. 10.400 din 21.12.2020 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul  aditional  nr. 2  la  Contractul  de  finantare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA  si la  nr. 18 339 din 30.12.2021 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Act  aditional nr. 1  din 30.12.2022 - Acord  de  reziliere -  la  Contractul  cadru de  lucrari  nr. 1875 din 05.03.2029   ptr  realizarea  investitiei  ,, Extinderea  alimentare  cu  apa   si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt ” incheiat  intre  Comuna  Ion Creanga  si Asocierea  SC Salerno Kontrol  SRL- Giudice Costruzioni e Servizi  SRL – Diluna  Project  SRL , executant SC Lenon Instal  SRL , subantreprenor executant .

-  Documentatia – deviz  general actualizat, Deviz  general  rest de  executat , actualizat  si  Devizul  general al  obiectivului  de  investitie  satele  Averesti  si  Stejaru , lot  nr. 1  defalcat  pe  categorii  de  cheltuieli  parte al  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL , inregistrata la  Primaria  comunei  Ion Creanga la  nr. 1445 din 06.02.2024,

- Autorizatiei  de  construire nr. 19  din 26.08.2019  pentru  realizarea  investitiei « Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Luând  act  de :

- Memoriul  justificativ  cu privire la diferenţele tehnico-economice între studiul de fezabilitate şi proiectul ethnic, întocmit de  proiectant  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL inregistrat  la  nr. 1163  din  30.01.2024  la  Primaria  comunei  Ion Creanga ,

- Referatul  de  aprobare nr.1446 din 06.02.2024  intocmit  de  primarul  comunei  Ion Creanga,

-raportul compartimentului de specialitate , nr. 1447 din 06.02.2024 , intocmit  de  Ing  Arhip  Sergiu- Ionuț

-Avizul pentru  legalitate ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ;

-avizele  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

In temeiul  dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare  :

Primarul   comunei Ion Creanga,judetul  Neamt ,

PROPUNE   :

Art. 1 Se aprobă  Devizul general actualizat , al obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  întocmită de  proiectant  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL , in valoare  totala rezultata din  devizul  general  actualizat  de 40.899.862,79 lei cu  TVA, d.c  C+ M = 33.951.270, 11 lei  cu  TVA, conform anexei nr. 1  la  prezenta .

Art. 2 Se aprobă  Devizul general actualizat, pentru  lucrările, rest  de  executat, la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  întocmită de  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL, in  valoare totala  rezultata  din  devizul  general  rest  de  executat  actualizat   de 34.446.516,61 lei cu TVA  d.c.  C+ M=  28. 251.879,41 lei cu  TVA conform anexei nr. 2  la  prezenta .

Art. 2 Se  aprobă  scoaterea  la  licitatie  a  lucrarilor  rest  de  executat,  ale obiectivului  de  investitie

,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”,  lot 1 din valoarea  totală  rezultată  din  Devizul  general ,rest de  executat actualizat   al  investitiei , mentionate  la  art. 2   in  cuantum  de  10.478.794,61  lei   cu  TVA  , din  care

C + M  =  7.848.434.95  lei  cu  TVA .

Art. 3   Primarul   comunei  Ion Creangă, judeţul  Neamt  , prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire a  prevederilor  prezentei .

Art. 4 Secretarul general  al  comunei   va  comunica  prezenta  instituţiilor  si  persoanelor  interesate.

INITIATOR

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 1446 din 06.02.2024

REFERAT  DE  APROBARE

al Proiectului  de  hotarare privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,

Devizul  general  rest  de  executat , actualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” si  aprobarea  scoaterii  la  licitatie a lucrarilor rest  de  executat ale obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”, lot 1  .

Avand  in  vedere prevederile   H.C.L  nr. 95  din 31.07.2023 s-a aprobat devizul  general actualizat,  Proiect  Tehnc  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică , expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL   precum  și  Expertiza  tehnică a  lucrărilor  executate  la  obiectivul de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt – rest  de  executat , realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL, si  însușită   de  verificator  proiect , lucrari  care  a fost  scoase  la  licitatie in doua  etape , fara a  se  prezenta  nimeni  la  licitatie  deoarece  spun  ofertantii  ca  lucrarile  sunt  subevaluate , drept  pentru  care  ne-am  vazut  nevoiti sa  procedam  la  o  comparatie  a studiului  de  fezabilitate ( S.F) care  a stat  la  baza  contractului  de  finantare nr.1343/ 21.02.2018 inregistrat la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 inregistrat  la  Primaria  comunei  Ion Creanga  si  a  lucrarilor  reiesite  din  proiectul  tehnic ( PT) aprobat , conform  Memoriului  justificativ  realizat de  proiectantul  lucrarii  de  unde rezulta :,, În sensul justificării creşterii preţurilor, arătăm că indicele preţurilor de consum la nivelul lunii decembrie 2023 (în raport cu luna octombrie 2017) este de 148.61, ceea ce semnifică o creştere de aproximativ 2.5 ori, adică un ordin de mărime comparabil cu cel rezultat din calculul exact cu preţuri/cantităţi din documentaţia PTh actualizată la decembrie 2023”

Fata de considerentele de mai sus si ținând cont de obligațiile prevăzute în:

-  Contractul de finanțare încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și UAT Comuna  Ion Creanga inregistrat  la  nr. 1343/ 21.02.2018  la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul   aditional  nr. 1  la  Contractul  de  finatare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA  si la  nr. 10.400 din 21.12.2020 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul  aditional  nr. 2  la  Contractul  de  finantare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA  si la  nr. 18 339 din 30.12.2021 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

precum că orice modificare asupra valorii de investiție trebuie aprobată prin hotărâre de consiliu local, SUPUN SPRE APOBARE   Proiectul de hotarare pentru aprobarea  Devizului  general actualizat, Devizul  general  rest  de  executat , actualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” si  aprobarea  scoaterii  la  licitatie a lucrarilor rest  de  executat ale obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”, lot 1 , in baza art. 129 alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. ”a”, art.139 alin. (3) lit. „a” şi art. 196 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

INTOCMIT

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 7532 din 25.06.2023

RAPORT  DE  SPECIALITATE

La  Proiectul  de  hotarare privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Proiect  Tehnc  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică , expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Având  în vedere :

-  Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu  modificarile  si  completarile  ulterioare.

-     H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,

- OUG nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , cu  modificările  și  completrile  ulterioare,

-Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  OUG nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  completarile  ulterioare,

-  Art. 44 alin.(1)  si  urmatoarele din   Legea  nr.  273 /2006  privind  finanţele  publice  locale , cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

- art. 42 din Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  ulterioare,

-Contractul de  finantare pentru  PNDL , subprogramul Modernizarea  satului  românesc , inregistrat  la  nr. 1343/ 21.02.2018  la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul   aditional  nr. 1  la  Contractul  de  finatare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA  si la  nr. 10.400 din 21.12.2020 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul  aditional  nr. 2  la  Contractul  de  finantare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA  si la  nr. 18 339 din 30.12.2021 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

Analizând  documentatia – deviz  general actualizat,  Proiect  Tehnc  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică , expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL   precu  și  Expertiza  tehnică a  lucrărilor  executate  la  obiectivul de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt – rest  de  executat , realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL, si  însușită   de  verificator  proiect si  nu  in  ultimul  rand Autorizatia  de  construire nr. 19  din 26.08.2019  pentru  realizarea  investitiei « Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Se aprobă :

- Devizul general actualizat , Proiect  Tehnic  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică ,expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  întocmită de  S.C  DILUCA  PROJECT  SRL ,  conform anexei   la  prezenta .

- valoarea  totală  rezultată  din  Devizul  general ( rest de  executat )   al  investitiei , mentionate  la  art. 1   in  cuantum  de  22.455.947  lei  cu  TVA  , din  care  C + M  = 18.273.174,95  lei  cu  TVA .

Drept  pentru  care va  supun  analizei , dezbaterii  și aprobarii   proiectul de hotarare  privind privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Proiect  Tehnc  si  detalii  de  executie , Caiet  de  sarcini  ,  documentatie  economică , expertiza  tehnică ,  pentru  lucrările , rest  de  executat ,  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” , pe  care-l consider  oportun si  legal in  forma  si  continutul  prezentat .

Consilier  urbanism

Ing  Arhip  Sergiu- Ionut

AVIZ

privind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre

privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investiti ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” si  aprobarea  scoaterii  la  licitatie a lucrarilor rest  de  executat ale obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”, lot 1  .

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ ,

Este elaborat conform :   art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat , pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ” si  aprobarea  scoaterii  la  licitatie a lucrarilor rest  de  executat ale obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”, lot 1  .

Ion Creanga , la data de 06.02.2024

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță