| DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| al obiectivului de investiţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “MODERNIZAREA REŢELEI DE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA HOROATU CRASNEI, JUDEŢUL SĂLAJ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. crt. | Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor de cheltuieli | Valoare totală investiție( inclusiv T.V.A.) |  |  | Valoare decontată (inclusiv T.V.A.) |  |  | Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.) |  |  |
|  |  | TOTAL | din care |  | TOTAL SUME DECONTATE | din care |  | TOTAL SUME REST DE EXECUTAT | din care |  |
|  |  |  | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local |  | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local |  | din fonduri de la bugetul de stat | din finanțare de la bugetul local |
|  |  | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI | LEI |
| 1 | 2 | 3=4+5 | 4=7+10 | 5=8+11 | 6=7+8 | 7 | 8 | 9=10+11 | 10 | 11 |
| Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Obţinerea terenului. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Amenajarea terenului. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la starea inițială | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL CAPITOL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL CAPITOL 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Studii de teren | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 10.710,00 | 0,00 | 10.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,3 | Expertizare tehnica | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,4 | Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,5 | Proiectare şi Inginerie | 122.522,00 | 66.592,00 | 55.930,00 | 122.522,00 | 66.592,00 | 55.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1 | Tema de proiectare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2 | Studiu de prefezabilitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3 | Studiu de fezabilitate | 55.930,00 | 0,00 | 55.930,00 | 55.930,00 | 0,00 | 55.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4 | Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | 2.142,00 | 2.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.5 | Verificarea tehnică a proiectării | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.6 | Proiect tehnic şi detalii de execuţie | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 59.500,00 | 59.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3,6 | Organizarea procedurilor de achiziţie | 63.070,00 | 0,00 | 63.070,00 | 39.270,00 | 0,00 | 39.270,00 | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 |
| 3,7 | Consultanţă | 21.420,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.420,00 | 0,00 | 21.420,00 |
| 3,8 | Asistenţă tehnică | 74.646,32 | 0,00 | 74.646,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.646,32 | 0,00 | 74.646,32 |
|  | TOTAL CAPITOL 3 | 297.128,32 | 66.592,00 | 230.536,32 | 177.262,00 | 66.592,00 | 110.670,00 | 119.866,32 | 0,00 | 119.866,32 |
| Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Construcţii şi Instalaţii | 6.241.962,67 | 4.620.052,15 | 1.621.910,52 | 4.509.774,23 | 4.509.774,23 | 0,00 | 1.732.188,44 | 110.277,92 | 1.621.910,52 |
| 4.1.1 | Lucrari executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021) | 4.210.151,91 | 4.210.151,91 | 0,00 | 4.210.151,91 | 4.210.151,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)+ lucrari suplimentare | 1.921.532,84 | 299.622,32 | 1.621.910,52 | 299.622,32 | 299.622,32 | 0,00 | 1.621.910,52 | 0,00 | 1.621.910,52 |
| 4.1.3 | Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021 | 110.277,92 | 110.277,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.277,92 | 110.277,92 | 0,00 |
| 4.2 | Montaj utilaje tehnologice | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Utilaje fără montaj şi echipamente de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Dotări | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Active necorporale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL CAPITOL 4 | 6.241.962,67 | 4.620.052,15 | 1.621.910,52 | 4.509.774,23 | 4.509.774,23 | 0,00 | 1.732.188,44 | 110.277,92 | 1.621.910,52 |
| Capitolul 5 Alte cheltuieli |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Organizare de şantier | 4.988,92 | 4.988,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,92 | 4.988,92 | 0,00 |
| 5.1.1 | Lucrări de construcţii | 4.988,92 | 4.988,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.988,92 | 4.988,92 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | Lucrari executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021) | 4.352,57 | 4.352,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,57 | 4.352,57 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021 | 636,35 | 636,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,35 | 636,35 | 0,00 |
| 5.1.2 | Cheltuieli conexe organizării de șantier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Comisioane, taxe, cote, costul creditului | 52.172,42 | 0,00 | 52.172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.172,42 | 0,00 | 52.172,42 |
| 5.3 | Cheltuieli diverse şi neprevăzute | 779.121,67 | 779.121,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.121,67 | 779.121,67 | 0,00 |
| 5,4 | Cheltuieli pentru informare şi publicitate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL CAPITOL 5 | 836.283,01 | 784.110,59 | 52.172,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 836.283,01 | 784.110,59 | 52.172,42 |
| Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Pregătirea personalului de exploatare. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Probe tehnologice și teste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL CAPITOL 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | TOTAL GENERAL | 7.375.374,00 | 5.470.754,74 | 1.904.619,26 | 4.687.036,23 | 4.576.366,23 | 110.670,00 | 2.688.337,77 | 894.388,51 | 1.793.949,26 |
| VALOARE CONTRACT FINANTARE |  | 5.470.754,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |