R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 40/12077/04.03.2024

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2023 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de

investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA,

ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA ",

aprobat pentru finanțare prin Programul Național de

Investiții "Anghel Saligny"

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 195/2020 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și Devizul general pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA".

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 141/2022 s-a aprobat Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, actualizată, a indicatorilor tehnico-economici, actualizați, precum și suma care reprezintă categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea acestui obiectiv de investiții.

După finalizarea  procedurilor de achiziție publică, prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 175/2023 s-a aprobat Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați.

În urma analizării documentelor de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ținând cont de adresa nr. 21229/27.02.2024, s-a impus revizuirea de către proiectant a Devizului general - subcapitolul 4.1.1  ”Construcții și instalații pentru care există standard de cost” și a subcapitolului 4.1.2  ”Construcții și instalații pentru care nu există standard de cost” și, implicit, a indicatorilor tehnico – economici.

În urma revizuirii Devizului general, valorile subcapitolului 4.1.1 au devenit 6.730.597,38 lei (fără T.V.A.), respectiv 8.009.410,88 lei (cu T.V.A.), iar valorile subcapitolului 4.1.2  au devenit 3.069.657,34 lei (fără T.V.A.), respectiv 3.652.892,23 lei (cu T.V.A.).

Astfel, valoarea totală a Devizului general, revizuit, este 12.395.091,56 lei (cu T.V.A.), respectiv 10.438.045,46 lei (fără T.V.A.), din care C + M = 11.662.303,11 lei (cu T.V.A.), respectiv 9.800.254,72 lei (fără T.V.A.).

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 175/2023 privind aprobarea Devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați, după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții "MODERNIZARE DN74, STRADA MOȚILOR, GOȘA, ȚARĂȚEL, MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA", aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. 4 lit. c din H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale  O.U.G.  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021, ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale art. 17 din Regulamentul propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului Local al Municipiului Brad aprobat prin H.C.L. nr. 32/2021, ale art. 4 alin. 1 lit. d din OUG  nr. 95 /2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 2364/2022 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului Național de Investiții ”Anghel Saligny”, ale art. 129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

P R I M A R

Florin CAZACU