ROMÂNIA

JUDEŢUL ALBA

MUNICIPIUL ALBA IULIA

PRIMAR

Nr. 31262 din 14.03.2024

REFERAT APROBARE

privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Promotion of energy production from renewable sources for own consumption at the level of the Municipality of Alba Iulia - Photovoltaic Park and Photovoltaic Power Plants at the level of 5 public buildings”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România

Proiectul  „Promotion of energy production from renewable sources for own consumption at the level of the Municipality of Alba Iulia - Photovoltaic Park and Photovoltaic Power Plants at the level of 5 public buildings” este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, prin Programul pentru energie în România, în baza grantului nr. 2021/329623 din 30.01.2024.

Municipiul Alba Iulia va implementa până la data de 30 aprilie 2024, iar perioada de depunere a raportului final este de 3 luni, respectiv până la data de 31 iulie 2024.

Obiectivul general al proiectului este promovarea și creșterea capacităților de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie pentru consum propriu la nivelul Municipiului Alba Iulia, în calitate de autoritate publică locală, prin instalarea a cinci sisteme de producere a energiei electrice prin panouri fotovoltaice și a unei centrale fotovoltaice cu montaj la sol pentru acoperirea consumului propriu al municipiului Alba Iulia.

Obiectivele specifice sunt:

OS1. Reducerea consumului de energie primară la nivelul instituțiilor selectate și a sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia cu 1.222.707 MWh/an, reprezentând o reducere procentuală de 34,66%;

OS2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate la nivelul instituțiilor selectate și al sistemului de iluminat public din municipiul Alba Iulia cu 403,49 tCO2 echivalent, reprezentând o reducere procentuală de 34,66%;

OS3. Instalarea unei capacități de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată de 0,9996 MWp.

Bugetul total al proiectului este de 741 788 euro, din care grant nerambursabil 611 262 euro.

Față de cele menționate, propunem luarea în dezbatere și adoptarea de către Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a proiectului de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Promotion of energy production from renewable sources for own consumption at the level of the Municipality of Alba Iulia - Photovoltaic Park and Photovoltaic Power Plants at the level of 5 public buildings”, finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

PRIMAR

Gabriel Codru PLEȘA