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Nr. ......................din......................
Avizat Serviciul juridic
        

Prin raport de avizare nr.........................       
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la incheierea contractului de executie, pentru obiectivul de investiții,,Renovare energetică moderată la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7”

Obiectivul de investitii ,,Renovare energetică moderată la la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7” este inclus in programele de finantare derulate in apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).
In urma incheierii contractului de lucrari creste  valoarea de la cap 4.1 Constructii si instalatii de la  2.754.298,4 lei fara TVA la 3.394.281,81 lei fara  TVA  prin diminuarea valorii de la capitolul 4.3 Utilaje , echipamente tehnologice si functionale cu montaj in valoare de la 981.272 lei fara TVA la 390.585,98   si diminuarea valorii de la  cap. 2.2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor de la 161.364 lei fara TVA  la valoarea de 102.497,33 lei fara TVA.
In concluzie valoarea totala a investitiei ramane neschimbata  conform Devizului General aprobat la faza DALI  si este de 4.525.978,90 lei fara TVA , modificandu-se doar valorile  intre capitole bugetare .
Având în vedere cele prezentate anterior si tinand cont de :

-  Art. 7, alin. (6), Art. 10 alin (4) din HG nr 907 din 29 noiembrie 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

- Art. 41, art. 44, art. 45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

În conformitate de prevederile art. 84, art. 129, alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139 alin. ( 1) și  alin. (3) lit. a),  și art. 196, alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019,
Vă supunem spre analiză, dezbatere și aprobare prin Hotărâre de Consiliu Local, a  indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat la incheierea contractului de executie pentru  obiectivul de investiții  ,,Renovare energetică moderată la Gradinita cu Program Prelungit nr. 7”

 Se ataseaza prezentului raport, Anexa nr. 1- indicatorii tehnico-economici si Anexa nr. 2- Devizul general actualizat la incheierea contractului de executie pentru obiectivul ,,Renovare energetică moderată la Gradinita cu program prelungit nr.7”.

Direcția Dezvoltare Locală
Director executiv,

Vâlcu Romulus

Compartiment  Urmărire Investitii și Contracte Lucrări,

Bogasieru Luminita
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