ANEXA NR. 1 la HCL nr.39 din 30.04.2024

Indicatori tehnico-economici:

Terasamente desfaceri

Desfacere alei si transport piatra cubica la sediul adm.pub – 148,33 mc

Desfacere mobilier urban+transport la sediul adm.pub – 36 buc

Sapatura mecanica – 286,8mc

Nivelare si compactare – 1304mm

Evacuare – 268,8 mc

Mobilier urban -36 buc

Umplutura cu pamant corespunzator – 130 mc

Amenajari

Alei pavaj 20x20x6cm – 1304 mp

Pardoseala tartan locuri de joaca(epdm) – 426,7mp

Borduri 10x15cm -712 ml

Stalpi delimitare parcare -32 buc

Locuri de parcare – 31 buc

Banca beton hexagonala – structura existenta – finisaj parapet fantana – 33,3 ml

Spatii verzi

Spatiu verde- insamantare gazon cu aport pamant 10 cm – 3260,30

Toaletare vegetatie existenta 160,00 buc

Tiliea Europea(tei) – 3 buc.

Betula Pendula (Mesteacan) -5 buc.

Magnolia Grandiflora Praecox 400 cm+ - 1 buc

Junperus Squamata(Ienupar tarator) – 10 buc

Cupressocyparis(Leylandi – gard viu -248ml) – 45 buc

Lavandula angustifolia Munstead(lavanda) – 10 buc

Stipa Tenuissim (Coada ponei) – 25 buc.

Festuca valesiaca(Iarba albastra) – 15 buc.

Heuchera Palce Purple(Clopotel purpuriu) – 10 buc

Dotari mobilier urban

Banci de otel+sipci de lemn – 22 buc

Cosuri de gunoi otel+lemn – 23 buc

Bolarzi-Stalpi delimitare 70 cm – 42 buc

Foisor hexagonal – 1 buc.

Loc de joaca 1

Echipament loc de joaca complex- 1 buc.

Echipament loc de joaca balansoar arc- 3 buc

Echipament loc de joaca spinner – 1 buc.

Echipament loc de joaca leagane dublu – 1 buc

Echipament loc de joaca tip catarare – 1 buc

Panou afisaj- regulament/Program – 1 buc

Loc de joaca 2 –

Echipament loc de joaca  complex 2 – 1 buc.

Echipament loc de joaca carusel – 1 buc.

Echipament loc de joaca leagan triplu – 1 buc.

Echipament loc de joaca leagan farfurie – 1 buc.

Echipament loc de joaca balansoar – 1 buc.

Panou afisaj –Regulament/program – 1 buc

Sistem de irigatii automat

Revizie sistem de irigat automatizat(aspersoar picurare)- 3260 mp

valoarea totala a investitiei : 1.539.781,98 lei cu TVA

1.294.968,10 lei fara TVA

valoare C+M: 	 	              1.053.262,98 lei cu TVA,

885.094,94 lei fara TVA

Durata estimata de realizare a investitiei este de 8 luni.

PRESEDINTE DE SEDINTA				CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE

Iulian Iordache                                                                   SECRETAR GENERAL

VASILESCU DANIELA