ANEXA 2 LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE NR. 81/12078/28.05.2024

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI „AMBULATORIU INTEGRAT AL SPITALULUI MUNICIPAL BRAD – CORP B” LA FAZA SF

- valoare totală 19.740.731,00 lei cu TVA respectiv 16.604.621,84 lei fără TVA

- C+M 10.741.392,20 cu TVA respectiv 9.026.380,00 fără TVA

- contribuție proprie 332.092,44 fără TVA respectiv 395.190,00 cu TVA

CAPACITĂȚI FIZICE :

- Clădire cu regim de înălțime P+3E, suprafață construită la sol 377 mp, suprafață construită desfășurată 1.508 mp, număr cabinete ambulatoriu 16.

- Clădirea va fi echipată cu aparatură medicală, instrumentar și mobilier conform normelor în vigoare.

- Durata de realizare a investiției este de 20 de luni din care durata pentru execuția lucrărilor obiectivului este de 15 luni

Inițiator

Primar

CAZACU FLORIN