R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 84/12077/11.06.2024

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat - faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții ”POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN

MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” aprobat

pentru finanțare prin Programul Național de Investiții

"Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând

categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul

local pentru realizarea obiectivului

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 166/2019 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și  Devizul  general pentru  obiectivul de investiții ”POD  PESTE RÂURILE CRIȘUL  ALB  ȘI LUNCOI ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” .

În vederea includerii la finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", Municipiul Brad a depus cererea de finanțare și Devizul general estimativ, precum și alte documente solicitate de către  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, documente aprobate, în prealabil, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 138/2021.

În urma analizării documentației depuse, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat clarificări, ceea ce a impus revizuirea cererii de finanțare și a Devizului general astfel că, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/2022, s-a aprobat cererea de finanțare revizuită și Devizul general revizuit.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2023 s-a aprobat Documentația tehnico-economică - faza Proiect pentru Autorizarea  Executării Lucrărilor de Construire, indicatorii tehnico-economici reactualizați și Devizul general reactualizat, precum și  suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 44/21.03.2024 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici reactualizați și devizului general reactualizat faza PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE pentru obiectivul de investiții ”POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” aprobat pentru finanțare prin  Programul Național de  Investiții "Anghel Saligny".

În urma analizării documentelor transmise Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, se impune revizuirea de către proiectant a Anexei 2.2.d – ”Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții”  și a Anexei 2.1. ”Devizul general al obiectivului de investiții”, conform Ordinului nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții Anghel Saligny, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin (1) lit. a) - d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 95/2021, cu modificările și completările ulterioare.

Astfel, în urma revizuirii valoarea Devizului general actualizat - faza Proiect Tehnic de Execuție, devine 9.046.011,19 lei (cu T.V.A.),  din care C+M = 7.273.842,25 lei (cu T.V.A.), finanțat astfel:

- 4.182.113,03  lei (cu T.V.A.) de la bugetul de stat;

- 4.863.898,16 lei (cu T.V.A.) de la bugetul local.

Precizez că din valoarea cheltuielilor neeligibile de 4.863.898,16 lei (cu T.V.A.), suma de 146.000 lei (cu T.V.A.), pentru anul I de investiție, este cuprinsă în Programul de Investiții Publice al Municipiului Brad pe anul 2024 la Capitolul 84 ”Transporturi”.

În funcție de resursele financiare disponibile se va suplimenta suma necesară realizării obiectivului de investiții.

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a Devizului general actualizat - faza Proiect Tehnic de Execuție, pentru obiectivul de investiții ”POD PESTE RÂURILE CRIȘUL ALB ȘI LUNCOI ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA” aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny", precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susținerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale Ordinului nr. 1333/2021  privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor  O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, ale O.U.G. nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. (4) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

P R I M A R

Florin CAZACU