ANEXA nr. 1 la HCL …………..

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

,,  Reabilitare Strada Ion Creangă”

Documentația:Proiect tehnic

Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO  S.R.L

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Strada Ion Creangă

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI :

1.Indicatori maximali;

Valoarea totală  (INV) lei  cu TVA / fara TVA

839.759,83  cu TVA /706.851,36  lei fără TVA

din care :

Construcții montaj (C+M) lei cu  TVA / lei fără TVA

793.311,69  lei cu TVA / 666.648,48  lei fără TVA

2.  Indicatori minimali;

Capacități  fizice :

-	Lungime strada= 250.00 ml;

-	Suprafata parte carosabila= 1.939.00 mp

-	Suprafata pietonala trotuare= 740  mp.

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 3(trei)  luni.

Direcția Dezvoltare Locală

Director executiv,

Vâlcu Romulus

Serviciul Investiții,

Cîrstulescu Alexandru-Cătălin

Partea superioară a formularului

Partea inferioară a formularului