ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

COMUNA ION  CREANGA

PRIMAR

PROIECT   DE    HOTARARE

Nr. 53 din  02.08.2024

Privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Analizând temeiurile  juridice :

- art. 120 si  art. 121 alin.(1) si (2)  din Constituția  României ,

- art. 3,4,8, si 9  din  Carta europeană a  autonomiei locale , adoptată la  Strasbourg la  15  octombrie  1985, ratificată  prin Legea  nr. 199/ 1997 ,

-art. 7 alin.(2)  din Legea  nr. 287/ 2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările și completările  ulterioare ,

-  Art.221 alin.(1)lit.,,f'” din Legea nr. 98 /2016, privind achizitiile  publice cu modificarile si completarile  ulterioare.

-  H.G  nr. 395/ 2016 pentru  aprobarea  normelor metodologice de aplicare a prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractelor  de  achizitie  publica  / acord  - cadru  din  Legea  nr. 98 / 2016 ,

- Art. 4l , art. 42 , art.44, alin.(1) si (4) din Legea nr.273 /2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare ;

- art. 42 din Legea  nr. 500/ 2002  privind  finanțele  publice, cu  modificările și completările  ulterioare,

- O.U.G nr. 28/ 2013 pentru  aprobarea  Programului National  de  Dezvoltare  Locală , cu  modificările  și  completarile  ulterioare,

-Ordinul  nr. 1851 / 2013 de  aprobare a  Normelor  metodologice  pentru  punerea  in  aplicare a  prevederilor  O.U.G nr. 28/ 2013,  republicat, cu  modificările  si  completarile  ulterioare,

- H.G nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor cu  modificările  şi  completarile  ulterioare  ;

Ținând  seama de  prevederile  :

-H.C.L nr. 90 din 25.10.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie, "Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in UAT -Comuna Ion Creangd , jud. Neamt "

- H.C.L  nr. 71 din 23.08.2019 pentru  aprobarea PT , indicatorii  tehnico-economici  si / sau D.G actualizat  la  obiectivul  de  investitie  cu  titlul ,, Proiectare si  executie  lucrări :,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” , după  incheierea  contractului  de  achizitie  publica,

- Expertiza  tehnică financiară ,  pentru  lucrările executate si rest  de  executat ,  a obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

- Memoriul Justificativ cu  privire la diferentele tehnico-economice  intre  Studiul de  Fezabilitate si  Proiectul Tehnic , intocmit  de proiectant  S.C.DILUCA PROJECT  SRL al  obiectivului de investitie :    ,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” inregistrat  la  nr. 8323 din 01.08.2024

-H.C.L nr. 13 din 12.02.2024  pentru  aprobarea  bugetului  local al Comunei  Ion Creanga , pentru  anul  2024, cu  modificarile  si  completarile  ulterioare ;

Luând  act  de :

- Referatul  de  aprobare nr.8329 din 02.08.2024  intocmit  de  primarul  comunei  Ion Creanga,

-raportul compartimentului de specialitate , nr. 8330 din 02.08.2024 , intocmit  de  Ing  Arhip  Sergiu- Ionuț

-Avizul pentru  legalitate ,intocmit de  secretarul general  al  UAT ;

-02-

-avizele  comisiilor  de specialitate  ale  Consiliului  local .

In temeiul  dispozitiilor art. 84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare  :

Primarul   comunei Ion Creanga, judetul  Neamt ,

PROPUNE   :

Art. 1 Se aprobă  Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici, actualizați  privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,,Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in valoare  totala de  40.839.947,11 lei cu  TVA/ 34.369.391,43 lei  fără TVA, conform anexei nr. 1  la  prezenta , d.c :

- bugetul  de  stat 39.275.258,08  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.564.689,03  lei  cu  TVA ,

- C+ M = 33.951.270, 11 lei  cu  TVA/ 28.530.479,08  lei fără TVA

Art. 2 Se aprobă  Devizul general actualizat, pentru  lucrările rest  de  executat  si  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru  lucrările rest  de  executat    la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in  valoare totala  de 35.455.468,56 lei cu TVA /29.837.574,71  lei  fără TVA  conform anexei nr. 2  la  prezenta ,  d.c :

- bugetul  de  stat 34.086.905,13  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.368.563,43  lei  cu  TVA ,

- C+ M=  29.177.976,07 lei cu  TVA / 24.519.307,62 lei  fără TVA.

Art. 3 Se  aprobă actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, actualizat,   in  valoarea  de  1.564.689,03  lei  cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie:

,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  din care 196.125,60 lei  cu  TVA , cheltuieli efectuate  până în prezent  , conform  Devziului  General,  actualizat  si  Anexa  3 , atasate  la  prezenta .

Art. 4  Incepând  cu  data  prezentei  încetează prevederile H.C.L  nr. 51  din 27.06.2024 privind aprobarea  Devizului  general reactualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , reactualizat , pentru  realizarea obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Art. 5   Primarul   comunei  Ion Creangă, judeţul  Neamt  , prin  compartimentele  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  va  asigura  ducerea  la  îndeplinire a  prevederilor  prezentei .

Art. 6 Secretarul general  al  UAT,  va  comunica  prezenta  instituţiilor  si  persoanelor  interesate.

INITIATOR

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 8329 din 02.08.2024

REFERAT  DE  APROBARE

la Proiectul de  hotarare privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Avand  in  vedere prevederile :

-H.C.L nr. 90 din 25.10.2017 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investitie, "Extindere alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in UAT -Comuna Ion Creangd , jud. Neamt "

- H.C.L  nr. 71 din 23.08.2019 pentru  aprobarea PT , indicatorii  tehnico-economici  si / sau DG actualizat  la  obiectivul  de  investitie  cu  titlul ,, Proiectare si  executie  lucrări Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” , după  incheierea  contractului  de  achizitie  publica,

-Contractul de  finantare derulat prin  PNDL , subprogramul Modernizarea  satului  românesc , inregistrat  la  nr. 1343/ 21.02.2018  la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul   aditional  nr. 1  la  Contractul  de  finatare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA  si la  nr. 10.400 din 21.12.2020 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Actul  aditional  nr. 2  la  Contractul  de  finantare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA  si la  nr. 18 339 din 30.12.2021 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

-Act  aditional nr. 1  din 30.12.2022 - Acord  de  reziliere -  la  Contractul  cadru de  lucrari  nr. 1875 din 05.03.2029   ptr  realizarea  investitiei  ,, Extinderea  alimentare  cu  apa   si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt ” incheiat  intre  Comuna  Ion Creanga  si Asocierea  SC Salerno Kontrol  SRL- Giudice Costruzioni e Servizi  SRL – Diluna  Project  SRL , executant SC Lenon Instal  SRL , subantreprenor executant .

-  Documentatia – deviz  general actualizat, Deviz  general  rest de  executat , actualizat  pentru  realizarea obiectivului  de  investitie  ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL , inregistrata la  Primaria  comunei  Ion Creanga la  nr. 7048 din 26.06.2024,

- Autorizatia  de  construire nr. 19  din 26.08.2019  pentru  realizarea  investitiei « Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,

- Expertiza  tehnică financiară ,  pentru  lucrările executate si rest  de  executat ,  a obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

- Memoriul Justificativ cu  privire la diferentele tehnico-economice  intre  Studiul de  Fezabilitate si  Proiectul Tehnic , intocmit  de proiectant  S.C.DILUCA PROJECT  SRL al  obiectivului de investitie :    ,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” inregistrat  la  nr. 8323 din 01.08.2024

Potrivit  legislatiei  in  vigoare , respective art. 10 din H.G  nr. 907 / 2016  privind  etapele de elaborare  si conținutul cadru  al  documentațiilor tehnico- economice aferente obiectivelor / proiectelor  de investiții finanțate  din fonduri  publice, cu  modificările  și  completările  ulterioare ,  SECTIUNEA  a- 5- a – ,,Devizul  general  si  devizul  pe  obiect ,, Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii “

-02-

In  conformitate cu  prevederile  art. 10  alin.(5) din  H.G  nr. 907 / 2016  ale  carei  prevederi  sunt  urmatoarele :

,,( 5)  Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii - montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare“

Se aprobă :

- Devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici, actualizați  privind  cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie ,,Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in valoare  totala de  40.839.947,11 lei cu  TVA/ 34.369.391,43 lei  fără TVA, d.c :

- bugetul  de  stat 39.275.258,08  lei  cu  TVA  ,

- bugetul  local 1.564.689,03  lei  cu  TVA ,

-  C+ M = 33.951.270, 11 lei  cu  TVA/ 28.530.479,08  lei fără TVA

- Devizul general actualizat, pentru  lucrările rest  de  executat  si  indicatorii tehnico-economici actualizați pentru  lucrările rest  de  executat    la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  , in  valoare totala  de 35.455.468,56 lei cu TVA /29.837.574,71  lei  fără TVA, d.c :

-bugetul  de  stat 34.086.905,13  lei  cu  TVA  ,

-  bugetul  local 1.368.563,43  lei  cu  TVA ,

- C+ M=  29.177.976,07 lei cu  TVA / 24.519.307,62 lei  fără TVA.

- Actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  cheltuielile  neeligibile, conform  devizului  general, actualizat,   in  valoarea  de  1.564.689,03  lei  cu  TVA , sumă  necesară  pentru  finalizarea / realizarea  obiectivului  de  investitie: ,,Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  din care 196.125,60 lei  cu  TVA , cheltuieli efectuate  până în prezent.

Deoarece  prin H.C.L  nr. 51  din 27.06.2024  a  fost aprobat  Devizul  general reactualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , reactualizat , pentru  realizarea obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”   se propune  spre  abrogare , motivat  de  aceea  ca  in ,,  Devizul  General  a  fost  cuprinsa  suma de   314.160,00 lei cu TVA, iar în devizul general la cap. 3.5.6.2 Proiect tehnic şi detalii de execuţie – lucrări deja executate, suma aferentă serviciilor de proeictare este menţionată fără TVA, aspect ce denaturează valoarea finanţată de la bugetul de stat. ”  asa  cum  s-a precizat in  adresa  de  claificari  de la  MDLPA

Fata de cele  mentionate , in  conformitate  cu  prevederile  84, art. 87,art.110 , art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare , va  supunem  spre  analiza, dezbatere  si  aprobare proiectul de hotarare in  forma  si  continutul prezentat.

INTOCMIT

PRIMAR

Dumitru- Dorin TABACARIU

ROMANIA

JUDETUL  NEAMT

PRIMARIA  COMUNEI  ION  CREANGA

Nr. 8330  din 02.08.2024

RAPORT  DE  SPECIALITATE

la  Proiectul  de  hotarare privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt "   au   fost aprobati , dupa  cum  urmeaza :

- H.C.L  nr. 71 din 23.08.2019 pentru  aprobarea PT , indicatorii  tehnico-economici  si / sau DG actualizat  la  obiectivul  de  investitie  cu  titlul ,, Proiectare si  executie  lucrări Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ” , după  incheierea  contractului  de  achizitie  publica,

- H.C.L nr. 7  din 28.01.2021 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici actualizati  si  aprobarea  cofinantarii investitiei ,, Extindere  alimentare  cu  apă  și extindere  retea  de  canalizare in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt ”, ca  urmare a  aplicarii  art. 71 alin.(1)  din  OUG  nr. 114/ 1018.

- H.C.L nr. 113 din 20.09.2021 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizati  si  aprobarea  cofinantarii investitiei  « Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » , modificata  si  completata prin  H.C.L nr. 113/ 2021

- H.C.L nr. 114 din 20.09.2021  privind  aprobarea  devizului general actualizat  si  devizul  general pentru   lucrarile  rest  de  executat  la  obiectivul  de investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  și extindere  retea  de  canalizare in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt ”,

- H.C.L nr. 134 din 25.10.2021  privind  modificarea si  completarea H.C.L nr. 114 din 20.09.2021  privind  aprobarea  devizului general actualizat  si  devizul  general pentru   lucrarile  rest  de  executat  la  obiectivul  de investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  și extindere  retea  de  canalizare in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt ”,

- H.C.L nr. 140 din 24.11.2022  pentru  aprobarea  NCS pentru realizarea  obiectivului de  investitie ,, Extindere  alimentare cu  apă și extindere  retea  de  canalizare in  comuna  Ion Creanga , judetul Neamt ”,

Iar  sursele  financiare  prin :

- Contractul de  finantare pentru  PNDL , subprogramul Modernizarea  satului  românesc , inregistrat  la  nr. 1343/ 21.02.2018  la MDLPA  si la  nr. 1523 din 01.03.2018 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

- Actul   aditional  nr. 1  la  Contractul  de  finatare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 2064/ 19.12.2020 la MDLPA  si la  nr. 10.400 din 21.12.2020 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

- Actul  aditional  nr. 2  la  Contractul  de  finantare  nr. 1343  din 21.02.2018  inregistrat  la  nr. 3667/ 20.12.2021 la MDLPA  si la  nr. 18 339 din 30.12.2021 la  UAT- Comuna  Ion Creangă ,

- Act  aditional nr. 1  din 30.12.2022 - Acord  de  reziliere -  la  Contractul  cadru de  lucrari  nr. 1875 din 05.03.2029   ptr  realizarea  investitiei  ,, Extinderea  alimentare  cu  apa   si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt ” incheiat  intre  Comuna  Ion Creanga  si Asocierea  SC Salerno Kontrol  SRL- Giudice Costruzioni e Servizi  SRL – Diluna  Project  SRL , executant SC Lenon Instal  SRL , subantreprenor executant .

Urmare  a  realizarii :

-  Documentatiei – deviz  general actualizat,   expertiza  tehnică economica ,  deviz  general ptr  lucrarile , rest  de  executat , actualizat  la  obiectivul  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”  realizată  de  S.C  Diluca  Project  SRL

- Autorizatiei  de  construire nr. 19  din 26.08.2019  pentru  realizarea  investitiei « Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,

Luând  act  de solicitarea de  fonduri suplimentare , necesare în vederea finalizării obiectivului de investiţii« Extindere  rețea  alimentare  cu  apă  si  rețea  de  canalizare in  comuna  Ion Creangă , judetul Neamt » ,

-02-

De asemenea, având în vedere faptul că din contractul de finanţare nr. 1343/21.02.2018 (nr. 1523/01.03.2018), s-a decontat până în prezent suma de 5.188.352,95 lei reprezentând proiectare şi execuţie lucrări  si contractul de lucrări nr. 1875/05.03.2019 încheiat între UAT Ion Creangă şi ASOCIEREA SALERNO KONTROL SRL LIDE – GUIDICE CONSTRUZIONI E SERVIZI SRL – DILUCA PROJECT SRL – LENON INSTAL SRL, s-a reziliat .

Din analiza devizului general rest de executat, se constată faptul că în luna noiembrie anul 2019, s-a transferat de la bugetul de stat suma aferentă serviciilor de proiectare în valoare de 314.160,00 lei cu TVA, iar în devizul general la cap. 3.5.6.2 Proiect tehnic şi detalii de execuţie – lucrări deja executate, suma aferentă serviciilor de proeictare este menţionată fără TVA, 264.000,00 lei fără TVA , aspect ce denaturează valoarea finanţată de la bugetul de stat , cheltuiala considerate din eroare eligibila de  la  bugetul de stat , in  fapt  aceasta,  fiind neeligibila de la  bugetul de stat, platita  de la  bugetul  local , suma care  modifica  Devizul General  si  Devizul  General, rest de  executat al  obiectivului de investitiei  ,, Extindere  alimentare  cu  apa  si  canalizare  in  comuna  Ion Creanga  , judetul Neamt ”  la  care  se  adaugă modificarile  aduse  conform  Memoriului Justificativ cu  privire la diferentele tehnico-economice  intre  Studiul de  Fezabilitate si  Proiectul Tehnic , rezulta  un  nou  Deviz  General  , un  nou  Deviz  General , rest de  executat ptr  realizarea  acestui  proiect  de  investitie .

Se  supune  spre analiza  si  aprobare Proiectul  de  hotarare privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Consilier  urbanism

Ing  Arhip  Sergiu- Ionut

AVIZ

privind avizul de legalitate  la proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna

Ion Creangă , judetul  Neamt ”

În conformitate cu prevederile art.243 alin.(1) lit.”a” din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ , înaintez consiliului local prezentul aviz.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei  Ion Creanga , am constatat că sunt îndeplinite condiţiile de fond și de formă ale proiectului de hotărâre :

- S-au respectat normele de tehnică legislativă pentru elaborarea proiectului de hotărâre, respectiv prevederile Legii nr.24/2000, republicată,cu modificările şi completările ulterioare ;

- Este iniţiat de dl. primar, conf.art. 136  alin.(1)   din O.U.G nr.57/ 2019 privind  Codul  administrativ

Este elaborat conform :   art. 129 alin.(2) ,lit.” b , c si d ”; alin.(4)  lit.”d ” , alin.(6) lit.” c ” , alin.(7)  lit ,, k” ;  ,art.139 alin.(3) lit.”a” , art. 140, alin.(1) , precum și al art. 196, alin.(1)  lit. „a” , art. 197, art. 240 , si art. 243  din  Codul  administrativ  aprobat   prin Ordonanta  de  Urgenta  a  Guvernului  nr.  57 din 03.07.2019, cu  modificările  si  completarile  ulterioare

Tinând cont  ca proiectul de  hotărâre, este  insotit  de referatul de  aprobare  al  primarului  comunei  si de raportul  compartimentului  de  specialitate , consider că sunt îndeplinite condiţiile şi avizez favorabil  proiectul de hotărâre privind  aprobarea  Devizului  general actualizat,  Devizul  general  rest  de  executat , actualizat si actualizarea valorii aferente  cofinantarii  de  la  bugetul  local al  comunei  Ion Creangă, pentru  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitie ,, Extindere  alimentare  cu  apă  si  extindere  retea  de  canalizare  in  comuna  Ion Creangă , judetul  Neamt ”

Ion Creanga , la data de 02.06.2024

SECRETAR  GENERAL

Mihaela   Niță