ANEXA nr. 1 la HCL …………..

Indicatorii tehnico - economici ai obiectivului

,, Reabilitare și extindere Colegiul National Pedagogic St. Odobleja”

Documentatia: Proiect Tehnic

Faza de proiectare: Proiect Tehnic

Proiectant: S.C. DAVIDE EL BRAVO S.R.L

Beneficiar: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Judeţul: Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: Crisan nr. 48

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

1.Indicatori maximali :

Valoarea totala  (INV) lei  cu TVA / lei fara TVA

19.396.960,64 lei cu TVA /  16.322.803,23 lei fără TVA

din care :

Construcții montaj (C+M) lei cu  TVA / lei fără TVA

15.472.967,74 lei cu TVA / 13.002.493,90 lei fără TVA

2.  Indicatori minimali :

Capacități  fizice :

-	Suprafața construită existentă/propusă: 1.351 mp / 2.274,7 mp;

-	Suprafața desfasurată existentă/propusă: 4.022 mp/ 6.947,13 mp;

3. Durata de execuție a obiectivului de investiție: 36 luni

Proiectant,       	Direcția Dezvoltare Locală,

SC Davide El Bravo SRL                                   Director executiv,

Vâlcu Romulus