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NOTĂ CONCEPTUALĂ


1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:
            "Amenajare alei, rigole și accese în curți în sat Crucea, comuna Crucea, judetul Constanta"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
          U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta;

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)
          Nu este cazul 

1.4. Beneficiarul investiţiei
          U.A.T Comuna Crucea, judetul Constanta;

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a) deficienţe ale situaţiei actuale;

           În prezent în localitatea Crucea,  străzile interioare sunt asfaltate, rigolele sunt din pământ,  podețele de acces în curți sunt subdimensionate, iar trotuarele sunt inexistente.                                                           Astfel circulația pietonală se desfășoară exclusiv  pe carosabil, datorită lipsei trotuarelor,   existând un risc permanent de accidentare a pietonilor. 
            Deasemeni una dintre cele mai mari probleme este colectarea și evacuarea apelor pluviale, deoarece rigolele din pământ s-au colmatat,  iar descărcarcarea se face uneori pe partea carosabilă a drumului, îngreunând astfel și accesul la proprietăți în curți.
În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie pietonală și a celor de colectare și evacuare a apelor pe străzile interioare  din localitatea Crucea, precum si pentru asigurarea accesului în condiții de siguranță și confort la proprietăți, Primăria comunei Crucea intenționează achiziționarea serviciilor de întocmire a proiectului "Amenajare alei, rigole și accese în curți în sat Crucea, comuna Crucea, judetul Constanta. 

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;
Investiția este necesară și oportună pentru asigurarea premiselor unei dezvoltări durabile ulterioare din punct de vedere economic, urbanistic și social, pentru a permite generației actuale dar și viitoare un mediu propice dezvoltării armonioase.
Prin realizarea investției se dorește îmbunătățirea condițiilor de circulație pietonală, refacerea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale și descărcarea acestora spre emisarii din zonă.
	
c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.

· Nerealizarea obiectivului de investiție conduce la menținerea zonei într-o stare 
tehnică necorespunzătoare, creând astfel disconfort atât locuitorilor din zonă cât și persoanelor care tranzitează zona. Se vor menține astfel  degradările la nivelul dispozitivelor de dirijare de ape de suprafață ( șanțuri, rigole, podețe), prin neasigurarea scurgerii acestora spre emisarii din zonă cu impact direct asupra siguranței participanților la trafic.	 
· Nerealizarea obiectivelor operationale ale strategiei de dezvolatare locala a 
comunei Crucea. 
· Scaderea valorii terenurilor si a locuintelor din zonă (intravilan).
· Incurajarea migratiei unei parti importante a populatiei din mediul rural in mediul 
urban.
· Lipsa atractivității pentru investitorii ce doresc să investeasca în zonă .
	
2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus.
	
	Comuna Crucea, a realizat în anii anteriori, modernizarea și reabilitarea infrastructurii rutiere la nivelul comunei, prin asfaltarea unor drumuri comunale și străzi interioare cu amenajare de rigole și reabilitare podețe, lucrări ce vin în sprijinul locuitorilor și a dezvoltării durabile a comunei.
	
2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus.
 	
	1. " Strategia de dezvoltare locala a comunei Crucea, judetul Constanta "
	2. " Strategia de dezvoltare a judetului Constanta "	

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii
 	 Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei
	Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective :
- asigurarea desfășurării circulației rutiere și pietonale în condiții de siguranță și confort;
- eliminarea disconfortului cauzat de stagnarea apelor pe carosabil și în zona șanțurilor existente;
- îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor prin asigurarea unui confort optim; 
-  principiul rolului multiplu in sensul accesibilizarii a agentilor economici , a zonelor  turistice ,a investitiilor sociale , accesibilizarea altor investitii finantate din fonduri europene .
	
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

- costurile unor investiţii similare realizate;
Primăria comunei Crucea a mai implementat proiecte de amploare similară, fiecare lucrare având costuri obținute în urma procedurilor de achiziție publică și fiind unice ca și caracteristici tehnice și tehnologii de execuție.
         Estimarea cheltuielilor, pentru execuţia obiectivului de investiţii, se va stabili ca urmare a întocmirii devizului general  de către elaboratorul   D.A.L.I cu respectarea legislației în vigoare (H.G. 907/2016) și a standardelor de cost,  pentru investiția respectivă.

- standarde de cost pentru investiţii similare.
	
SCOST - 09/MDRT , SCOST - 05/MDRT

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.
		
Se va stabili prin proiect.

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)
Pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectului propus se identifică  fondurile guvernamentale prin  Compania Națională de Investiții  SA (CNI), P.N.D.L, sau finantare din fonduri europene,  sau orice altă sursă care poate fi identificată.
De asemenea pentru cofinanțarea proiectului privind cheltuielile neeligibile se vor prevedea surse din bugetul local.

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente
Regimul juridic: Amplasamentul studiat apartine domeniului public al comunei Crucea, aflat in administrarea Consiliului Local Crucea  și se află  în intravilanul localității Crucea.
             Regimul economic:  - destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului - teren cu destinație specială. 
              - categoria de folosință: - căi de comunicație rutieră DR și construcții aferente acestora.
          Regimul tehnic:   funcțiune dominantă:  căi de comunicație rutieră.. 
                                       functiuni complementare admise: retele tehnico –edilitare, construcții și instalații aferente drumurilor publice, de deservire ,de întreținere și exploatare semnale rutiere.
                                      functiuni interzise: construcții, plantații sau amenajări care prin amplasare, configurație sau exploatare, împiedică asupra bunei desfășurări, organizări și dirijări a traficului, sau prezintă risc de accidente
	
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
	  Amplasament situat in satul Crucea, comuna Crucea - lungime aprox. 8,00 km avand o latime variabila , intre 3,5 - 10,0 m.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
· Drumul Național DN 2A, care face legatura dintre satele Crucea – Gălbiori și Stupina în interiorul comunei,  asigurând și legatura cu orașele Harșova și Constanța , reședința de județ.
· Drumul judetean DJ224,  care face legatura între satul de resedință și satul Baltăgești și în continuare cu comuna Siliștea și orașul Medgidia.
c) surse de poluare existente în zonă;
	Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;
	Drumurile din comuna Crucea sunt situate în zona de câmpie a județului Constanța  prezentând declivități între 1,00 % si 7,00 % .
	
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor;
	Majoritatea strazilor prevazute pentru a fi modernizate dispun de retele de alimentare cu apa si de canalizare, iluminat public, sistem de distributie  energie electrica. 
 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita  relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;
	Prin proiect se va prevedea ridicarea la cota a caminelor existente in amplasament.

g) posibile  obligaţii de servitute;
	Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;
	Prin proiect se va prevedea ridicarea la cota a caminelor existente in amplasament.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;
	Se vor respecta reglemantarile urbanistice prevazute in PUG Comuna Crucea, judetul Constanta. 

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.
	Nu este cazul.

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:
a) destinaţie şi funcţiuni;
	Strazi principale si secundare.

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
	Lungime: aproximativ 8,00 km. Aceasta va fi stabilită exact în urma întocmirii studiului topografic.
	Profile de strazi : 
	a) Alei pietonale 
	- latime alei intre 1.0-1.50 m
	b) Rigole: 
- santuri/rigole de asostament/rigole: 1,10 m
	b) Accese in curti: 
	- latime accesului în funcție de lățimea portii;
	Soluția tehnică pentru amenajarea alei, rigole și accese în curți se va stabili la faza D.A.L.I, în funcție de concluziile expertizei tehnice.

c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse;
	Conform perioadei de perspectiva de 10 ani.
	
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice.
	Asigurarea traficului rutier in deplina siguranta atat pentru autovehicule cat si pentru pietoni prin executarea aleilor, lucrarilor de colectare si dirijarea apelor pluviale prin executarea de santuri si podete precum si lucrari de semnalizare orizontala si verticala.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de investiţii;
          Nu este cazul.

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;
 	Exista necesitatea expertizei tehnice pentru stabilirea stării tehince a drumurilor pentru realizarea documentației faza D.A.L.I.

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.
	Nu este cazul.
	
	
	



Intocmirea prezentei Nota Conceptuala  este  realizată în conformitate cu urmatoarele prevederi legale:
· H.G.nr.907/2016, art.1 alin.2 lit.a si a art.5 alin.2, potrivit carora ”elaborarea 
studiului de prefezabilitate, dupa caz, a studiului de fezabilitate ori a documentatiei de avizare a lucrărilor de intervenții, este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevazute la art.3 și 4 din HG.nr.907/2016”.
· Art.3 si art.4 din HG.907/2016 anexele cadru pentru întocmire Nota Conceptuală, respectiv Tema de proiectare.
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