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Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
[bookmark: _Hlk177632619],,Realizarea transportului public electric în orașul Deta și zona periurbană,, - componenta stații cu puncte de reîncărcare.


Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,,Realizarea transportului public electric în orașul Deta și zona periurbană,, sunt :

Valoarea totală a investiției ( inclusiv TVA )	- 442.415 lei
- din care C+M ( inclusiv TVA )  		 -     35.700 lei
Valoarea totală a investiției ( fără TVA ) 			  - 371.830 lei
- din care C+M ( fără TVA ) 			-     30.000 lei

Implementarea proiectului se va face în conformitate cu graficul de execuție în termen de 12 luni și va avea următoarele etape principale :
· achiziții publice - 1 lună
· proiectare - 3 luni
· execuție investiție - 8 luni.

Se vor amenaja 2 puncte de reîncărcare, prin montarea a 2 stații de încărcare, după cum urmează : 
· 1 ( una ) stație cu 1 ( un ) punct de reîncărcare cu putere maxim de 22kw AC - aferentă autobuzului de tip M2
· 1 ( una ) stație cu 1 ( un ) punct de reîncărcare cu putere maxim de 60 kw DC - aferentă autobuzului de tip M3
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