PRIMÂRIA COMUNEI PÂRSCOV

JUDEȚUL BUZĂU

Nr. 10714 / 09.10.2024

RAPORT DE SPECIALITATE

al proiectului de hotărâre privind participarea la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru  proiectul „Modernizare Sistem Iluminat Public în Comuna PÂRSCOV, Județul Buzău”

Inițierea prezentului proiect de hotărâre este motivată de necesitatea și oportunitatea includerii  investiției în cadrul Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public pentru anul 2024 , derulat prin Administratia Fondului pentru Mediu .

În cadrul investiției se propune înlocuirea un număr de 369 de corpuri de iluminat neeficiente din comuna si adaugare pana la 600 de corpuri de iluminat inteligente (corpuri LED de 30 W),  precum și introducerea unui sistem de telegestiune ce permite un reglaj al fluxului luminos si monitorizarea acestora.

Astfel corpurile de iluminat vor fi instalate pe console noi si sisteme de prindere cu toate accesoriile necesare.

Prin proiect se urmărește modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat cu LED, precum şi achiziţionarea şi instalarea sistemului de telegestiune.

Indicatori tehnici:

•	Obiectivul se referă la înlocuirea și completarea sistemului de iluminat public în intravilanul Comunei PÂRSCOV, Județul BUZAU;

-	Modernizarea constă în achizitionarea a 600 corpuri de iluminat ce folosesc tehnologia LED astfel:

-	600 corpuri cu putere de  30 W si sistem de telegestiune;

-	9 puncte de aprindere și sistem de telegestiune.

Se estimează astfel o economie de energie de aproximativ 27,87% /an, față de situația existentă în acest moment.

De asemenea, pentru realizarea investiției este necesar ca, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare, Consiliul local Parscov să asigure o contribuție, la totalul cheltuielilor eligibile la care se adaugă și cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Față de considerentele de mai sus, consider oportun Proiectul de hotărâre privind privind implementarea proiectului „Modernizare Sistem Iluminat Public în Comuna Parscov, Județul Buzău”, cu respectarea prevederilor din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, urgenta adoptarii rezultand din faptul ca sesiunea de finantare AFM se deschide in perioada imediat urmatoare .

Compartiment financiar-contabil , taxe și impozite ,

Consilier Pana Carmen