PRIMĂRIA ORAŞ DETA

Nr. 12.892/11.12.2024                                          

RAPORT
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor economici actualizați ai obiectivului de investiți: ,,Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”.
Avînd în vedere că ORAȘUL DETA, trebuie să implementeze Contractul de finanțare nr. 3519/11.01.2023, înregistrat la UAT ORAȘUL DETA cu nr. 963/30.01.2023, încheiat cu MDLPA, PROIECT NR. C10-I3-887, intitulat: ,,Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș” prin  PNRR/2022, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și de asemenea pentru implementarea proiectului, după  întocmirea  documentației  TEHNICO-ECONOMICE (faza - PT), respectiv Proiectului tehnic de executie  nr. 1064/2023 (faza - PT, DDE, DTAC, ), întocmit de către proiectantul general S.C. KLEVER SYSTEM SRL cu  sediu in Bistrița, str. 1 Decembrie, nr. 30, județ Bistrița-Năsăud, în vederea realizării obiectivului propus, respectiv: ,,Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”. S-a demarat și finalizat achiziția de lucrări aferente, astfel s-a modificat valoarea lucrărilor după achiziția de lucrări, în cadrul Devizului General respectiv cap.4 . Cheltuieli pentru investiția de bază  și avănd în vedere Ghidul de finanțare PNRR/2022, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, unele lucrări necesar a se execută nu se încadrează în categoria lucrărilor eligibile a proiectului, a contractului de finanțare, dar inseparabile ca necesitate.
Astfel după achiziție , valoarea estimată a lucrărilor  a suferit modificări, astfel pentru aprobarea  modificării devizului general, ( conf. art. 7 alin. (6) din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și  conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitți, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere Ghidul de finanțare PNRR/2022, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, este necesar aprobarea Devizului General (faza - PT) și indicatorii economici actualizați ai obiectivului de investiții : ,,Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”, în acest context propunem Consiliului local Deta, aprobarea Devizului General și Indicatorii economici ai obiectivului de investiții actualizați, după achiziția lucrărilor, cu avizul Comisiei economice şi al Comisiei de urbanism şi administrarea patrimoniului. 

În temeiul art. 129 alin. (1) , alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) si f), art. 139 alin. (1) , art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și articolul 7, alineatul (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice si Ghidul de finanțare PNRR/2022, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Extras din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor  /proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.
SECŢIUNEA 3: Studiul de fezabilitate

„Art. 7 

(6) În situaţia în care, după aprobarea indicatorilor tehnico - economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale şi/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobaţi ori depăşirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentaţiei tehnico-economice aprobate şi reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepţia situaţiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare”. 

 La articolul 7, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:

„(6) În situația în care, după aprobarea indicatorilor tehnico-economici, apar schimbări care determină modificarea în plus a valorilor maximale și/sau modificarea în minus a valorilor minimale ale indicatorilor tehnico-economici aprobați ori depășirea intervalelor prevăzute la alin. (5), sunt necesare refacerea corespunzătoare a documentației tehnico-economice aprobate și reluarea procedurii de aprobare a noilor indicatori, cu excepția situațiilor de actualizare a acestora prevăzute în Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, și în Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare”.
 SECŢIUNEA 5: Devizul general şi devizul pe obiect 

„Art. 10 

(1) Devizul general este partea componentă a studiului de fezabilitate sau a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii, prin care se stabileşte valoarea totală estimativă, exprimată în lei, a cheltuielilor necesare realizării unui obiectiv de investiţii.
   (4) Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

 a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii; 

b) la data solicitării autorizaţiei de construire; 

c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii; 

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.
 (5) Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţiimontaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.
(5)Pe parcursul execuţiei obiectivului de investiţii, devizul general se poate revizui prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, prin compensarea cheltuielilor între capitolele/subcapitolele de cheltuieli care intră în componenţa lucrărilor de construcţii-montaj din devizul general, cu încadrarea în valoarea totală de finanţare.

(5^1)În limita indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în documentaţiile tehnico-economice aprobate potrivit dispoziţiilor art. 7 alin. (7) şi art. 9 alin. (4), diferenţele de sume rezultate la capitolele/subcapitolele din devizul general întocmit la faza studiu de fezabilitate sau documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi capitolele/subcapitolele din devizul general rezultat în urma finalizării procedurilor de achiziţii se pot utiliza pentru majorarea sumelor prevăzute la orice capitol/subcapitol din devizul general, cu respectarea prevederilor din legislaţia în domeniul achiziţiilor publice.”
1. Descrierea investiției    
Clădirea este situată în județul Timiș, în intravilanul localității Deta, strada Mihai Viteazu, nr. 2, conform planului de situație și planului de încadrare în zonă. Suprafața construită a imobilului este de 200,00 m2. Lucrările propuse se referă la o clădire existentă și nu necesită planuri topografice suplimentare.

Clădirea ,,Muzeul  Orașului  Deta,, str. Mihai Viteazul, nr. 2,  jud.Timiș, se află în Ansamblul urban ,,Străzile Victoriei și Mihai Viteazu” pe Lista monumentelor istorice 2015, județul Timiş, poziția 201 -  cod TM-II-a-B-06217. Adresa :Str. Victoriei (fostă Republicii) şi Str. Mihai Viteazul (pâna la intersecţia cu Str. Independenţei, inclusiv Turnul pompierilor) sec. XIX – XX.
Lucrarile propuse prin prezentul proiect sunt lucrări de intervenție la clădiri existente privind reabilitarea termică a clădirii și nu influențează utilitățile existente.

	Descrierea funcțiunilor: 
- Destinația principală: 
	•  Muzeu; 



	- Destinația încăperilor: 
	• Sali de expozitie și spații anexe specifice functiunii; 



	 - Asigurarea circulației pe orizontală: 
	•  coridoare; 



	- Asigurarea circulației pe verticală: 
	•  Rampe de scară. 




PRINCIPALELE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE 

1. Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: 

• Izolarea termică a faţadei – parte opacă, cu sistem termoizolant amplasat la interior cu o grosime de 10 cm. 

• Izolarea termică a faţadei – parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente/ geamului, inclusiv a celei aferente accesului în cladire, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă. 

• Termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sistem termoizolant cu o grosime de 30 cm. 

2. Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum: 

• Dotarea cu corpuri de încălzire (ventiloconvectoare). 

• Instalarea unui sistem de distribuție a agentului termic pentru încălzire. 

• Instalarea unui sistem de distribuție a apei calde de consum. 

3. Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu: 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: sisteme descentralizate de alimentare cu energie din surse de energie regenerabilă , instalații cu captatoare solare termice pentru prepararea atât a agentului termic pentru apa caldă de consum., în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenţionale şi a emisiilor de gaze cu efect de seră etc. 

• Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei: montarea unei pompe de căldura aer-apă în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

4. Lucrările de instalare/reabilitare/ modernizare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală și ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior pot cuprinde: 

• Montarea echipamentelor de ventilare mecanică cu recuperare a căldurii - unități individuale cu comandă locală. 

5. Lucrările de reabilitare/modernizare a instalației de iluminat în clădiri: 

• Reabilitarea instalației de iluminat constă în înlocuirea circuitelor de alimentare cu energie electrică a corpurilor de iluminat, înlocuirea intreruptoarelor pentru comanda corpurilor de iluminat și înlocuirea siguranţelor aferente circuitelor de iluminat. 

• Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, corpuri de iluminat cu vor fi dotate cu senzori de  mișcare/prezență, acolo unde acestea se impun pentru economia de energie. 

6. Lucrări conexe propuse: 

Repararea elementelor de construcţie ale faţadei care prezintă potenţial pericol de desprindere şi/sau afectează funcţionalitatea cladirii. 

• Repararea acoperişului şarpantă, respectiv a sistemului de colectare şi evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei şarpantei. 

• Demontarea instalaţiilor şi a echipamentelor montate aparent pe faţadele/terasa cladirii, precum şi montarea/remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenţie. 

• Refacerea finisajelor interioare în zonele de interventie. 

• Reabilitarea/modernizarea instalatiei electrice, inlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate. 

• Dotarea clădirii cu instalație de distributie a apei reci. 

• Dotarea clădirii cu colectoarelor de canalizare menajeră. 

• Dotarea clădirii cu obiecte sanitare și baterii. 

• Crearea de facilităţi / adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (montarea unui 

dispozitiv mobil pentru transportul pe scări a persoanelor cu dizabilități, realizarea unei rampe de acces in clădire și realizarea unui grup sanitar destinat persoanelor cu dizabilităţi). 

• Lucrari de recompartimentare interioara în vederea creării spațiului tehnic și a grupului sanitar destinat persoanelor cu dizabilități 

• Lucrari specifice în vederea îndeplinirii cerințelor de securitate la incendiu (instalarea unui sistem de detectie pentru incendiu și sistem de desfumare). 

• Alte lucrări necesare îndeplinirii cerințelor de securitate la incendiu (montarea bara antipanica și placarea planseului din lemn cu gips carton rezistent la foc EI 60’). 

• Lucrari de inlocuire a tamplariei interioare. 

• Refacerea integrală a finisajelor interioare (refacerea finisajelor interioare la pereti, refacerea finisajelor interioare la tavane, refacerea finisajelor interioare la pardoseli, realizarea de finisaje interioare în grupurile sanitare prin placare cu gresie si faianta). 

• Lucrări de realizare a instalației de paratrăsnet. 

• Dotarea clădirii cu sistem de alarmă (sistem anti - efracție). 

• Instalarea circuitelor de curenți slabi pentru transfer date și internet. 

• Dotarea clădirii cu instalație de supraveghere video în interiorul/exteriorul clădirii. 

• Lucrări privind realizarea iluminatului de siguranță conform prevederilor normativului I7-2011 (iluminat de securitate pentru evacuare, iluminat de securitate împotriva panicii, iluminat de securitate pentru circulație). 

• Racorduri la utilități: 

• Înlocuire branșament electric inclusiv contorizare; 

• Dotare branșament apă. 

• Instalații sanitare exterioare: 

• Dotare cu instalație exterioară de apă rece de la clădire până la căminul de racord; 

• Dotare instalație exterioară de canalizare menajeră de la clădire până la cămin racord canalizare; 

• Dotare instalatie exterioară de canalizare pluviala de la clădire până la căminul de racord. 

• Instalațiile electrice exterioare: 

• Înlocuirea instalației electrice exterioare de la firida de branșament la tabloul general al clădirii;

• Înlocuirea instalației electrice de iluminat exterior montată îngropat.
Durata de realizare (luni): 12 luni data limită de finalizare a investiției.
2. Indicatori economici

Valoare totală (INV), inclusiv TVA:

1.233.029,39 lei  inclusiv TVA, din care: C+M – 919.132,76 lei, inclusiv TVA. din care :

Cheltuieli eligibile (din PNRR) : 809.767,98 Lei, inclusiv TVA, din care: C+M –541.528,18 Lei,  inclusiv TVA; 
 Cheltuieli neeligibile (din bugetul local): 423.261,40 Lei,  inclusiv TVA, din care: C+M –377.604,58 Lei,  inclusiv TVA; 
Eșalonarea investiției (INV/C+M):

	
	Total INV (inclusiv TVA)
	C+M (inclusiv TVA)

	Anul I
	1.233.029,39 lei
	919.132,76 lei


Anexez:  

- Anexa 1 -  Devizul general cumulat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție:  „Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”;
- Anexa 1.2 - Devizul general – privind cheltuielile eligibile necesare realizării obiectivului de investiție:  „Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”;

- Anexa 1.3 - Devizul general – privind cheltuielile neeligibile necesare realizarii obiectivului de investiție:  „Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”.
Prin urmare vă rog să aprobați Devizul General si Indicatorii  economici actualizati ai obiectivului de investitii  :  „Reabilitarea energetică a Muzeului Orașului Deta, str. Mihai Viteazu, nr. 2, județ Timiș”.
ÎNTOCMIT,

Sing.  Popescu Viorica

