Anexa 3

Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție

,,Sisteme inteligente de Transport Urban la nivelul orașului Deta, județul Timiș,,

1. Indicatori financiari

Valoarea totală a investiției :

|  | Valoare fără TVA | TVA | Valoare cu TVA |
| --- | --- | --- | --- |
| Total general | 1.702.555,00 | 322.430,00 | 2.024,985,00 |
| -din care C+M | 505.000,00 | 95.950,00 | 600.950,00 |

2. Indicatori de performanță

Se propune a se achiziționa și executa lucrări premergătoare pentru :

- 2 validatoare autobuz

- 1 computer ticketing ]mbarcabil autobuz

- 1 pachet panouri LED indicatoare traseu autobuz

- 2 routere GSM îmbarcabil autobuz

- 2 TVM-uri ( automat vânzare bilete )

- 15 panouri informare în stații timpi așteptare călători

- 1 licență soft ticketing

- 1 aplicație mobilă de plată și informații despre poziția autobuzelor

- 1 sistem PC ( centru de comandă ) cu server+UPS+back-up

- 15 stații refugiu așteptare

- 15 camere video supraveghere stații călători

3. Durata estimată de executare a obiectivului de investiții :

- proiectare obținere avize - 3 luni

- organizare proceduri de achiziție - 1 lună

- furnizare echipamente, execuție lucrări și punere în funcțiune - 8 luni.

Întocmit,

Laurențiu Giorici