ROMÂNIA								                   Nr. 151/18.03.2025

JUDEŢUL CONSTANŢA

COMUNA ION CORVIN

PRIMAR

REFERAT DE  APROBARE

privind aprobarea devizului general actualizat, în urma notelor de constatare și a dispozițiilor de șantier, pentru obiectivul de investiții și a cheltuielilor legate de proiectul "Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin", aprobat pentru finanțare prin Planul național de redresare şi reziliență

Pentru obiectivul de investiții: „Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin”  a fost semnat Contractul de finanțare nr. 18180/13.02.2023 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10 - Fondul Local, Operațiunea I3 - Reabilitare  moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati  serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ – teritoriale,I.1.3 -Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule energetice , Titlu apel: PNRR / 2022 / C10/ 13, PNRR / 2022/ C10/ I1.3, Runda 2, pentru implementarea  Proiectului nr.  C10-I3-2289 / 14.10.2022  -  „Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin”.

În prezent sunt în execuție lucrările pentru obiectivul de investiții: Reabilitarea moderată a clădirii publice Cămin Cultural Viile pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul comunei Ion Corvin – finanțat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, componenta 10 — Fondul local, în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, investiția I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, PNRR/2022/C10, investiția I1.3-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-puncte de reîncărcare vehicule electrice,  cod proiect: C10-I3-2289 / 14.10.2022, contract de finanțare nr. 18180/13.02.2023.

În urma notelor de constatare întocmite de către executantul lucrărilor din contractul nr. 4907/17.10.2024, precum și a dispozițiilor de șantier emise de către proiectant, este necesară suplimentarea cheltuielilor neeligibile pentru a remedia problemele constatate în timpul execuției lucrărilor.

În vederea continuării proiectului, supun proiectul de hotărâre spre dezbatere şi aprobare plenului consiliului local al comunei Ion Corvin, județul Constanța.

INIȚIATOR

PRIMAR,

George CAZACU