R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 65/11050/25.03.2025

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții  „Eficientizare energetică

a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal

Brad, Jud. Hunedoara” cod SMIS 326904

(118451), Etapa a II – a

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 123/2017 a fost aprobat proiectul  ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara” finanţat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Apelul de proiecte nr. 1 – Axa prioritară 3.1 - Sprijinirea tranziției către o economie și emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții Creșterea eficientei energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari, având ca Obiectiv Specific eficientizarea energetică a imobilului Ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara, conform Contractului de finanțare nr. 3422/29.10.2018.

Având în vedere stadiul de derulare a execuției de lucrări și a activităților prevăzute în cadrul proiectului, precum și prevederile O.U.G. nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, proiectul „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara”, cod SMIS 326904 (118451), a fost declarat eligibil pentru etapizare în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125 din 29.08.2024 a fost actualizată valoarea totală a etapei a II – a a proiectului, astfel 5.732.149,04 lei (cu T.V.A.), respectiv 4.828.391,44 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 3.437.205,67 lei (cu T.V.A.), respectiv 2.888.408,13 lei (fără T.V.A.).

După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara”, cod SMIS 326904 (118451), etapa II, valoarea totală a Devizului general devine 5.668.823,38 lei (cu T.V.A.), respectiv 4.775.109,86 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 3.391.985,67 lei (cu T.V.A.), respectiv 2.850.408,13 lei (fără T.V.A.).

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții  „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara” cod SMIS 326904 (118451), Etapa a II – a și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Instrucţiunilor nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 - 2020 emisă de către  Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ale O.U.G. nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 7321 din 29.12.2017 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2017/3/3.1/B/2/BI, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranzacției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1- Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice, ale Hotărârii Consiliului Local nr. 123/2017 privind aprobarea proiectului ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451, cu modificările şi completările ulterioare, ale Contractului de finanţare nr. 3422/29.10.2018 pentru proiectul ”Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar TBC a Spitalului Municipal Brad, Județul Hunedoara”,  cod SMIS 118451 încheiat în urma Parteneriatului dintre Municipiul Brad, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi Organismul Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

P R I M A R

Florin CAZACU