Anexă la Proiectul de hotărâre  nr.130/11829/13.09.2021

GRAFIC

DE EȘALONARE ANUALĂ A  PLĂȚILOR

pentru obiectivul de investiții

„CONSTRUIRE CENTRALĂ TERMICĂ ȘI CONDUCTĂ DE RACORD AGENT PRIMAR LA SISTEMUL DE DISTRIBUȚIE ÎN  MUNICIPIUL BRAD, JUDEŢUL HUNEDOARA „

Valoarea totală a devizului general: 32.530.374,62 lei

Valoarea rămasă de executat:           32.530.374,62 lei

lei

| AN | NECESAR DE FINANȚAT | BUGET LOCAL | COFINANȚARE BUGET DE STAT |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 1.033.333 | 155.000 | 878.333 |
| 2022 | 5.568.084,24 | 835.212,64 | 4.732.871,60 |
| 2023 | 25.928.957,38 | 3.889.343,55 | 22.039.613,83 |
| TOTAL | 32.530.374,62 | 4.879.556,19 | 27.650.818,43 |

Inițiator

Primar

CAZACU FLORIN