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     ROMÂNIA
MUNICIPIUL MARGHITA
	          MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN

       415300 - Marghita,  jud. Bihor,                                                                            telefon : +40259362001
       Calea Republicii,  nr.1,                                                                                                       +40359409977
       Cod fiscal 4348947                                                                         	                 fax:      +40359409982
                                                              e-mail:primaria@marghita.ro

Nr. 4320    din 24.04. 2025



RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici si de cofinantare, rezultati in urma finalizarii proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii 
“Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC”


In vederea acordarii unor finantari nerambursabile, pentru implementarea proiectului nr. C10-I1.2-1487, intitulat “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC”,  între Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administratiei in calitate de de coordonator de investitii pentru Planul National  de Redresare si Rezilienti, Componenta 10 - Fondul Locativ respectiv UAT Municipiul Marghitain in catitate de beneficiar, a fost semnat Contractul de finanțare nr. 1522/06.01.202023.
Conform contractului semnat cu Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice și Administratiei valoarea maxima a finanțarea nerambusrabila aprobată din PNNR pentru implementarea investiției sus menționată este de 2.929 .006,50 lei cu TVA.
Avand in vedere ca in urma  finalizarii proiectul tehnic la obiectivul de investitie “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC” au aparut modificari la solutiile tehnice privind sistemul de supraveghere video, evaluare si inregistrare video (Camere video inteligente) fata de studiul de fezabilitate aprobat prin HCL nr. 179 din 31.08.2023. 
Tinand cont de prevederilor art. 10 alin. (4) lit b) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, conform careia devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate se actualizează prin grija investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu la data solicitării autorizaţiei de construire.
In conformitate  cu prevederile art. 44  alin. (1) din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 129 alin (4) lit. d) coroborat cu art 139 alin (1) coroborat cu art 196 alin (1)  lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

PROPUN
Consiliului local Marghita

Art.1. Aprobarea actualizarii indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC” reprezentand valoarea totala a investitiei, rezultat in urma finalizarii proiectului tehnic,   inscrisi in Anexa nr.1 la prezentul raport.
Art.2. Aprobarea devizului general reactualizat aferent obiectivului de investitie “Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC” cu defalcarea valorii totale a investitiei pe surse de finantare, respective buget dPNRR si buget local (cofinantarea)  prezentat in Anexa nr.2 la prezentul raport.




Intocmit
Director executiv adjunct Directia tehnica
Ing. Salami Izabela
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Anexa nr.1


CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

“Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC”
rezultati in urma finalizatii proiectului tehnic


Denumirea obiectivului de investitii: Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde in Municipiul Marghita - ITS şi/ sau alte infrastructuri TIC”
Ordonator principal de credite:	Municpiului Marghita
Beneficiar :                                   	UAT Municipiul Marghita
Amplasament :                                    Municipiul Marghita, Judetul Bihor

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
a) Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA respectiv fără TVA
	
	Lei fara TVA
	Lei cu TVA

	Valoare totala a investitiei:
	2.665.976,61
	3.170.240,09

	                    din care C+M
	1.087.121,03
	1.293.674,03

	Valoarea finantarii prin PNRR
	2.412.906,03
	2.871.358,18

	Valoarea cofinantarii UAT  Municipiul Marghita
	253.070,58
	301.153,99



b)  Indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care indica atingerea ţintei obiectivului de investiţii:

	Indicator
	Valoare la inceputul perioadei de implementare
	Valoare la sfarsitul perioadei de implementare
	Diferenta procentuala

	Sistem integrat ITS
	0
	1
	100%

	Subsistem de semaforizare 
	0
	1
	100%

	Subsistem de supraveghere video
	0
	1
	100%

	Retea de comunicatii proprie primariei
	0
	1
	100%

	Dispecerat / centru de comanda modernizat
	0
	1
	100%



c)  Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 6 luni				
				
FINANTAREA INVESTITIEI			
Finantarea investitiei se va face in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienti, Componenta 10 - Fondul Locativ, buget local si alte surse legal constituite.

            Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei actualizat (anexa nr. 2) rezultati in finalizarii proiectului tehnic,  care face parte integrata din prezentul raport. 
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