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Descrierea sumară a investiției
„REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR„
	
Descrierea proiectului și indicatorii tehnico-economici ai investiției

Beneficiarul investiției: UAT Comuna Tulca
Locația investiției: Comuna Tulca, Localitatea Tulca, nr. 123-124, județul Bihor, Nr. carte funciară /nr. cadastral 59207 Tulca
Destinația clădirii: ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ 
Regimul de proprietate: Proprietate publică a UAT Comuna Tulca
Elaboratorul documentației tehnice faza DALI: SC TERM SRL, cu sediu: str. Mimozei, nr. 6, ap. 4, mun. Oradea, jud Bihor, Cod Unic de Înregistrare: RO 9569400, Nr. înregistrare în Registrul Comerțului: J05/944/1997, Tel/Fax: 0359.191.424.
Durata de implementare a proiectului: 24 de luni.
Proiectul va fi depus spre finanțare la Administrația Fondului pentru Mediu în cadrul “Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” finanțat din Fondul pentru Mediu. 

Indicatori tehnici: 

Amplasamentul studiat se găsește în intravilanul comunei Tulca, sat Tulca, nr. 123-124, județul Bihor, situat pe imobilul cu numărul cadastral 59207, conform Extrasului de carte funciară nr. 59207 Tulca. Terenul are acces direct din strada principală DJ 795. Profilul străzii include carosabilul, trotuarul și rigola pentru scurgerea apelor pluviale. Terenul are un front stradal de 47.17 ml. Pe terenul studiat cu suprafață totală de 5.031 mp, sunt două corpuri, C1 și C2 care fac obiectul proiectului. Clădirea C3, existentă pe teren, nu face obiectul proiectului.
Se propune reabilitarea clădirilor C1 – Școală cu clasele V-VIII și C2 – Anexă (grup sanitar și camera tehnică) în scopul creșterii eficienței energetice. Clădirea C1 – Școală cu clasele V-VIII are regimul de înălțime P+1E, cu suprafața construită la sol 495mp, suprafața desfășurată 985mp. Clădirea C2 – Grup sanitar și cameră tehnică are regimul de înălțime P, cu suprafața construită la sol 97mp. Din punctul de vedere al performanțelor energetice, clădirile sunt izolate pe pereții exteriori cu polistiren de 5cm.
· Caracteristicile construcției C1:
funcțiunea: Școală generală cu clasele V-VIII 
dimensiunile maxime în teren: 44.85 m × 21.50 m
regim de înălțime „P+1E”
H MAX. COAMĂ C1 = +9.89 m
Grad de rezistență la foc: II
· Caracteristicile construcției C2:
funcțiunea: Centrală termică 
dimensiunile maxime în teren: 13.20 m × 9.50 m
regim de înălțime „P”
H MAX. COAMĂ C2 = +5.69 m
Grad de rezistență la foc: II
Suprafețe:
	S. teren
	=   5.031.00 mp

	S. construită propusă C1 
	=      495.00 mp

	S. desfășurată propusă C1
	=      985.00 mp

	S. construită propusă C2
	=        97.00 mp

	S. desfășurată propusă C2
	=        97.00 mp

	S. desfășurată propusă totală
	=   1.112,00 mp

	P.O.T. propus
	=        12.94 %

	C.U.T. propus
	=          0.23


Investițiile propuse a se realiza prin proiect:
- Măsuri de creștere a eficienței energetice a clădirii publice (cu asigurarea condițiilor de confort interior), lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază;
- Măsuri conexe care nu conduc în mod direct la creșterea eficienței energetice, dar includ lucrări de intervenție/activități aferente investiției de bază.

Indicatori economici:

Valoarea totală a obiectivului de investiție, conform devizului general al proiectului „REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEȚUL BIHOR” este de 2.840.188,77 lei la care se adaugă TVA în valoare de 535.205,09 lei rezultând un total de 3.375.393,86 lei inclusiv TVA (cota TVA 19%).




	DEVIZ GENERAL  

	conform HG 907 din 29 nov 2016

	al obiectivului de investiții

	REABILITARE ÎN VEDEREA EFICIENTIZĂRII ENERGETICE A ȘCOLII GIMNAZIALE “NESTOR PORUMB”, NR. 123-124, DIN LOCALITATEA TULCA, JUDEŢUL BIHOR

	23.07.2021
	4.9219
	ron/euro
	
	
	 

	Nr. crt.
	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli
	 

	
	
	Valoare în prețuri la data de 23.07.2021: 1 euro=4,9219 lei (fără TVA)
	TVA
	Valoare (inclusiv TVA)

	
	
	LEI
	EURO
	LEI
	LEI
	EURO

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	PARTEA I

	Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

	1.1
	Obținerea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.2
	Amenajarea terenului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.3
	Amenajării pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	1.4
	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Total cap. 1
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Capitolul 2

	Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

	 
	Alimentare apă, canalizare, energie electrică, etc
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Total cap. 2
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

	3.1
	Studii 
	800.00
	162.54
	152.00
	952.00
	193.42

	3.1.1
	Studii de teren
	800.00
	162.54
	152.00
	952.00
	193.42

	3.1.2
	Raport privind impactul asupra mediului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.1.3
	Alte studii specifice
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.2
	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații
	10000.00
	2031.74
	1900.00
	11900.00
	2417.77

	3.3
	Expertizare tehnică
	8403.36
	1707.34
	1596.64
	10000.00
	2031.74

	3.4
	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor
	3361.34
	682.94
	638.66
	4000.00
	682.94

	3.5
	Proiectare
	133424.14
	27108.26
	25350.59
	158774.73
	30394.30

	3.5.1
	Tema de proiectare
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.2
	Studiu de prefezabilitate
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.5.3
	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general
	48300.00
	9813.28
	9177.00
	57477.00
	9813.28

	3.5.4
	Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor
	3500.00
	711.11
	665.00
	4165.00
	846.22

	3.5.5
	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție
	5000.00
	1015.87
	950.00
	5950.00
	1208.88

	3.5.6
	Proiect tehnic și detalii de execuție
	76624.14
	15568.00
	14558.59
	91182.73
	18525.92

	3.6
	Organizarea procedurilor de achiziție
	15000.00
	3047.60
	2850.00
	17850.00
	3626.65

	3.7.0
	Consultanță
	75799.75
	15400.50
	14401.95
	90201.70
	15400.50

	3.7.1
	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții
	75799.75
	15400.50
	14401.95
	90201.70
	15400.50

	3.7.2
	Auditul financiar
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3.8.0
	Asistență tehnică
	42581.80
	8651.50
	8090.54
	50672.35
	10295.28

	3.8.1
	Asistența tehnică din partea proiectantului
	2000.00
	406.35
	380.00
	2380.00
	483.55

	3.8.1.1
	pe perioada de execuție a lucrărilor
	1500.00
	304.76
	285.00
	1785.00
	362.66

	3.8.1.2
	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții
	500.00
	101.59
	95.00
	595.00
	120.89

	3.8.2
	Dirigenție de șantier
	40581.80
	8245.15
	7710.54
	48292.35
	9811.73

	Total cap.3
	289370.39
	58792.42
	54980.38
	344350.77
	65042.60

	Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază

	4.1
	Construcții și instalații
	1929079.00
	391937.87
	366525.01
	2295604.01
	466406.06

	4.2
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
	100011.17
	20319.63
	19002.12
	119013.29
	24180.36

	4.3
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
	497568.00
	101092.67
	94537.92
	592105.92
	120300.27

	4.4
	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.5
	Dotări
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	4.6
	Active necorporale
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Total cap.4
	2526658.17
	513350.16
	480065.05
	3006723.22
	610886.69

	Capitolul 5 - Alte cheltuieli

	5.1
	Organizare de șantier
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.1.1
	Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.1.2
	Cheltuieli conexe organizării șantierului
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2
	Comisioane, cote, taxe, costul creditului
	23319.87
	4737.98
	0.00
	23319.87
	4737.98

	5.2.1
	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare            
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.2.2
	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții       
	9645.40
	1959.69
	0.00
	9645.40
	1959.69

	5.2.3
	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului,  urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții                                
	1929.08
	391.94
	0.00
	1929.08
	391.94

	5.2.4
	Cota aferentă Casei Sociale a      Constructorilor - CSC                     
	9645.40
	1959.69
	0.00
	9645.40
	1959.69

	5.2.5
	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/ desființare
	2100.00
	426.66
	0.00
	2100.00
	426.66

	5.3
	Cheltuieli diverse și neprevăzute
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	5.4.0
	Cheltuieli pentru informare și publicitate
	840.34
	170.73
	159.66
	1000.00
	203.17

	Total cap.5
	24160.21
	4908.72
	159.66
	24319.87
	4941.16

	Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

	6.1
	Pregătirea personalului de exploatare
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	6.2
	Probe tehnologice și teste
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Total cap. 6
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	TOTAL GENERAL
	2840188.77
	577051.29
	535205.09
	3375393.86
	680870.45

	Din care C+M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 
	2029090.17
	412257.50
	385527.13
	2414617.30
	490586.42
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