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     ROMÂNIA
MUNICIPIUL MARGHITA
	          MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN

       415300 - Marghita,  jud. Bihor,                                                                            telefon : +40259362001
       Calea Republicii,  nr.1,                                                                                                       +40359409977
       Cod fiscal 4348947                                                                         	                 fax:      +40359409982
                                                              e-mail:primaria@marghita.ro

Nr.5505 din 23.05.2025 



RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de îngrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai”


Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat Apelul de proiecte PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 - Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR).
Termenul de depunere a cererilor de finanțare este 30.05.2025.
Valoare totală eligibilă maximă dintr-un proiect finanțată din Programul Sănătate în cadrul acestui apel este de 2.515.563 euro la cursul Inforeuro aferent lunii ianuarie 2025, respectiv 1 EURO = 4,9765 LEI.
Valoarea minimă admisibilă a cofinanțării proprii din partea solicitanților de tipul Instituții publice este de 2% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului.
Durata de implementare a activităților proiectului, va fi de maxim 60 de luni, dar nu va depăși 31 decembrie 2029.
[bookmark: _GoBack]Având în vedere oportunitatea acestei finanțări, Spitalul Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita (Partener 1) a finantat intocmirea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru proiectul „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” 
Prin proiectul „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” se doreste infiintarea unei sectii spitalicesti care furnizeaza servicii de paliatie cu 20 paturi la corpul de  cladire C1 si C2.
In vederea amenajării compartimentului de paliaţie in regim de spitalizare cu 20 de paturi la sectia exterioara se propun efectuarea unor intervenții parțiale in corpurile C1 si C2 astfel:
a) La nivelul corpului C1 se intervine parțial la parter si la mansardă si integral la etaj 1 
·  schimbarea destinatia incaperilor conform cerintelor prevazute in Normativele in vigoare in vederea creerii compartimentului paliativ pentru 20 paturi
· realizarea unor grupuri sanitare speciale, precum si prin amplasarea unui lift cu targa.
· eficientizarea energetica a cladirii prin modenizarea instalatiilor de apa canal, incalzire, electrice pe zonele de interventie precum si folosirea energiei regenerabile prin amplasarea panourilor fotovoltaice pe acoperis.
· instalarea unui sistem de monitorizare a energiei BMS care reduce consumurile de energie respectiv supravegheaza si controleaza functiile importante ale instalatiilor cladirii.
b) La nivelul corpului C2 se intervine doar la etaj 1
· creerea unor spații de recreere pentru persoanele cazate (la nivelul mansardei) precum si in curte (creerea unor spații verzi noi, platarea unor arbori, ampalsarea unui mobilier urban etc).
· creerea unor spații de recreere pentru angajati ( medici si asistente)
c) Creerea unor spații verzi noi in curte (53,05 mp), precum si plantarea unor arbori noi ( minim 7 bucăți).
d) Dotarea sectiei de paleatie cu obiecte de inventar/ mijloace fixe necesare desfășurării activității medicale, echipamente medicale, inclusiv echipamente și sisteme IT pentru digitalizarea activităților unității sanitare publice, precum și a celor aferente activităților suport  pentru derularea activității medicale.
Suprafața totală construită de intervenție 1213 mp.
Tinand cont de prevederilor art. 10 alin. (4) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In conformitate  cu prevederile art. 44  alin. (1) din Legea nr.273/2006  privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, 
In temeiul art. 129 alin (4) lit. d) coroborat cu art 139 alin (1) coroborat cu art 196 alin (1)  lit a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 

PROPUN
Consiliului local Marghita

Art 1. Aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Sănătate, Apel PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 - Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie.

Art 2. Aprobarea indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 3. Aprobarea devizului general reactualizat aferent obiectivului de investitie „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” prezentat in Anexa nr.2 la prezentul raport.




Intocmit
Director executiv adjunct Directia tehnica
Ing. Salami Izabela




















Anexa nr.1


CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

„Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai” 
rezultati in urma finalizatii DALI

Denumirea obiectivului de investitii: „Modernizare și dotare imobil pentru înființare secție de ingrijiri paliative, în regim de spitalizare la Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita la secția exterioară - Valea lui Mihai”
Ordonator principal de credite:	Municpiului Marghita
Beneficiar :                                  Spitalul Municipal dr. Pop Mircea Marghita
Amplasament :                             Municipiul Marghita, Judetul Bihor

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
a) Indicatori maximali respectiv valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA respectiv fără TVA
	
	Lei fara TVA
	Lei cu TVA

	Valoare totala a investitiei:
	12.268.992,67
	14.584.830,57

	                    din care C+M
	7.306.560,88
	8.694.807,45



b)  Indicatori minimali respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care indica atingerea ţintei obiectivului de investiţii:
· Procent de ocupare a terenului: 39,31 %
· Coeficient de utilizare a terenului: 0,91
· Regim de inaltime: P+1E+M
· Suprafața utilă care este afectată: 1213 mp
c)  Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii: 24 luni				
				
FINANTAREA INVESTITIEI			
Finantarea investitiei se va face in cadrul PS/585/PS_P2/OP4/RSO4.5/PS_P2_RSO4.5_A4 - Investiții în infrastructura unităților care furnizează servicii de paliaţie, Obiectivul de politică 4: O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii, prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Prioritatea 2: Servicii de reabilitare, paliaţie şi spitalizări pentru boli cronice adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei, impactului dizabilității şi profilului de morbiditate, Obiectiv specific RSO4.5 Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate (FEDR)., buget local si alte surse legal constituite.

            Acesti indicatori tehnico-economici sunt in conformitate cu devizul general al investitiei actualizat (anexa nr. 2) rezultati in finalizarii proiectului tehnic,  care face parte integrata din prezentul raport. 
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