ROMÂNIA

JUDETUL IALOMIŢA

COMUNA BALACIU

COMPARTIMENT URBANISM, LUCRARI PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI, SITUATII DE URGENTA

COMUNA BALACIU, JUD. IALOMIŢA , str. Calea Bucureşti, nr.22 , cod postal 927040, Tel./Fax: 0243-261244 / 261058, e-mail: primaria@balaciu.ro

Nr. 1946/21.05.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorii tehnico-economici si a Devizului general  actualizat  pentru proiectul de investitii „Construire imprejmuiri, alei si parcare auto pentru dispensarul medical, comuna Balaciu, judetul Ialomita”- Modificare de tema

Proiectul de hotarare supus dezbaterii in sedinta Consiliului Local Balaciu propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si a adevizului general actualizat  reprezentand noua valoare a investitiei  “CONSTRUIRE IMPREJMUIRI, ALEI SI PARCARE AUTO PENTRU DISPENSARUL MEDICAL, COMUNA BALACIU, JUDETUL IALOMITA”- Modificare de teme

Tinand cont de referatul de aprobare al d-lui primar , nr. 28 din 26..05.2025;

Avand in vedere prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile ulterioare si de prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de  indicatorii tehnico-eonomici aprobati prin HCL nr.68 din 10.12.2024, valoarea totala a lucrarilor se modifica.

De asemenea, in conformitate cu prevederile art.10 alin.5)  din H.G. NR.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, se actualizeaza prin grija beneficiarului ori de cate ori este necesar.

Astfel modificarile aduse, devizului actualizat si a indicatorilor tehnici-economici in vederea lucrarilor la accesul auto in incinta dispensarului uman pe latura nordica se va repozitiona pe vechiul amplasament, pentru imprejmuirea stardala intrucat pe amplasamentul initial proiectat, existenta utilitatilor (canalizare, alimentare cu apa, cabluri) impiedica aceste lucrari , ceea ce duce la o modificare asupra valorii investitiei .

Avand in vedere cele prezentate mai sus, va supunem aprobarii Proiectul de Hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico economici si a devizului general actualizat ai obiectivului de investitii  “CONSTRUIRE IMPREJMUIRI, ALEI SI PARCARE AUTO PENTRU DISPENSARUL MEDICAL, COMUNA BALACIU, JUDETUL IALOMITA”- MODIFICARE DE TEMA

.

Compartiment urbanism,

referent asistent,

Stefan Gina-Magdalena