	[image: image1.png]



	UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA

MUNICIPIUL DROBETA TURNU SEVERIN

Strada Maresal Averescu nr. 2 Drobeta Turnu Severin

Telefon: 0252.31.43.79   Fax: 0252.31.63.17

E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

	[image: image3.jpg]




	
	
	[image: image2.png]&
WA
24 9001
Qicetficetvto tons e o)

Nr_certificat:UIG 920








Nr. ......................din......................
REFERAT DE APROBARE
a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici și a Devizului general faza PT pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare construcție administrativă și social culturală"

             Pentru realizarea obiectivului  ,,Reabilitare construcție administrativă și social-culturală’’ s- a obtinut  finanţare in cadrul Programului Operațional Regional 2021-2027, Prioritatea 7 - ,,Dezvoltare teritorială sustenabilă’’. Obiectiv specific 5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și inclusive în domeniul  social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului sustenabil și a securității și în zonele urbane, Apel de proiecte nr. PR SV/MRJ/1/7/5.1/2023.

            In urma derularii procedurii de achizitie publica, s-a încheiat contractul de lucrări nr.15762/25.04.2025 având ca obiect servicii de proiectare documentatii faza PT, asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor pentru reabilitarea constructiei existente situata in municipiul Drobeta Turnu Severin, str. Traian, nr. 65 (fostul cinematograf ,,Porțile de Fier’’). Prin proiectarea lucrarilor la nivel de detalii de executie a fost necesara utilizarea cheltuielilor aferente marjei de buget, valoarea rezultata incadrandu-se in valoarea cheltuielilor totale aferente investitiei aprobate la faza DALI prin HCL 193 din 01.08.2024, producand numai depasirea valorii aprobate privind cheltuielile de constructii montaj. Astfel aceasta crestere de  3.346.115,00 lei fara TVA/  3.981.876,85 lei cu TVA a cheltuielilor de constructii montaj conduce implicit la  modificarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici aprobati.

          Având în vedere cele expuse anterior, în conformitate cu prevederile:

-        art. 5, alin. (1) lit. b) și alin. (4), art. 7 alin ( 6) si art. 10 alin (4) din HG nr 907 / 2016 (actualizată) privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

-        art. 41, art.44, art.45 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată; 

-        art. 84, art.129, alin.(1) și alin.(2) lit.(b), alin.(4) lit.(d), art.139 alin.(1) și  alin. (3) lit.(a),  și art. 196, alin.(1) lit. (a) din Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57 din 3 iulie 2019,

vă supun spre analiză, dezbatere și aprobarea prin HCL a proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici- Anexa nr. 1  si a devizului general faza PT- Anexa nr. 2  pentru  obiectivul de investiții  ,,Reabilitare construcție administrativă și social culturală".
INITIATOR,

PRIMAR,

SCRECIU MARIUS 
[image: image2.png][image: image3.jpg]_1608968858

_1608968859

