R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 157/11050/19.09.2025

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții  „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara”

cod SMIS 326904 (118451), Etapa a II – a

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2024 a fost actualizat valoarea totală a etapei a II – a a obiectivului de investiții „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara”, cod SMIS 326904 (118451), valoare care a devenit 5.732.149,04 lei (cu T.V.A.), respectiv 4.828.391,44 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 3.437.205,67 lei (cu T.V.A.), respectiv 2.888.408,13 lei (fără T.V.A.).

După finalizarea procedurilor de achiziție publică pentru acest obiectiv de investiții, etapa a II - a, valoarea totală a Devizului general a devenit 5.668.823,38 lei (cu T.V.A.), respectiv 4.775.109,86 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 3.391.985,67 lei (cu T.V.A.), respectiv 2.850.408,13 lei (fără T.V.A.).

În conformitate cu prevederile art. II, pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele  măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ”cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”.

Având în vedere că la data intrării în vigoare a Legii nr. 141 / 2025 lucrările la etapa a II – a a acestui obiectiv de investiții se aflau în desfășurare, se impune actualizarea restului de executat, în conformitate cu  aceste prevederi legale.

Pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții a fost elaborat Devizul general, actualizat prin aplicarea Legii nr.141 / 2025, deviz care cuprinde atât valorile cheltuielilor din deviz decontate (cu T.V.A. la cota de 19%), cât și cele care urmează să se deconteze (cu T.V.A. la cota de 21%).

Ținând cont de recomandările finanțatorului, o parte din valoarea eligibilă aferentă rezervei de implementare se va redistribui în bugetul proiectului în vederea acoperirii valorii eligibile a cotei T.V.A. de 21% aferentă restului de executat eligibil din valoarea contractului de finanțare și cealaltă parte reprezintă cheltuieli care se vor dezangaja.

Față de mențiunile anterioare, valoarea totală a Devizului general aferent etapei a II - a a proiectului, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, devine 4.707.270,65 lei (cu T.V.A.), respectiv 3.925.462,85 lei (fără T.V.A.), din care C+M = 3.465.800,19 lei (cu T.V.A.), respectiv 2.883.077,18 lei (fără T.V.A.).

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025, pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică a imobilului ambulatoriu și dispensar T.B.C. a Spitalului Municipal Brad, Jud. Hunedoara” cod SMIS 326904 (118451), etapa a II – a și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile Instrucţiunilor nr. 207/31.10.2023 Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 - 2020 emisă de către  Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ale O.U.G. nr. 36 din 17 mai 2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 – 2020, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 5241/2018 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. 1.– Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare  cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

P R I M A R

Florin CAZACU