| Beneficiar COMUNA CRUCEA | Aprob PRIMAR - IULIAN TUDORACHE |
| --- | --- |
| Nr. _________ din __________________ | (nume, funcţia şi semnătura) |

NOTĂ CONCEPTUALĂ

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus:

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:

Construire și dotare Centru Medical în Comuna Crucea , Județul Constanța

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

U.A.T Comuna Crucea

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar)

U.A.T Comuna Crucea

1.4. Beneficiarul investiţiei

U.A.T Comuna Crucea

2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţii propus

2.1. Scurtă prezentare privind:

a)deficienţe ale situaţiei actuale;

In acest moment pe raza comunei Crucea nu există un centru medical care să dețină spații pentru Spitalizare de zi, fapt pentru care beneficiarul intenționează construirea unui centru medical   care cuprinde: cabinete medicale pentru tratamente, farmacie, birouri, două camere de tratament (regim de zi) precum și o serie de spații complementare, necesare bunei funcționării a acestora.

b) efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii;

Investiția propusă, se justifică prin asigurarea unor servicii de sănatate de calitate, pentru locuitorii comunei Crucea, dar și pentru locuitorii comunelor învecinate  ( Pantelimon, Vulturu,  Ghindărești), concomitent cu cheltuieli mici de exploatare și prin confortul sporit al utilizatorilor, respectându-se standardele în vigoare inclusiv cele europene. Această variantă răspunde în primul rând nevoilor stringente, de imperioasă necesitate pentru servicii medicale de calitate, propunându-se spații multifuncționale, o bună compartimentare în funcție de activitățile specifice unui centru ce oferă servicii medicale spitaliceşti, care nu necesită internare continuă, acordate în regim  de spitalizare de zi.

c) impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii.

Accesul îngreunat al cetățenilor la serviciile medicale prin nerealizarea investiției, deoarece cel mai apropiat spital se află la 35 km în orașul Hârșova și 55 km față de orașul Constanța.

Totodată nu se vor putea asigura servicii de “spitalizare de zi” pentru pacienții care necesită investigații pentru diagnostic rapid și sigur, monitorizare și tratament întrun timp redus.

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus

În prezent, în comuna Crucea, activitatea medicală se desfășoară în dinspensarul uman existent, locație situată la ieșirea din localitatea Crucea, spre Hârșova. Având în vedere faptul că, această locație  va fi transformată în substație de ambulanță, care va asigura servicii de asistență medicală prespitalicească de calitate,  pentru populația din comună, dar și pentru comunele învecinate, este imperios necesară construirea unei noi clădiri în care să se desfășoare serviciile medicale.

2.3. Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aproba te prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiţii propus.

Nu este cazul.

2.4. Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii

Nu este cazul.

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

Prin investiția propusă se crează condiții optime locuitorilor pentru asigurarea serviciilor

medicale de înaltă calitate; o mai buna imagine a comunei la nivelul județul Constanța.

Obiectivul major constă în construirea unui centru medical care să asigure locuitorilor servicii medicale  la standarde europene.

3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii, luându-se în considerare, după caz:

Estimarea cheltuielilor, pentru execuţia obiectivului de investiţii, se va stabili ca urmare a întocmirii devizului general  de către elaboratorul  Studiului de Fezabilitate/PT, cu respectarea legislației în vigoare (H.G. 907/2016, republicată și actualizată) și a standardelor de cost,  pentru investiția respectivă.

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege.

Se vor stabili prin proiect.

3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa corespunzătoare, identificată)

## Pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectului propus se identifică  fondurile guvernamentale prin  Compania Națională de Investiții  SA(CNI),  sau finanțare  prin Programul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R), sau finanțare din fonduri europene,  sau orice altă sursă de finanțare care poate fi identificată.

## De asemenea pentru cofinanțarea investiției privind cheltuielile neeligibile, se vor prevedea surse din bugetul local.

4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente;

Regimul juridic: Terenul în suprafață de 1012 mp, este situat în intravilanul localităti Crucea , str. Șoseaua Constanței, nr.50 Lot 2, aparține domeniului public al comunei Crucea și este  identificat cu nr. cadastral 104315. Pe amplasament se află un imobil cu funcțiunea de internat, construcție ce urmează a se desființa.

Regimul economic:  - destinația stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului - teren cu destinație intravilan (TDI).

- categoria de folosință: -  curți-construcții.

Regimul tehnic:     Conform PUG al comunei Crucea  investiția face parte din TRUP A1 - UTR 1 având funcțiunea - instituții și servicii de interes public.

Regim de înălțime: conform PUG al comunei Crucea regimul de înălțime maxim admis = P+2; Indici de utilizare a terenului conform PUG:  -pentru loturile cuprinse  între 500-700 mp - constructii parter  POT maxim = 35% ; CUT maxim = 0,350 ; pentru construcții  P+2 POT maxim = 35% ; CUT maxim = 0,871 ;  -pentru loturile de 1000 mp - constructii parter  POT maxim = 28% ; CUT maxim = 0,280 ;  pentru construcții  P+2  POT maxim = 28% ;  CUT maxim = 0,840.

5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii:

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);

Terenul de ampasament în suprafață de  1012 mp, este situat în intravilanul comunei Crucea, întro zonă echipată edilitar și aparține domeniului public al comunei Crucea. Pe teren este edificată o construcție cu regim de înălțime parter, cu funcțiunea de internat, având o suprafață construită desfășurată  443 mp, clădire ce urmează a fi desființată. Conform Planului Urbanistic General, imobilul este situat în Unitatea teritoriala de referinta nr.1 - Instituții și servicii de interes public, fără restricții de construire.

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;

Terenul are urmatoarele vecinătăți:

- la nord - proprietate comuna Crucea

- la sud – Strada Zidului

- la vest – proprietate comuna Crucea

- la est – strada Șoseua Constanței Constantei

Accesul la investiție se face din drumul Național DN 2A;

c) surse de poluare existente în zonă;

Nu este cazul.

d) particularităţi de relief;

Intreg teritoriul comunei, este plasat în nordul podișului Dorobanțu, în partea centrală a Dobrogei. Din punct de vedere geomorfologic, suprafața teritoriului comunei Crucea apartine Podisului Prebalcanic, individualizându-se ca Podișul Dobrogean.

Relieful major are un pregnant caracter de “abrazioplană”(terasa de abraziune) acoperit de un strat destul de jos de loess. Aceasta terasă de abraziune coboară în trepte spre SV, trepte constituite  dintr-o serie de interfluvii separate de o rețea hidrografică intermitentă, cu versanți asimetrici, prelungi. Pantele sunt în general domoale, dar în zonele unde eroziunea de adancime este accentuata, pantele pot depasi 20-25%.

e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei și posibilități de asigurare a utilităților;

Retele tehnico- edilitare existente în zonă:

- rețea de alimentare cu apa potabilă, rețea de canalizare, rețea de energie electrică, retea de telecomunicatii, retea TV prin cablu;

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita  relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate;

Nu este cazul.

g) posibile  obligaţii de servitute;

Nu este cazul.

h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz;

Nu este cazul.

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism aferent;

Se vor respecta reglementările urbanistice prevăzute în PUG-ul comunei Crucea, judetul Constanța.

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate.

-conform specificatiilor din certificatul de urbanism;

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional:

a) destinaţie şi funcţiuni;

Pe teren se propune edificarea următoarelor construcții:

Ob. 1 - Construire Centru Medical cu regimul de înălțime P+1E și se împarte astfel:

La parter :

    - Farmacie;

    - Grupuri sanitare si vestiare;

    - 2 cabinete medicale individuale cu spatii anexe;

    - Spații tehnice, centrală termică, și depozitari;

La Etaj:

    - Cabinet medical tratamente;

    - 2 camere de tratament ( regim de zi);

    - Birou;

    - Vestibule;

    - Spălatorie;

    - Depozitări, spații anexe, grupuri sanitare;

Ob. 2 - Platforma Ghenă Ecologică

Ob. 3 - Împrejmuire

Ob. 4 – Amenajare teren

Ob. 5- Amenajari pentru protectia mediului

Ob. 6- Bazin vidanjabil ecologic

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;

Suprafața totală construită propusă va fi de aproximativ 280 mp;

Suprafața totală desfășurată propusă va fi de aproximativ - 600 mp;

c) Durata minima de functionare apreciata corespunzator destinatiei/functiunilor propuse;

Va fi stabilită ulterior prin normative specifice in vigoare.

d) Nevoi/solicitari functionale specific:

Conform normativelor specifice in vigoare.

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz, a:

- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în cazul intervenţiilor la construcţii existente;

Nu este cazul

- unui studiu de fundamentare a valorii resursei culturale referitoare la restricţiile şi permisivităţile asociate cu obiectivul de investiţii, în cazul intervenţiilor pe monumente istorice sau în zone protejate.

Nu este cazul.

Întocmirea prezentei note conceptuale este realizată în conformitate cu următoarele prevederi legale:

-  HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, art.1 alin 2 lit.a si art.5 alin 2 potrivit cărora << elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentației de avizare a lucrărilor de investiții, este condiționată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiției a notei conceptuale și a temei de proiectare, prevăzute la art.3 și art.4 din HG nr.907/2016.

- Art.3 și art.4 din HG 907/2016  Anexele  cadru pentru întocmire Notă conceptuală, respectiv Tema de proiectare.

Data:						                                     Întocmit

18. 11.2021                                                                   	             Inspector Urbanism

Lăcrămioara Bălan

(numele, funcţia, compartimentul şi semnătura)

Ce inseamna  spitalizare de zi?

Deoarece tratamentul se efectueaza in ambulatoriu, pacientii pot pleca acasa dupa tratament, iar internarea in spital nu mai este necesara. Pe piata serviciilor medicale private exista foarte multe centre de diagnostic, insa foarte putine orientate catre spitalizarea de zi.

Servicii medicale spitaliceşti care nu necesită internare continuă, acordate în regim de spitalizare de zi în condiţiile prevăzute la Capitolul II litera F pct. 8 din anexa 1 la HG nr. 400/2014.

Spitalizarea de zi are o durata de maxim 12 ore/ vizită (zi).

Lista afecțiunilor (diagnosticelor) medicale – caz rezolvat medical în spitalizare de zi și tarifele maximale pe caz rezolvat medical corespunzătoare