ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

COMUNA GOHOR

Comp. Financiar-contabil

Nr. 6850 / 10.12.2025

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici

și a devizului general cu restul de realizat,

pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe Nzeb plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Gohor, județul Galați”

Subsemnatul Ranzburg Dezideriu-Adrian, având funcția de contabil în aparatul de specialitate al primarului Comunei Gohor,

Ținând cont de prevederile

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d), coroborat cu alin. (7) lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 41, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, modificată și completată ulterior;

- prevederile H.G. nr. 28 / 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

- prevederile Art. II, pct. 42 din Legea nr. 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscal - bugetare care au intrat în vigoare la data de 01.08.2025;

- Hotărârea Consiliului Local Gohor cu nr. 10 din 11.02.2022 privind aprobarea Studiului de Fezabiltate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Sediu Primărie în comuna Gohor, județul Galați”;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 49 din 20.10.2023 privind aprobarea Proiectului Tehnic de execuție a lucrărilor de construcție (P.Th.) și a detaliilor de execuție, precum și a Devizului General, pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare sediu primărie în sat Gohor, comuna Gohor, județul Galați”;

- Contractul de finanțare cu nr. 138683 din 08.12.2022, încheiat între UAT comuna Gohor și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire locuințe Nzeb plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Gohor, județul Galați”;

- Contractul de execuție lucrări cu nr. 5542/01.11.2023, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gohor și Asocierea GEWROM STANDARD CONSTRUCT S.R.L. - FRAŢII SIMION CONSTRUCT 2013 SRL - SAG ELECTRIC S.R.L., având ca obiect execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe Nzeb plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Gohor, județul Galați”;

Conform prevederilor Art. II, pct. 42 din Legea nr. 141/25.07.2025 privind unele măsuri fiscal - bugetare care au intrat în vigoare la data de 01.08.2025, cota unică T.V.A. s-a modificat de la 19% la 21%.

Prin urmare, este necesar a se actualiza restul de executat din Contractul de execuție lucrări cu nr. 5542/01.11.2023, încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială comuna Gohor și Asocierea GEWROM STANDARD CONSTRUCT S.R.L. - FRAŢII SIMION CONSTRUCT 2013 SRL - SAG ELECTRIC S.R.L., conform prevederilor menționate.

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. 4) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, este de competența consiliului local să adopte hotarârea privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general cu restul de realizat, pentru obiectivul de investiții „Construire locuințe Nzeb plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Gohor, județul Galați”.

Consider că prezentul proiect de hotărâre este necesar, legal și temeinic și este de competența Consiliului local Gohor, ca în proxima ședință să analizeze și să aprobe actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general cu restul de realizat, pentru obiectivul de investiții ”Construire locuințe Nzeb plus - pentru tineri / locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Gohor, județul Galați”.

Consilier comp. Financiar-Contabil,

Dezideriu Adrian RANZBURG