R O M Â N I A			 		 	              	                                      JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R

Nr. 20/11506/02.02.2022

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea cererii de finanțare, revizuită și a Devizului general estimativ, revizuit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD,

JUDEȚUL HUNEDOARA”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 128/2016 așa cum a fost modificată prin Hotărârile Consiliului Local nr. 57/2017 și  nr. 55/2018 s-a aprobat documentația tehnico-economică a obiectivul de investiții CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD  și a finanțării acestui obiectiv prin Programul Național de Construcții de Interes  public sau social - Subprogramul Lucrări în primă urgență,  în valoarea totală  de 9.905.712 lei cu TVA, echivalent a 2.123.051 Euro din care C+M 8.171.447 lei cu TVA, echivalent a 1.751.351 Euro .

Prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 139/2021 s-a aprobat  cererea de finanțare și  devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD” în valoarea totală  de 18.176.592,68 lei cu TVA, respectiv  15.274.447,64 lei fără TVA din care C+M 15.174.822,62  lei cu TVA, respectiv  12.751.951,78 lei fără TVA .

În vederea includerii  la finanțare prin Programul  național de investiții "Anghel Saligny", s-au transmis în termenul prevăzut de legislația în vigoare, cererea de finanțare, devizul general estimativ și  hotărârea consiliului local de aprobare a cererii de finanțare și a devizului general estimativ   pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA, ÎN MUNICIPIUL BRAD, JUDEȚUL HUNEDOARA„.

În urma analizării documentelor depuse, prin adresa nr. 168/2022 Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a solicitat clarificări la cererea de finanțare nr. 40779/2021, înregistrată la MDLPA cu nr. 120039/2021, ceea ce a impus revizuirea devizului general și implicit a cererii de finanțare.

În urma revizuirii, valoarea totală a devizului general este de  18.056.701,38 lei cu TVA, respectiv  15.197.562 lei fără TVA din care C+M 15.122.813,93 lei cu TVA, respectiv  12.708.247 lei fără TVA.

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea cererii de finanțare, revizuită și a Devizului general estimativ, revizuit pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL CRIŞUL ALB PE STRADA CLOŞCA,  ÎN MUNICIPIUL BRAD” și-l supun plenului Consiliului Local al Municipiului Brad spre dezbatere în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10, alin. 4 lit. c din H.G. nr. 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul – cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale O.U.G.  nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. 1 lit. b din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a - d din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul nr. 1.333/2021, ale Ordinului nr. 1321/2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. 1 lit. a - c din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale art. 4 alin. 1 lit. d din   OUG  nr. 95 /2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", ale art. 129 alin. 2 lit. d,  alin. 7 lit. n din  O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 alin. 4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată.

P R I M A R

Florin CAZACU