R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

MUNICIPIUL BRAD

P R I M A R U L

Nr. 76/11017/19.05.2026

R E F E R A T   D E   A P R O B A R E

privind aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025 și ajustarea prețului contractului conform Dispoziției de șantier nr. 2, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii administrative a Serviciului public de desfacere

HAN – PIAȚĂ ȘI OBOR”

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 113/2024 au fost aprobate Documentația tehnico-economică și Devizul general, faza DTAC, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii administrative a Serviciului public de desfacere HAN – PIAȚĂ ȘI OBOR”.

În urma finalizării procedurilor de achiziție publică, a fost încheiat Contractul de execuție lucrări nr. 32440 din data de 16.06.2025 cu S.C. FARBRO CAMELEON COMPANY SRL,  în valoare de 1.745.974,94 lei (cu T.V.A.).

Având în vedere prevederile art. II pct. 42 din Legea nr. 141/2025 privind unele  măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”cota standard se aplică asupra bazei de impozitare pentru operațiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotei reduse, iar nivelul acesteia este 21%”, se impune actualizarea valorii Devizului general.

Totodată, actualizarea Devizului general aferent obiectivului de investiții este impusă și de Dispoziția de șantier nr. 2 privind ajustarea prețului contractului. Această ajustare este de 219.322,90 lei (fără T.V.A.), respectiv 265.380,71 lei (cu T.V.A.).

Astfel, pentru stabilirea valorii totale de finanțare a obiectivului de investiții, a fost elaborat Devizul general, actualizat, care cuprinde atât cheltuielile deja decontate (cu T.V.A. la cota de 19%), cât cheltuielile ce urmează a fi decontate pentru care se aplică (T.V.A. în cota de 21%).

În urma aplicării prevederilor legale menționate anterior și a ajustării prețului contractului, valoarea totală a Devizului general, actualizat, devine 2.004.270,37 lei (fără T.V.A.), respectiv 2.418.703,67 lei (cu T.V.A.), din care C+M = 1.566.269,26 lei (fără T.V.A.), respectiv 1.895.185,80 lei (cu T.V.A.).						Totodată, Devizul general cuprinde și cheltuielile neeligibile în valoare de 342.700,86 lei (fără T.V.A.), respectiv 414.668,04 lei (cu T.V.A.), care se vor asigura din bugetul local al Municipiului Brad.

În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul  proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului general, actualizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 141/2025 și ajustarea prețului contractului conform Dispoziției de șantier nr. 2, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare termică pentru creșterea eficienței energetice a clădirii administrative a Serviciului public de desfacere HAN – PIAȚĂ ȘI OBOR” și îl supun spre dezbatere și aprobare plenului Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.

Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ale Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, ale Hotărârii Guvernului nr. 477/2022 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, cu modificările și completările ulterioare, in 24 martie 2022, se emite Ordinal Ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației privind aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, component 5 – Valul renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 141/2025 privind unele  măsuri fiscal-bugetare cu modificările și completările ulterioare, ale art.129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

P R I M A R

Florin CAZACU