SC  VIR CONS ASSESMENT SRL

MEHEDINTI

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind concesionarea prin licitație publică a două loturi de teren aparținând domeniului privat al Comunei Gruia, situate în extravilanul localității Izvoarele, în suprafață totală de 464.878 mp, în scopul dezvoltării unui proiect energetic integrat si a infrastructurii tehnice aferente

ANEXA nr. 1 la  HCL 31 /28.05.2026

CURPINS

- Prezentare generala

- Cadrul legislativ

- Descrierea si identificarea bunului care urmeaza sa fie concesionat

- Motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu, care justifica realizarea concesiunii

- Nivelul minim al redeventei

- Procedura utilizata pentru atribuirea contractului de concesiune

- Durata estimate a concesiunii

- Durata previzibila pentru realizarea investitiei in cadrul concesiunii

- Termene previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare

10. Avize

- Prezentare generala

Promovarea energiei electrice produse din Surse Regenerabile de Energie ( denumita in continuare SRE), reprezinta o prioritate majora a Uniunii Europene, asa cum se arata in Cartea Alba privind politica energetica, Cartea Alba privind SRE, Cartea Verde privind siguranta alimentarii cu energie electrica, Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, etc.

Din motive de siguranta si diversificare a furnizarii energiei electrice, de protective a mediului inconjurator si de coerziune sociala si economica, SRE se inscriu in aria preocuparilor majore a Uniunii Europene, in special, datorita dependentei de import si tendintei de crestere a consumului. In present, Unuinea Europeana depinde in proportie de 70% de importul din Comunitatea Statelor Independente si Orientul Mijlociu.

De asemenea, cresterea consumului de energie electrica din SRE constituie un aspect important al pachetului de masuri necesar pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Conventia Natiunilor Unite privind schimbarile climatice.

Pe de alta parte, strategia de dezvoltare economico-sociala solida locala, prin consolidarea SRE, furnizeaza localitatii stabilitate si extindere economica solida.

Dezvoltarea investitiilor localepresupune crearea unui climat care sa atraga si alte investitii externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra comunitatii locale cat si asupra intregii regiuni, prin cresterea ofertei de noi locuri de munca direct create, cresterea salariilor, a vanzarilor, realizarea unor lucrari de infrastructura.

Necesitatea implementarii acestui proiect rezulta si datorita dezideratuluinlansat la nivel national si European in scopul utilizarii energiilor regenerabile intr-o pondere cat mai mare in vederea producerii energiei electrice si termice.

Astfel, pe langa un impact mai redus asupra mediului prin conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conserva materii energetice neregenerabile sau cu regenerare scazuta ( carbine, material lemnos in stare bruta) care, utilizate ca si combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazelle de ardere rezultate in urma combustiei, epuizarea resurselor minerale si prin disparitia unor suprafete de padure.

In scopul incadrarii in prevederile UE de a promova dezvoltarea durabila prin gestionarea eficienta a resurselor natural si imbunatatirea calitatii vietii, politica UE instituie obligativitatea actiunilor solidare a statelor member pentru dezvoltarea de noi surse de energie si energii regenerabile, in conformitate cu Noua Politica Energetica a Uniunii Europene elaborate in anul 2007, energia este un element essential al dezvoltarii la nivelul Uniunii si pentru satisfacerea necesarului de energie atat in prezent, cat sip e termen mediu si lung, la un pret cat mai scazut, adecvat unei economii modern de piata si a unui standard de viata civilizat, in conditii de calitate, swiguranta in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltarii durabile.

De asemenea, prin Comunicarea –COM (2019) 640 final-Comisiei Europene catre Parlamentul European, Consiliul European, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor din 11.12.2019 se propuneun Pact ecologic European pentru UE si pentru cetatenii sai. In cadrul comunicarii se reitereaza angajamentul Comisiei de a aborda provocarile legate de clima si de mediu, care sunt responsabilitatea definitorie a generatiei actuale.

Pactul ecologic European prezinta o noua strategie de crestere care are drept scop transformarea UE intr-o societate echitabila si prospera, cu o economie moderna, competitive si eficienta din punct de vedere al utilizarii resurselor, in care sa nu existe emisii nete de gaze cu efect de sera in 2050 si in care cresterea economica sa fie decuplata de utilizarea resurselor.

Pactul urmareste, de asemenea, sa protejeze, sa conserve si sa consolideze capitalul natural al UE, precum sis a protejeze sanatatea si bunastarea cetatenilor impotriva riscurilor legate de mediu si a impacturilor aferente.

In acelasi timp, tyranzitia trebuie sa fie echitabila si favorabila incluziunii, trebuie sa puna oamenii pr primul plan si sa acorde atentie regiunilor, industriilor si lucratorilor care se vor confrunta cu cele mai mari dificultati.

Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezinta o provocare. Acest demers va necesita investitii publice massive si eforturi sporite pentru a directiona capitalul privat catre actiuni in domeniul climei si a mediului, evitandu-se totodata continuarea unor practice care nu au un caracter durabil.

Pactul ecologic European reprezinta o parte integranta a strategiei Comisiei de punere in aplicare a Agendei 2030 a Organizatiei Natiunilor Unite si a obiectivelor de dezvoltare durabila. Ca parte a Pactului ecologic, Comisia ca reorienta procesul semestrului European de coordonare macroeconomica spre integrarea obiectivelor de dezvoltare durabila ale ONU, spre plasarea durabilitatii si a bunastarii cetatenilor in cadrul politicii economice si a obiectivelor de dezvoltare durabila in cadrul procesului de elaborare a politicilor si al actiunilor UE.

Productia si utilizarea energiei in diversele sectoare economice reprezinta peste 75% din emisiile de gaz cu efect de sera din UE. Eficienta energetica trebuie sa constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care sa se bazeze in mare masura pe surse regenerabile, urmand ca acest demers sa fie completat de eliminarea rapidaba carbunelui si de decarbonizarea gazelor.

In acelasi timp, aprovizionarea cu energie a UE trebuie sa fie sigura si accesibila ca pret atat pentru consumatori cat si pentru intreprinderi. Pentru ca acest lucru sa se poata infaptui, este essential sa se asigure faptul ca piata europeana a energiei este pe deplin integrate, interconectata si digitalizata si ca respecta neutralitatea tehnologica. Cand statele member vor incepe sa isi actualizeze planurile nationale in materie de energie sic lima, acestea ar trebui sa reflecte noul nivel de ambitie in materie de clima. Comisia va continua sa se asigure ca intreaga legislatie relevanta este respectata cu rigurozitate.

Sursele regenerabile de energie vor juca un rol essential. Integrarea inteligenta a surselor regenerabile de energie, a eficientei energetice si a altor solutii durabile la nivel trans-sectorial va contribui la realizarea decarbonizarii la cel mai scazut cost cu putinta. Scaderea rapida a costului surselor regenerabile de energie, corelata cu imbunatatirea elaborarii politicilor care favorizeaza acest obiectiv, a redus deja impactul utilizarii surselor regenerabile de energie asupra facturilor de energie ale gospodariilor.

POTENTIALUL FOTOVOLTAIC AL ROMANIEI

Potentialul solar al Romaniei este raspandit pe intreg teritoriul tarii. Romania beneficiaza de aproximativ 210 zile insorite pe an. Regiunea de sud-est a Romaniei, vestul, centrul si estul tarii sunt cele mai bune locuri pentru a amplasa un parc solar.

Soarele este cea mai importanta surse de energie pentru Pamant. Energia solara este emisa sub forma de radiatii si este disponibila in cantitati immense, practice inepuizabile. Radiatiile solare pot fi captate si transformate in alte forme de energie: electrica sau termica.

Panourile fotovoltaice transforma radiatia solara in energie electrica. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe cellule solare legate in serie sau parallel. Sistemele fotovoltaice pot fi proiectate pentru o multime de aplicatii fata de sistemele clasice de producere a energiei electrice. Printer cele mai importante caracteristici pe care le prezinta un system fotovoltaic se numara independenta energetica, modularitatea, siguranta in exploatare, fiabilitatea  si gratuitatea combustibilului, soarele.

Pentru realizarea unei investitii intr-un sistem fotovoltaic este relevant potentialul energetic al zonei. Comisia Europeana a initiat un proiect prin care se identifica potentialul resurselor energetic regenerabile. In cadrul proiectului PVGIS s-au realizat harti pe baza unui inventor de date privind energia solara si evaluarea resurselor de generare a energiei electrice si de la sistemele fotovoltaice din Europa, Asia si Africa de Sud-Vest.

Modul de evaluare al productiei de energie electrica solara PVGIS tine conta de o multime de factori de geometrie a traiectiei solare, a reliefului si a factorilor meteorologici.

PVGIS poate estima gradul de productie de energie electrica solara la o locatie, orientarea si inclinarea panourilor fotovoltaice. PVGIS evalueaqza temperature panourilor fotovoltaice, folosind temperature mediului ambient, radiatia directa, difuza si reflectata, dar si capacitatea panoului de a se raci, fara a lua in considerare viteza vantului.

Pornind de la datele disponibile s-a intocmit harta cu distributia in teritoriu a radiatiei solare in Romania . Harta cuprinde distributia fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente pe suprafata orizontala pe teritoriul Romaniei.

Sunt evidentiate 5 zone, diferentiate prin valorile fluxurilor medii anuale ale energiei solare incidente. Se constata ca mai mult de jumatate din suprafata tarii beneficiaza de un flux de energie mediu anual de 1275 kWh/m2.

Harta solara a fost realizata prin utilizarea si prelucrarea datelor furnizate de catre: ANM precum si NASA, JRC, Meteotest. Datele au fost comparate si au fost excluse cele care aveau o abatere mai mare decat 5% de la valorile medii. Datele sunt exprimate in kWh/m2/an, in plan orizontal, aceasta valoare fiind cea uzuala folosita in aplicatiile energetice atat pentru cele solare fotovoltaice cat si termice.

Zonele de interes (areale) deosebit pentru aplicatiile electroenergetice ale energiei solare in tara noastra sunt:

Primul areal, ce include suprafetele cu cel mai ridicat potential, acopera Dobrogea si o mare parte din Campia Romana

Al doilea areal, cu un potential bun, include nordul Campiei Romane, Podisul Getic, Subcarpatii Olteniei si Munteniei, o buna parte din Lunca Dunarii, sudul si centrul Podisului Moldovenesc si Campia si Dealurile Vestice si vestul Podisului Transilvaniei, unde radiatia solara pe suprafata orizontala se situeaza între 1300 si 1400 MJ / m2.

Cel deal treilea areal, cu potentialul moderat, dispune de mai putin de 1300 MJ / m2 si acopera cea mai mare parte a Podisului Transilvaniei, nordul Podisului Moldovenesc si Rama Carpatica.

Indeosebi în zona montana, variatia pe teritoriu a radiatiei solare directe este foarte mare, formele negative de relief favorizand persistenta cetii si diminuand chiar durata posibila de stralucire a Soarelul, în timp ce formele pozitive de relief, în functie de orientarea în raport cu Soarele si cu directia dominanta de circulatie a aerului, pot favoriza cresterea sau, dimpotriva determina, diminuarea radiatiei solare directe.

Pentru Gruia, județul Mehedinți, estimarea PVGIS (în lipsa unei rulări directe cu parametri exacți ai sistemului tău) se poate aproxima destul de bine pe baza hărților de iradiere solară din PVGIS și a regiunii Dobrogea–Oltenia de sud-vest.

Potențial solar în zona Gruia (Mehedinți) - Zona Gruia se află într-una dintre cele mai bune regiuni solare din România (sud-vestul Olteniei, aproape de Dunăre).

Valorile tipice PVGIS pentru această zonă sunt:

Iradiere globală anuală: ~1.350 – 1.550 kWh/m²/an

Ore echivalente de soare PV: ~1.350 – 1.500 kWh/kWp/an

Zonă foarte favorabilă pentru PV în România

⚡ Producție estimată PVGIS (orientativ)

🔹 Sistem 1 kWp

~1.350 – 1.500 kWh/an

🔹 Sistem rezidențial 5 kWp

~6.750 – 7.500 kWh/an

🔹 Sistem 10 kWp

~13.500 – 15.000 kWh/an

📅 Distribuție sezonieră (tipică PVGIS pentru Mehedinți)

Mai–august: producție maximă (60–70% din total anual cumulat)

Noiembrie–ianuarie: producție scăzută (10–15%)

Martie/aprilie și septembrie/octombrie: valori medii

🧭 Factori care pot modifica rezultatul PVGIS

orientarea (ideal sud / azimut 0°)

înclinarea (optim ~25–35°)

umbre locale (copaci, dealuri, clădiri)

temperaturile ridicate vara (ușor reduc randamentul)

🧾 Concluzie

Pentru Gruia (Mehedinți), PVGIS ar indica în mod realist:

~1.400 kWh/kWp/an ca valoare medie de proiectare

Adică o zonă foarte bună pentru fotovoltaic, peste media României și comparabilă cu sudul țării (Oltenia + Dobrogea).

In atentia autoritatilor locale ale comunei Gruia se gaseste preocuparea continua pentru asigurarea unui nivel de trai cat mai ridicat pentru cetatenii comunei.

Intrebuintarea resurselor de energie conventionala este tot mai limitata, iar potentialul valorificarii unor capacitate natural aflate la indemana noastra a cresut uimitor de mult, vazandu-ne obligati sa intreprindem orice masuri si tehnologii de valorificare eficienta ale acestor posibilitati.

Instalarea de panouri fotovoltaice in comuna Gruia, pe aceste imobile – terenuri aflate in extravilanul comunei Gruia, sat Izvoarele, care apartin domeniului privat al comunei Gruia, identificate dupa cum urmeaza CF nr. 52163 Izvoarele, in suprafata de 303.873 mp si CF nr. 52165 Izvoarele, in suprafata de 161.005 mp, in vederea captarii energiei solare, care sa produca energie electrica este un bun prilej de relansare economica locala.

Faptul ca aceste immobile-terenuri, actualmente sunt in stare de conservare si pana in prezent nu s-au gasit solutii viabile in incercarea autoritatii locale de a-l exploata si de a-i da o alta destinatie, a faptului ca terenurile concesionate in vederea ridicarii acestei investitii este astfel cu mult mai mult valorificat din punct de vedere al veniturilor incasate de catre Consiliul local, se considera oportun de catre Comuna Gruia concesionarea unei suprafete totale de 464.878 mp, teren extyravilan Izvoarele, aflat in domeniul privat al Comunei Gruia, pentru construirea de parc fotovoltaic, avand in vedere potentialul deosebit al zonei pentru dezvoltarea unui asemenea proiect.

Perioada de concesionare este de 49 ani, avand in vedere volumul investitiilor necesare cat si durata de exploatare a acestuia.

- Cadrul legislativ

- Cadrul legislativ European

- Comunicarea Comisiei (2006) 848 catre Consiliu si Parlamentul European – foaie de parcurs pentru energia regenerabila; Energiile regenerabile in secolul XX1: construirea unui viitor mai durabil;

- Regulamentul (UE) 2018/1999 privind guvernanta uniunii energetice si a actiunilor climatice;

- Directive 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice si a electricitatii;

- Regulamentul (UE) 2018/842 privind reducerea anuala obligatori a emisiilor de gaze cu effect de sera de catre statele member in perioada 2021-2030 in vederea unei contributii la actiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate in temeiul Acordului de la Paris si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013;

- Regulamentul (UE) 2018/841 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu effect de sera si a absorbtiilor rezultate din activitai legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinatiei terenurilor si silvicultura in cadrul de politici privind clima si energia pentru 2030 si de modificare a Regulamentului *UE) nr. 525/2013 si a Deciziei nr, 529/2013/UE;

- Comunicarea “Uniti in realizarea uniunii energetice si a actiunilor climatice – Stabilirea bazelor pentru o tranzitie de success catre o energie curata”, COM (2019)285;

- Cadrul legislativ intern privind energia:

Pentru promovarea SRE, legislatia din Romania cuprinde reglementari emise de Guvernul Romaniei si de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE), dupa cum urmeaza:

- Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie – republicata

- Legea nr. 123/2012 energiei electrice si a gazelor naturale

- Strategia energetică a României;

- planuri de tranziție energetică;

- Planul Național Integrat Energie–Schimbări Climatice (PNIESC)

- HG nr. 1535/2003 privind Strategia de valorificare a SRE

- HG nr. 1232/2012 pentru aprobarea Regulamentului de emitere si urmarire a garantiilor de origine pentru energia electrica produsa din SRE

- OUG nr. 88/2011 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din SRE

- HG nr. 958/2005 pentru modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din SRE si pentru modificarea si completarea HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din SRE

- HG 1395/2005 privind aprobarea Programului de masuri existente si planificate pentru promovarea producerii si consumului de energie electrica produsa din SRE.

- Descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate

Bunurile imobile aparțin domeniului privat al Comunei Gruia, județul Mehedinți, sunt situate în extravilanul localității Izvoarele și sunt identificate prin:

- Lotul 1: Suprafață de 303.873 mp (9.431 mp curți construcții și 294.442 mp livadă), identificat în CF nr. 52163 a UAT Gruia, Tarla 42, Parcela 468.

- Lotul 2: Suprafață de 161.005 mp (livadă - plantație duzi), identificat în CF nr. 52165 a UAT Gruia, Tarla 42, Parcela 468.

- Starea actuală: Terenurile sunt libere de sarcini, fiind parțial acoperite de plantații pomicole îmbătrânite/neexploatate eficient, ce necesită investiții masive pentru reconversie sau utilizare alternativă.

- In conformitate cu prevederile Codului Administrativ, pentru terenurile ce urmeaza sa se concesioneze, a fost solicitat AVIZUL emis de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

- Motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică concesionarea

Comuna Gruia a avut in vedere urmatoarele criteria generale care sa justifice oportunitatea si necesitatea initierii procedurii de concesionare a imobilelor:

- Politica europeana in domeniul SRE, obligatiile, angajamentele si politica nationala in acest domeniu

- Potentialul fotovoltaic al zonei

- Dezvoltarea durabila a zonei prin atragerea de investitori pentru realizarea unor parcuri fotovoltaice, ce urmeaza a se racorda la retelele electrice de interes public

- Cresterea locurilor de munca pe perioada realizarii investitiilor precum si in perioada exploatarii, intretinerii si furnizarii de energie electrica

- Obtinerea unor venituri sigure si constant la bugetul local, pe o perioada lunga din taxe si impozite

- Posibilitatea accesrarii unor fonduri europene, nerambursabile, pentru dezvoltarea durabila a zonei.

In mod concret, motivele de ordin economic, financiar, social si de mediu care justifica realizarea concesiunii sunt:

- Oportunitatea economică și financiară:

  - Terenurile în starea lor actuală aduc venituri minime sau inexistente la bugetul local. Concesionarea lor asigură o sursă constantă și sigură de venituri prin încasarea redevenței anuale. De asemenea, investitorul va plăti impozite pe clădiri/lucrări tehnologice către bugetul local.

  - Dezvoltarea agentilor economici care vor adjudeca terenurile concesionate in urma licitatiei

  - Dezvoltarea durabila a regiunii vizate

- Oportunitatea socială:

  - Realizarea proiectului energetic va genera locuri de muncă pe perioada construcției și locuri de muncă permanente pe perioada de exploatare (pază, mentenanță, administrare), sprijinind comunitatea locală.

  - Cresterea potentialului economic al zonei, pentru a deserve populatia comunei

- Oportunitatea de mediu:

  - Proiectul se aliniază cu strategiile naționale și europene privind producția de energie din surse regenerabile, reducând amprenta de carbon și valorificând un teren agricol slab productiv în scopuri ecologice.

- NIVELUL MINIM AL REDEVENTEI

Prețul de pornire a licitației este fundamentat pe rapoartele de evaluare întocmite de SC VIR CONS ASSESSMENT SRL și este stabilit la o valoare anuală totală de 33.390 RON / an calendaristic, defalcat astfel:

- Pentru suprafața de 9.431 mp (curți construcții - CF 52163): 5.760 RON / an

- Pentru suprafața de 294.442 mp (livadă - CF 52163): 17.860 RON / an

- Pentru suprafața de 161.005 mp (livadă duzi - CF 52165): 9.770 RON / an

Redeventa se va achita pana la data de 31 octombrie a fiecarui an de concesiune.

Redeventa datorata de concesionar se va reevalua periodic, la fiecare 5 ani de la data incheierii contractului, in functie de conditiile economice si de valoarea de piata a bunului concesionat.

Suplimentar obligatiei de plata a redeventei, concesionarului ii revine obligatia de a achita obligatiile fiscal stabilite in conditiile legii pentru terenul concesionat si pentru constructiile edificate aferente parcului fotovoltaic.

Redeventa obtinuta ca urmare a concesiunii si impozitul datorat in conditiile legii de concesionar, se vor face venit la bugetul Consiliului local al comunei Gruia.

- PROCEDURA UTILIZATA PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE SI JUSTIFICAREA ALEGERII PROCEDURII

Procedura de atribuire a contractului de concesiune a fost stbilita in concordanta cu prevederile art. 312, alin (1), coroborat cu art. 362, alin (3) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ – “Concedentul are obligatia de a atribui contractual de concesiune de bunuri proprietate private prin aplicarea procedurii licitatiei”.

In conformitate cu prevederile capitolului II al Lg nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si dispozitiile OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, contractual de concesiune se va atribui prin licitatie.

Pot participa la licitatie toate persoanele fizice si juridice interesate, romane sau straine care se incadreaza in conditiile impuse prin Caietul de sarcini, astfel cum va fi aprobat de Consiliul local.

Caietul de sarcini va cuprinde:

- Informatii generale privind obiectul concesiunii;

- Conditiile generale ale concesiunii

- Conditiile de valabilitate pe care trebuie sa le indeplineasca ofertele;

- Clauzele referitoare la incetarea contractului de concesiunede bunuri proprietate private.

Pe langa acestea, se va adauga schita de amplasare in zona a lotului de teren extravilan supus concesiunii.

Comisia de licitatie va fi alcatuita dintr-un numar impar de membri care nu poate fi mai mic de 5 si va fi compusa din consilieri locali, functionari din cadrul aparatului de specialitate al primarului si un reprezentant al structurii teritoriale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de bunuri proprietate private sunt:

- Transparenta – punerea la dispozitie tuturor celor intersati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate privata

- Tratamentul egal – aplicarea, intr-o maniera nediscriminatorie, de catre autoritatea publica, a acriteriilor de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate privata

- Proportionalitatea – orice masura stabilita de autoritatea publica trebuie sa fie necesara si corespunzatoare naturii contractului

- Nediscriminarea – aplicarea de catre autoritatea publica a acelora si regulu, indiferent de nationalitatea participantilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune de bunuri proprietate private, potrivit conditiilor prevazute in acordurile si conventiile la care Romania este parte

- Libera concurenta – asigurarea de catre autoritatea publica a conditiilor pentru ca orice participant la procedura de atribuire sa aiba dreptul de a devein concesionar in conditiile legii, ale conventiilor si acordurilor international la care Romania este parte.

- DURATA ESTIMATA A CONCESIUNII

Durata concesiunii suprafetei totale  de 464.878 mp, imobile  aflate in proprietatea privata a comunei Gruia, sat Izvoarele  situate in extravilan, pentru construirea de parc fotovoltaic, este de 49 ani, incepand de la data semnarii contractului de concesiune, in conformitate cu prevederile Codului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cesiunea contractului de concesiune sau subconcesionarea lui sunt interzise.

Conform art. 305, alin (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de concesiune se inscrise in cartea funciara.

- DURATA PREVIZIBILA PENTRU REALIZAREA INVESTITIILOR IN CADRUL CONCESIUNII

Durata maxima de realizare a investitiilor de catre concesionar propuse in cadrul concesiunii se estimeaza la maxim 60 de luni de la data semnarii contractului.

Investitii potentiale:

Pentru atingerea obiectivelor propuse in prezentul studiu, sunt necesare efectuarea urmatoarelor demersuri principale:

- Defrisare teren;

- Scoatere terenuri din circuitul agricol;

- Obtinerea tuturor avizelor in vederea dezvoltarii si exploatarii unui parc fotovoltaic pentru producerea de energie electrica;

- Intocmirea si obtinerea documentatiilor de nurbanism si/sau tehnice, precum si avizele necesare in vederea realizarii investitiilor;

- Obtinerea autorizatiei de construire a parcului fotovoltaic;

- Dezvoltarea parcului fotovoltaic;

- Exploatarea eficienta a parcului fotovoltaic, etc.

- TERMENELE PREVIZIBILE PENTRU REALIZAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

Dupa aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini prin Hotarare a Consiliului Local al comunei Gruia se va proceda la publicarea anuntului publicitar.

Articolul 314 alin (1 ) si alin (5) Licitatia se initiaza prin publicarea unui anunt de licitatie de catre concedent in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, intr-un cotidian de circulatie nationala si intr-unul de circulatie locala, pe pagina de internet a concedentului. Anuntul de licitatie se transmite spre publicare cu cel putin 20 de zile calendaristice inainte de data - limita pentru depunerea ofertelor.

Procedura de concesionare se va desfasura in termen de 30(treizeci) zile de la data publicarii anuntului de concesionare.

Licitatia va avea loc in termen de 3 (trei) zile de la data limita prevazuta pentru depunerea ofertelor la sediul Consiliului local Gruia.

Concedentul are obligaţia de a pune documentaţia de atribuire la dispoziţia persoanei interesate într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei solicitări din partea acesteia. Concedentul are obligaţia de a răspunde, în mod clar şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată de persoana interesată care a obţinut documentaţia de atribuire, într-o perioadă care nu trebuie

să depăşească 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări. Fiecare participant poate depune o singură ofertă. Daca la primul termen dde licitatie nu se intrunesc conditiile, in sensul ca nu sunt depuse cel putin doua oferte valabile, concedentul va anula licitatia si va proceda la organizarea unei a doua licitatii.

În cazul în care nu au fost depuse cel puţin 2 oferte valabile în cadrul celei de-a doua licitaţii publice, concedentul va decide iniţierea procedurii de negociere directă. De la data intrării în vigoare a hotărârii Consiliului Local privind aprobarea concesionării sunt necesare maxim 40 de zile pentru derularea procedurilor de licitaţie şi desfăşurarea primei şedinţe. Funcţie de rezultatele acesteia, sunt necesare minim 20 de zile până la perfectarea contractului, de la data realizarii comunicarii catre ofertanti cu privire la deciziile referitoare la atribuire.

Ofertantul a carei oferta va fi declarata castigatoare va fi informat despre alegerea sa in termen de 3 zile lucratoare de la data licitatiei.

Contractul de concesiune va fi incheiat numai dupa implinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data la care concedentul a informat ofertantul castigator despre acceptarea ofertei prezentate.

- AVIZE

- Avizul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale

- Aviz de mediu

COSTURI ESTIMATE

Pentru organizarea licitatiei de concesionare

In ceea ce priveste costurile estimate, acestea sunt cele determinate de intocmirea studiului de oportunitate, caietul de sarcini si documentatia de atribuire – in cuantum de 2.500 lei, servicii topografice – in cuantum de 500 lei , anunturile la Monitorul Oficial si in presa locala, nationala estimate la 1.000 lei, c/v rapoarte de evaluare in cuantum de 6.900 lei  precum si   contravaloare dezmembrare (Act nr. 142 din 26.02.2026) – 1000 lei.

Aceste costuri vor fi suportate de catre ofertantul declarant castigator, inainte de semnarea contractului si vor fi achitate prin caseria unitatii sau in contul RO 94TREZ46521180250XXXXX

PRESEDINTE DE SEDINTA

Butaru Paul Claudiu