JUDEŢUL  HUNEDOARA

MUNICIPIUL  DEVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA

DIRECȚIA DEVA 2020

SERVICIUL INVESTIȚII ŞI REPARAŢII PUBLICE

Deva, Piața Unirii nr. 4

investitii@primariadeva.ro

- RAPORT

privind aprobarea Devizului General actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiție

”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva”

Serviciul investiții și reparații publice din cadrul Direcției Deva 2020 din aparatul de specialitate al primarului analizând Referatul de aprobare al Primarului municipiului Deva din care reiese necesitatea aprobării Devizului General actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva”, supune atenției următoarele:

Indicatorii tehnico - economici și Devizul General faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi- terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva” au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului local nr. 62/2021.

Datorită faptului că, în etapa de proiectare faza Studiu de fezabilitate au fost prevăzute cantități de lucrări estimative, iar după întocmirea documentației la faza proiect tehnic și în conformitate cu  tema de proiectare s-a constatat că datorită încadrării eronate la faza SF pe capitole de cheltuieli pentru investiția de bază, precum și a actualizării valorilor aferente relocării utilităților conform avizelor solicitate au rezultat noi indicatori tehnico-economici.

Conform devizului general elaborat în etapa Proiect tehnic pentru obiectivul de investiții  ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva”, valoarea  totală a investiţiei este de 1.528.401,57 lei cu TVA din care C+M este de 1.009.581,90 lei cu T.V.A.

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, HG 907/2016  privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, Secțiunea a 5-a Devizul general și devizul pe obiect, art.10 alin.4: Devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiţii şi, respectiv, la faza documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii în cazul intervenţiei la construcţie existentă se actualizează prin grija beneficiarului investiţiei/investitorului, ori de câte ori este necesar, dar în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii;

b) la data solicitării autorizaţiei de construire;

c) după finalizarea procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii;

d) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investiţii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local.

Conform Devizului general al obiectivului de investiție ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva” actualizat la faza de Proiect Tehnic, se modifică indicatorii maximali comparativ cu Devizul general din Studiul de Fezabilitate aprobat prin HCL 62/2021, astfel:

| Indicatori maximali | Deviz general estimativ al investiției prevăzut în Studiul de Fezabilitate | Deviz general actualizat al investiției la faza de Proiect Tehnic de Execuție |
| --- | --- | --- |
| Valoarea totala a investitiei cu TVA | 1.433.727 lei | 1.528.401,57 lei |
| Valoare C+M cu TVA | 1.137.804 lei | 1.009.581,90 lei |

Finanţarea acestor lucrări se va face din Bugetul General al Municipiului Deva pe anul 2022, Cap. 70.02 - Locuințe, servicii și dezvoltare publică.

Raportat la cele mai sus prezentate, în conformitate cu prevederile art.44 alin.l, ale art.45 alin. 1 din Legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ale art.129 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”d”, și ale art. 139 alin.1 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Supunem atenției Consiliului local al municipiului Deva, proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat la faza P.T. pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea alimentare cu apă și canalizare în zona Zăvoi - terenuri atribuite veteranilor de război în Municipiul Deva”.

Direcţia juridică și administrație                                                  Direcția Economica

- publică locală             		                                     Director Executiv

  - Oana Mura		                                                    Claudia Stoica

  - Direcția Deva 2020

  - Director Executiv

  - Mircea Davidescu

Direcția Deva 2020

Director Executiv Adj.              	                                                      Intocmit,

Manuela Stanciu	                        		              Gabriel Codrin