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   Nr. 54/11506/28.03.2022


R E F E R A T   D E   A P R O B A R E
privind aprobarea Devizului General, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică,  pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA  DE DISTRIBUȚIE  APĂ POTABILĂ SAT  MESTEACĂN,  
LIMITA UAT  RIBIȚA”


	Devizul General este parte componentă a studiului de fezabilitate sau a documentației de avizare a lucrărilor de intervenție prin care se stabilește valoarea totală estimativă exprimată în lei a cheltuielilor necesare realizării obiectivului de investiții.
	 Conform prevederilor art. 10 alin. 4 lit. c din Hotărârea Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, devizul general întocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate în cazul obiectivului nou/mixt de investiții și respectiv la faza de documentație de avizare a lucrărilor de intervenție în cazul intervenției la construcția existentă se actualizează prin grija beneficiarului după finalizarea procedurilor de achiziție publică, rezultând valoarea de finanțare a obiectivului de investiții, valoare care se aprobă prin hotărâre de consiliu.
	Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 110/2021 s-a aprobat documentația tehnico-economică și a devizului general pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA  DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ SAT  MESTEACĂN,  LIMITA UAT  RIBIȚA”.
Valoarea Devizului General aprobat este de 235.476,05 lei cu TVA, respectiv 198.145,70 lei fără TVA, din care C+M 181.105,64 lei cu TVA, respectiv 152.189,61 lei fără TVA. 	
	După finalizarea procedurilor de achiziție publică valoarea Devizului General pentru acest obiectiv de investiții este de 112.920,78 lei cu TVA, respectiv 96.353,72 lei fără TVA, din care C+M 68.712,88 lei cu TVA, respectiv 57.741,92 lei fără TVA.
	În contextul celor de mai sus am inițiat prezentul proiect de hotărâre prin care am propus aprobarea Devizului General, actualizat după finalizarea procedurilor de achiziție publică, pentru obiectivul de investiții „EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE APĂ POTABILĂ SAT MESTEACĂN, LIMITA UAT RIBIȚA” și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Brad în forma prezentată.
	Invoc în susţinerea propunerii mele prevederile  art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele  publice locale, cu modificările  şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.
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