ROMÂNIA

JUDEŢUL GALAŢI

COMUNA IVEŞTI

P R I M A R ,

Nr.2364 din 23.03.2022

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea actului adițional nr.4 la Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul  „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități

Prin H.C.L. nr.26/31.05.2019, au fost aprobate documentația Proiect tehnic și indicatorii tehnico-economici rezultaţi din proiectul tehnic pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-utilități.

Contractul de lucrări nr.58/13.04.2020 pentru obiectivul „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI” a fost semnat pentru suma de 273.037,31 lei la care se adaugă TVA in sumă de 51.877,08 lei.

Prin H.C.L. nr. 79 din 23.09.2021 au fost aprobati devizul general și  indicatorii economici actualizați pentru obiectivul de investiție ”CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”-Utilitățiavând în vedere ajustarea valorilor cheltuielilor materiale pentru restul de executat al investiției conform O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Conform Dispoziției de șantier nr.1/01.03.2022, înregistrată sub nr. 2.350 / 23.03.2022, întocmită de către  S.C. Săgetător S.R.L în calitate de proiectant și însuşită de executant, diriginte de şantier şi autoritatea contractantă, ca urmare a unei solicitări justificate din partea contractantului privind  o serie de lucrări suplimentare se impune modificare a valorii devizului general al lucrărilor.

De asemenea, prin suplimentarea lucrărilor propuse prin Dispoziția de șantier nr. 1 din 01.03.2022, se propun cantitățile de lucrări care au impus modificarea devizului general, astfel:

-majorarea volumul de beton și cofraj conform măsurătorilor din teren și NCS anexat;

-împrejmuirea frontului stradal cu gard din panouri din teavă rectangulară cu soclu din beton pe latura dinspre stradă, care include o poartă auto și două porți pietonale;

-necesitatea executarii unui trotuar din beton pe întreaga lungime a grădiniței, precum și a unei plăci armate peste șanțul de scurgere, conform NCS anexat.

Solicitarea suplimentării este motivată și de respectarea condițiilor optime și de siguranță, pentru desfășurarea activității dedicate viitorilor preșcolari.

Având în vedere că cele prezentate sunt necesare și oportune, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea listei cu cantitățile suplimentare de lucrări pentru obiectivul de investiție „CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL CU 3 SĂLI DE GRUPĂ în sat IVEȘTI, comuna IVEȘTI, județul GALAȚI”- utilități ca urmare a emiterii Dispoziției de șantier nr. 1 din 01.03.2022 și O.U.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

P R I M A R ,

Gheoca Maricel