|  | ROMÂNIA JUDEȚUL CONSTANȚA CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TÂRGUȘOR |  |
| --- | --- | --- |

NR. 1875/13.04.2022

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor aferenți realizării investiției   “ Pod pe strada Brândușei, peste pârâul dereaua din comuna Târgușor, jud. Constanța”

Obiectivul prezentului proiect este, realizarea lucrarilor de reparatii si consolidare a  podului existent, pentru ca circulatia sa se desfasoare în conditii de siguranta si confort, corespunzatoare unui drum de clasa tehnica V, în intravilanul com. Târgușor,  conform normelor în vigoare

Pentru executia lucrarilor la pod, se propune: - Consolidarea podului cu mentinerea latimii acestuia.

DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRĂRI DE INTERVENŢIE:

- Devierea tranzitarii rutiere si pietonale pe rute ocolitoare sau pe o varianta de circulatie provizorie;

- Relocarea conductei pozitionate pe latura din aval a podului.

- Lucrari de consolidare a culeelor si a zidurilor de sprijin;

- Lucrari de reparatii la suprastructura.

- Realizarea lisei din beton armat pentru pozitionarea parapetului H4b pe pod;

- Turnarea unui beton de panta armat;

- Aplicarea unei vopsele speciale anticorozive pe toate fetele vazute ale podului

- Montarea hidroizolatiei

- Montarea bordurilor 20x25cm.

- Asternera caii pe pod din mixturi asfaltice in 2 straturi

- Montarea de parapete cu factor de siguranta H4b pe pod si pe zidurile de sprijin

- Completarea  terasamentelor a rampelor de acces

- Asternerea caii pe rampele de acces

- Realizarea marcajelor rutiere si montarea indicatoarelor rutiere necesare pe pod si rampe (prioritati de circulatie).

- Lucrari in albie

- Demolarea variantei de circulatie si a organizarii de santier

Având în vedere cele menționate anexez la prezenta un proiect de hotărâre în acest sens și  propun membrilor consiliului local să-l adopte în această formă.

PRIMAR,

Mădălina NEGRU