# ACORD DE PARTENERIAT

# nr. .........../............./............. din .....................

Art. 1. Părţile

- UAT Comuna Făntâna Mare, cu sediul în Comuna Fântâna Mare, Strada Matei Gr. Cantacuzino nr. 56,
Sat Fântâna Mare, Județul Suceava, codul fiscal 15733336, având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1

- UAT Comuna Boroaia, cu sediul în Comuna Boroaia, Strada Vasile Tomegea, Sat Boroaia jud. Suceava, codul fiscal 4326787, având  calitatea de  membru 2/Partener 2

- UAT Comuna Bogdăneşti, cu sediul în Comuna Bogdăneşti, Sat Bogdăneşti jud. Suceava, codul fiscal 4326817, având  calitatea de  membru 3/Partener 3

au convenit următoarele:

# Art. 2. Obiectul

- Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a  fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: CONSTRUIREA REŢELEI INTELIGENTE DE TRANSPORT ŞI DISTRIBUŢIE GAZE NATURALE ÎN COMUNELE FÂNTÂNA MARE, BOROAIA ŞI BOGDĂNEŞTI, care este depus în cadrul Programului Național de Investiții "Anghel Saligny"

- Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.

# Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului

- Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat.

- Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului.

- Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte.

- Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.

- Partenerii se obligă ca, în termen de un an de la data semnării acordului de parteneriat, să înființeze Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, în vederea solicitării includerii în Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” a obiectivului de investiție.

# Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului

- Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de   finanţare

– care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener:

# Organizaţia	Roluri şi responsabilităţi

Lider de proiect (Partener 1)	  Activități înainte de semnarea contractului de finanțare:

UAT Comuna Fântâna Mare            Contractarea serviciilor de elaborare documentație tehnico-economică – faza SF și  participarea la elaborarea documentaţiei tehnico - economice - faza SF;

Contractarea studiilor tehnice și a documentațiilor pentru obținerea avizelor necesare proiectului și participarea la elaborarea studiilor tehnice şi a documentațiilor pentru obținerea avizelor necesare proiectului;

Contractarea  serviciilor de consultanță și participarea la elaborarea cererii de finanțare și a documentelor necesare a fi încărcate.

Activități după semnarea contractului de finanțare:

Participarea la pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție servicii/lucrări/dotări, derularea procedurilor de atribuire aferente si încheierea contractelor cu operatorii economici;

Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate;

Monitorizarea realizării lucrărilor, serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;

Participarea la activitatea de audit financiar și punerea la dispoziția operatorului economic a tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea acestei activități;

Participarea la raportarea progresului în implementarea proiectului și punerea la dispoziția operatorului economic a tuturor informațiilor necesare pentru desfășurarea acestei activități.

Partener 2                                        Activități înainte de semnarea contractului de finanțare:

UAT Comuna Boroaia                 Contractarea serviciilor de elaborare analize de specialitate și participarea la

elaborarea acestora;

Contractarea studiilor tehnice și a documentațiilor pentru obținerea avizelor necesare proiectului și participarea la elaborarea acestora;

Contractarea serviciilor de consultanță și participarea la elaborarea cererii de finanțare și a documentelor necesare a fi încărcate.

Activități după semnarea contractului de finanțare:

Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a tuturor informațiilor/documentelor necesare pentru pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție servicii/lucrări/dotări, derularea procedurilor de atribuire aferente si încheierea contractelor cu operatorii economici;

Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate cu liderul parteneriatului;

Monitorizarea realizării lucrărilor, serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;

Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a tuturor informațiilor necesare pentru raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare.

Partener 3                                        Activități înainte de semnarea contractului de finanțare:

UAT Comuna Bogdăneşti             Contractarea serviciilor de elaborare analize de specialitate și participarea la

elaborarea acestora;

Contractarea studiilor tehnice și a documentațiilor pentru obținerea avizelor   necesare proiectului și participarea la elaborarea acestora;

Contractarea serviciilor de consultanță și participarea la elaborarea cererii de finanțare și a documentelor necesare a fi încărcate.

Activități după semnarea contractului de finanțare:

Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a tuturor informațiilor/documentelor necesare pentru pregătirea documentațiilor de atribuire a contractelor de achiziție servicii/lucrări/dotări, derularea procedurilor de atribuire aferente si încheierea contractelor cu operatorii economici;

Monitorizarea contractelor de achiziție încheiate cu liderul parteneriatului;

Monitorizarea realizării lucrărilor, serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier;

Punerea la dispoziția liderului de parteneriat a tuturor informațiilor necesare pentru raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare.

- Responsabilități și angajamente financiare între parteneri

Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord.

# Organizaţia	Contribuţia (unde este cazul)

Lider de proiect (Partener 1)	Valoarea contribuţiei (în lei)  - 894.745,00*

UAT Comuna Fântâna Mare         Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) -0,84%*

Partener 2	Valoarea contribuţiei (în lei) – 894.745,00*

UAT Comuna Boroaia                   Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) - 0,84%*

Partener 3	Valoarea contribuţiei (în lei) - 894.745,00*

UAT Comuna Bogdăneşti              Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) -0,84%*

* În cazul în care, pe durata evaluării cererii de finanțare sau pe parcursul implementării proiectului, vor apărea cheltuieli te tipul celor neeligibile, acestea vor fi suportate din bugetul local al celor 3 parteneri.

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile NORME METODOLOGICE din 24 februarie 2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoria de investiții prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.

# Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării acestuia și este valabil un an de zile de la data semnării prezentului Acord.

# Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1)

Drepturile liderului de parteneriat

- Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare.

# Obligaţiile liderului de parteneriat

- Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare.

- Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

- Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, de către ceilalţi parteneri, conform normelor în vigoare

- Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii.

- Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile.

# Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3

Drepturile Partenerilor 2, 3

- Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect.

- Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şi financiare.

- Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

# Obligaţiile Partenerilor 2, 3

- Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziţia liderului de proiect documentaţiile de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, spre verificare.

- Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile complete de atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziţie publică, în scopul elaborării cererilor de rambursare.

- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.

- Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres.

- Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

# Art. 8 Achiziții publice

- Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară înființată de cei doi parteneri în termen de maxim un an de la semnarea prezentului acord, cu  respectarea  condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

# Art. 9 Proprietatea

- Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție.

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-uri.

- Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final.

- Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.

# Art. 10 Confidențialitate

(1)      Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul  şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat.

# Art. 11 Legea aplicabilă

- Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română.

- Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

# Art. 12 Dispoziţii finale

- Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe    cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente.

Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru cererea de finanţare.

Semnături

Lider de

parteneriat (Partener 1)

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al

Organizaţiei

MUCILENIŢA VASILE,  Primar

Semnătura	Data şi locul semnării

.......................

Fântâna Mare

Partener 2	Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al organizaţiei

BERARIU VASILE,  Primar

Partener 3	Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal al

organizaţiei

SOPON CRISTIAN-FLORIN, Primar 
Semnătura	Data şi locul semnării

..........................

Boroaia

Semnătura	Data şi locul semnării

........................

Bogdăneşti