ANEXA NR. 2 la proiectul de hotarare

Indicatori tehnico-economici:

- retea canalizare pluviala lungime:	aprox. 3.619 m

- tuburi PAFSIN DN 5.000 cu diametrul de 1200 in zona amonte si 1400 mm in zona aval de drumul national

- bazin de retentie din beton – 1 buc

- bazin de descarcare din beton – 1 buc

valoarea totala a investitiei: 			15.423.624,33 lei,

din care TVA 						  2.444.792,38 lei

valoare C+M: 	         				12.127.521,12 lei,

din care TVA 						  1.936.326,90 lei

Durata estimata de realizare a investitiei este de 25 luni.

INITIATOR,					AVIZEAZA PENTRU LEGALITATE,

PRIMAR,					SECRETAR GENERAL,

Adrian-Eduard Stoica				Daniela Vasilescu