ROMÂNIA

MUNICIPIUL MARGHITA

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN

415300 - Marghita,  jud. Bihor,                                                 telefon : +40259362001

Calea Republicii,  nr.1,                                                                             +40359409977

Cod fiscal 4348947                                                                 	fax:         +40359409982

e-mail:primaria@marghita.ro

Instituția Arhitectului - Șef

Nr. 6078 din 16.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local privind proiectul „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”, finanțare prin Programul Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții

Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita dorește demararea proiectului de execuție, pentru proiectul cu titlul: „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”, finanţat în cadrul Programului Operațional Regional, POR, 2014-2020, Axa prioritară 13, prioritatea investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 – Îmbunătățirea calității vieții populației în orașe mici și mijlocii din România, pentru obiectivul de investiții.

Luând în calcul:

- Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene

structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) aferente Programului Operațional Regional 2014-2020;

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 28 Aprilie 2022, pentru aprobarea proiectului și

„Centru Educațional Multifuncțional ”Octavia Goga” a cheltuielilor legate de proiect ;

- precum și finalizarea Proiectului Tehnic în anul 2022.

Pentru execuția lucrărilor, solicitantul trebuie să respecte toate criteriile de eligibilitate, în termenele stabilite prin ghid „Ghidul solicitantului , Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1021/ 2015;

Proiectul conţine două componente astfel:

- realizarea unui internat ( COMPONENTA A ), identificat prin cf.nr. 103412, cu o suprafață de 8497 mp, aferent Colegiului Național Octavian Goga (str. Nicolae Bălcescu, nr.80) pentru a crea condiții mai bune pe perioada anilor de studiu pentru elevii Colegiului Național Octavian Goga din localitățile învecinate; Capacitate 94 de persoane.

Valoarea totală a devizului proiectului (COMPONENTA A) este de 12.834.165,61 lei inclusiv TVA.

Şi,

- realizarea unui spațiu multifuncțional recreativ (COMPONENTA B), identificat prin cf.nr. 105442, cu o suprafață de 1218 mp, pe str. Eroilor , pentru comunitatea municipiului Marghita; Capacitate 102 locuri.

Valoarea totală a devizului proiectului (COMPONENTA B) este de 23.192.111,84 lei inclusiv TVA.

Caracteristici construcție propusă (COMPONENTA B):

Dimensiunile maxime ale construcției: 48,40 m x 21,60 m

Suprafața construită: 1045,45 mp

Valoarea totală a devizului proiectului (COMPONENTA A + COMPONENTA B) este de 36.026.277,45 lei inclusiv TVA ( 4.688.874,66 euro inclusiv TVA, în preţuri valabile în mai 2022 Rata de schimb = 4,9462 lei/euro), din care:

Construcții montaj (COMPONENTA A + COMPONENTA B) este 28.698.998,42 lei inclusiv TVA.

Creşterea în cuantum de 4.285.892,11 lei inclusiv TVA,  față de valoarea aprobată anterior prin H.C.L nr. 93 din 28 Aprilie 2022 , este rezultată din ajustarea valorii devizului Componentei B, respectiv valoarea totală a devizului proiectului (COMPONENTA B) este de 23.192.111,84 lei inclusiv TVA.

Creşterea în cuantum de 4.285.892,11 lei inclusiv TVA reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”.

Durata de implementare a proiectului: 31 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Luând în considerare:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 6077/ 16.06.2022;

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică.

Solicit a se aproba:

- Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. 93 din 28 Aprilie 2022, privind modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobaţi prin H.C.L. nr.32 din 24.02.2020 privind proiectul „Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”, ambele componente al proiectului, conform anexei nr.1 la prezentul raport ,

- Aprobarea devizelor conform anexei nr.2 şi conform anexei nr.3, pentru obiectul de investiție„Centru Educațional Multifuncțional “Octavian Goga”.

Arhitect Șef

arh. Balog-Tecău Daniela-Maria