ROMÂNIA

MUNICIPIUL MARGHITA

MARGITTA MEGYEI JOGU VAROS - MARGHITA TOWN

415300 - Marghita,  jud. Bihor,                                                 telefon : +40259362001

Calea Republicii,  nr.1,                                                                             +40359409977

Cod fiscal 4348947                                                                 	fax:       +40359409982

e-mail:primaria@marghita.ro

Instituția Arhitectului - Șef

Nr. 6008 din 14.06.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea indicatorilor tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local privind proiectul „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”, Județul Bihor

Având în vederea faptul că Primăria Municipiului Marghita dorește demararea proiectului de execuție, pentru proiectul ROHU-359 cu titlul „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”: finanţat în cadrul programului Interreg  V-A Romania-Ungaria, Prioriatea de investitii 8/b, Sustinerea cresterii eficiente a ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea potentialului endogen in cadrul Axei prioritare 3 – Imbunatatirea ocuparii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca transfrontaliere.

Proiectul de investitii se incadreaza in lista de prioritate si atinge obiectivele cheie din

strategiile municipiului, prin creearea de conditii dezvoltarii antreprenoriale a comerciantilor care isi vor desfasura activitatea in viitorul “Centru de formare si antreprenoriat in domeniul agricol si agroalimentar la nivelul microregiunii Marghita”, contribuind astfel la cresterea calificarii si adaptabilitatii fortei de munca si la dezvoltarea activitatilor de invatare pe tot parcursul vietii in municipiul Marghita.

Luând în calcul:

- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 9 mai 2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

- Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică - Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 240 din 16 Decembrie 2021, privind aprobarea documentaţiei de avizare a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”, judeţul Bihor;

Prezentul obiectiv de investitii are ca scop dezvoltarea economică a Municipiului Marghita prin dezvoltarea infrastructurii de sprijin a afacerilor, în speţă prin construirea unei clădiri cu regim de înălţime P+E şi suprafaţă desfăşurată de 2.934, 90 mp într-o perioadă de 12 luni, reprezentand “Centru de formare şi antreprenoriat în domeniul agricol şi agroalimentar la nivelul microregiunii Marghita”

Acordul de parteneriat 2014-2020 are ca obiectiv general reducerea discrepanţelor de dezvoltare economică şi socială între Romania şi statele membre ale UE.

În aceste condiții se impune demararea cu prioritate a acestei investitii si a constructiei propuse pe terenul inscris in CF. NR. 105306, cu suprafata de 10.597 mp , fiind domeniul privat al Municipiului Marghita.

Conform extrasului de carte funciară și Certificatului de Urbansim nr. 55/ 19.07.2021 amplasamentul este situat în intravilanul municipiului.

Condițiile de construibilitate a terenului propus sunt impuse prin C.U. nr. 55/19.07.2021, astfel se vor respecta și reglementările OUG 155/2001, a normelor sanitare și veterinare.

Proiectul prevedere:

Construcţia care se încadreaza în următorii parametrii: regimul de înăltime P+E, cu înaltimea maximă de + 9,20 m. Suprafața construită la sol este de 2432.00 mp, suprafața desfasurata este de 2934.90 mp si suprafata utila totala este de 2336.46 mp. Categoria de importanță a clădirii “C” – normal; Clasa de importanță a clădirii “III”; Gradul de rezistentă la foc “II”; Categoria de pericol de incendiu “C”.

Valoarea totală a devizului proiectului de 15.248.918,000 lei inclusiv TVA ( 3.082.956,21 euro inclusiv TVA, în preţuri valabile în mai 2022 Rata de schimb = 4,9462 lei/euro), din care:

Construcții montaj   11.927.345,00 lei inclusiv TVA.

Creşterea în cuantum de 3.736.315,46 lei inclusiv TVA, față de valoarea aprobată anterior, reprezintă cheltuieli neeligibile aferente proiectului ROHU 359 “Centru de formare şi antreprenoriat în domeniul agricol şi agroalimentar la nivelul microregiunii Marghita”.

Durata de implementare a proiectului: iunie 2023.

Luând în considerare:

- referatul de aprobare al Primarului Municipiului Marghita înregistrat cu nr. 6007/ 14.06.2022;

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică.

Solicit a se aproba:

- Modificarea indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. 240 din 16 Decembrie 2021, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectul de investiție „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”, conform anexei nr.1 la prezentul raport ,

- Aprobarea devizului actualizat conform anexei nr.2, pentru obiectul de investiție „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”.

Arhitect Șef,

arh. Balog-Tecău Daniela-Maria

Anexa nr. 1  la proiectul de hotarare

CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Denumirea obiectivului de investiții: „CENTRU DE FORMARE SI ANTREPRENORIAT IN DOMENIUL AGRICOL SI AGROALIMENTAR LA NIVELUL MICROREGIUNII MARGHITA”

Beneficiar: Municipiul Marghita, str. Republicii, nr.1

Amplasament: Localitatea Marghita, județul Bihor

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

- Valoare totală a investiției (INV), inclusiv TVA

Valoare totală a investiției (INV), inclusiv TVA este de 15.248.918,000 lei din care C+M este 11.927.345,00 lei (inclusiv TVA); Diverse și neprevăzute: 336.772lei  (inclusiv TVA).

- Durata de realizare a investiției este iunie 2023.

În urma implementării proiectului se vor realiza:

- Realizarea unei construcţii care se încadreaza în următorii parametrii: regimul de

înăltime P+E, cu înaltimea maximă de + 9,20 m. Suprafața construită la sol este de 2432.00 mp, suprafața desfasurata este de 2934.90 mp si suprafata utila totala este de 2336.46 mp. Categoria de importanță a clădirii “C” – normal; Clasa de importanță a clădirii “III”; Gradul de rezistentă la foc “II”; Categoria de pericol de incendiu “C”.

INDICATORI SOCIO-ECONOMICI

Indicatori socio-economici

- Număr de persoane care vor beneficia de investiția realizată 15.770 locuitori ai municipiului Marghita precum și locuitorii din împrejmuiri, conform datelor Institutului Național de Statistică a României – Statistici recensământ 2011.

- Număr de clădiri publice – Centru de formare şi antreprenoriat în domeniul agricol şi agroalimentar – construire și dotare: 1.

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Surse de finanțare a investiției:

- Programul Operațional Regional, (ROHU-359), care se adreseaza nevoilor regionale si locale si programului Interreg  V-A Romania-Ungaria, Prioriatea de investitii 8/b, Sustinerea cresterii eficiente a ocuparii fortei de munca prin dezvoltarea potentialului endogen in cadrul Axei prioritare 3 – Imbunatatirea ocuparii fortei de munca si promovarea mobilitatii fortei de munca transfrontaliere.

- Partea de co-finanțare a investiției va fi asigurată din bugetul local al Municipiului Marghita.